1. **Исполнение графика осмотра гарантийных объектов 28.05.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Реквизиты акта осмотра | Перечень выявленных дефектов | Срок устранения | Примечание |
| А  1  (Алнаши – Варзи-Ятчи) Ляли – Шадрасак Кибья  км 0+000 –  км 6+600  в Алнашском районе  А  1  (Алнаши – Варзи-Ятчи) Ляли – Шадрасак Кибья  км 0+000 –  км 6+600  в Алнашском районе | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | продольная трещина по оси км 0+700 - км 0+850, км 0+900 - км 1+100, км 2+000 - км 2+300, км 3+600 - км 3+800 | 29.04.2020 | Выполнено  Выполнено |
| поперечные трещины, км 0+600 - км 0+700 |
| размыв откоса зем. полотна т укреп. Работ, км 0+800 - км 0+850, км 0+550 (съезд) |
| стойка ограждения повреждена, отсутствуют светоотражатели, км 0+600 |
| повреждены и частично отсутствуют сигнальные столбики, км 0+500 - км 6+000 |  |
| повреждение, коррозия перильного ограждения, км 4+200  размыв русел у оголовков металлической трубы отв. 0,530 - км 0+550, км 2+900 |
| разрушение оголовков трубы км 0+8+00 (ж.б. труба отв.1,6 м) |
| продольная трещина по оси км 0+700 - км 0+850, км 0+900 - км 1+100, км 2+000 - км 2+300, км 3+600 - км 3+800 |
| поперечные трещины, км 0+600 - км 0+700 |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | продольные трещина по оси км 0+300 - км 0+500 | 19.05.2020 | Выполнено |
| размыв откоса зем.полотна и укреп работ, км 0+950 слева |
| расчистка кювета км 3+700-км 3+800, км 2+900 - км 3+000 |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  2  (Алнаши - Варзи-Ятчи) - Кузюмово  км 0+000 –  км 3+100  в Алнашском районе | Акт от 2.04.2020  Удмуртавтодор | продольная трещина по оси км 0+050 - км 0+200, км 0+700 - км 1+300, км 2+100 - км 2+600 | 28.04.2020 | Выполнено |
| поперечные трещины, км 1+600 - км 1+ 650, км 2+050 - км 2+150 |
| просадка дорожной одежды более 5 см, км 2+050 |
| продольные боковые трещины, км 1+600 |
| размыв откоса и заиливание обочин Км 1+600 - км 1+700 |
| повреждены и частично отсутствуют сигнальные столбики на съездах |
| разрушен лестничный сход (мост) |
| застой воды, км 0+950 (ж.б. труба отв. 1,0 м) |
| продольная трещина по оси км 0+050 - км 0+200, км 0+700 - км 1+300, км 2+100 - км 2+600 |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | продольная трещина по оси, км 0+200 - км 0+400, км 1+400 - км 1+600 | 19.05.2020 | Выполнено |
| продавливание обочин,км 1+000 |
| дефект по откосам. Не проектные съезды |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  3  (Алнаши-Грахово) – Серп  Км 0+000 –  Км 1+400  в Алнашском районе | Акт от 2.04.2020  Удмуртавтодор | колейность км 1+000 - км 1+200, км 1+500 - км 1+900 | 29.04.2020 | выполнено |
| выбоины на расстоянии 6-8 м, км 1+200 - км 1+400, км 1+600 - 1+800 | Выполнено |
| отсутствуют световозвращатели КД - 5 | выполнено |
| частично отсутствуют сигнальные столбики | выполнено |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | выбоины на расстоянии 3-4 м, км 0+500 - км 1+200 | 19.05.2020 | выполнено |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  4  Автодорога Асановский совхоз-техникум-Черный Ключ  км 0+000 – км 12+400  в Алнашском районе | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | колейность км 0+900 - км 1+300 | 28.04.2020 | выполнено |
| выбоины на расстоянии 6-8 м, км 0+300 - км 0+500, км 0+800 - км 0+900 | выполнено |
| частично отсутствуют сигнальные столбики | выполнено |
| размыта берма - км 1+000, изменение проектного положения стоек - км 1+300 | выполнено |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | выбоины на расстоянии 3-4 м, км 1+000 - км 1+300 | 19.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  5  Автодорога  Водзимонье - Брызгалово  км 0+000 –  км 15+764  в Вавожском районе  А  5  Автодорога  Водзимонье - Брызгалово  км 0+000 –  км 15+764  в Вавожском районе | Акт от 02.04.2020  Письмо о продлении срока устранения  Удмуртавтодор | повреждены и частично отсутствуют сигнальные столбики | 27.04.2020 | Выполнено |
| отсутствует дорожный знак "Уступи дорогу", км 7+100 | Выполнено |
| пленка дорожных знаков повреждена саморезами | Выполнено |
| перильное ограждение имеет ржавчину, км 6+300, км 11+300 | Выполнено |
| ржавчина на павильоне, поврежден металлический профиль, км 6+300, км 11+300 | Выполнено |
| Замечания Акта от 02.04.2020 не устранены  Акт от 29.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | колейность до 10 см, км 3+300 - км 4+000, км 4+500 - км 5+000 | 18.05.2020 | Выполнено |
| выбоины на расстоянии 4-6 м, гребенка, колейность до 10 см, км 7+000, км 11+300 |
| повреждение концевых элементов, ржавчина барьерного ограждения, км 1+000 - км 11+000 |
| застой воды в ж/б трубах км 9+000, км 8+400, км 7+400, км 6+700, км 6+500, км 3+900, км 1+250 |
| заиление трубы км 6+500, км 3+900 |
| труба км 1+250 восстановить каменную наброску в ковше размыва, устранить застои воды, произвести покраску перильного ограждения лесничного схода |
| Акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕТ** |  |  |
| А  6  Автодорога  (Вавож - Кильмезь)-Старое Жуё  км 0+000 –  км 31+700  в Вавожском районе | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | размыв откоса зем. полотна, км 4+400 - км 4+600 (справа) | 28.04.2020 | выполнено |
| отсутствуют световозвращатели КД - 5 | выполнено |
| повреждены и частично отсутствуют сигнальные столбики, км 4+100 - км 9+700 | выполнено |
| наклонены дорожные знаки 6.10.1 - км 6+100, км 6+900, "Конец дороги" - км 9+700 | выполнено |
| отсутствуют дорожные знаки 5.19.1, 6.13, км 8+000 | выполнено |
| покрытие тротуаров и посадочных площадок имеет раскрытые трещины, шелушение, км 6+900 | выполнено |
| бордюрные камни разрушены, отошли от асфальтобетона |
| коррозия автопавильона, перильного ограждения |
| повреждение металлического профиля | выполнено |
| провести очистку площадок, конопатку и заделку раствором стыков элементов ВПТ, ремонт оголовков и укреп. площадок, км 7+100, км 7+700, км 6+500, км 8+900 | выполнено |
| удалить монтажные петли и опалубку,  км 7+100, км 7+700, км 6+500, км 8+900 | выполнено |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | густая сетка трещин на площади до 10 м, км 5+600 - 5+950 | 18.05.2020 |  |
| просадка более 5 см, км 6+500, км 6+100, км 7+700, км 8+900 |
| поперечные трещины на расстоянии 6+10 м, км 4+100 - км 9+700 |
| просадки с сеткой трещин, км 5+600 - км 5+950 |
| Акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  7  Автодорога (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Гура-Зятцы  км 0+000 –  км  33+700,  км 24+600 –  км 29+600  Сюмсинский район | Акт от 01.04.2020  (замечания устранены частично, письмо о продлении сроков устранения)  Удмуртавтодор | Нарушение продольного профиля автодороги на всем протяжении - колейность не более 10 см | 24.04.2020 | Устранено частично (см. акт от 27.04.2020) |
| Акт от 27.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 01.04.2020г. не устранены в полном объеме, местами колейность не более 10см, просадки | 15.05.2020 | устранено, предоставлены фотоматериа- лы по устранению недостатков и направлено письмо в КУ УР "Управтодор", контрольный выезд для проверки выполнения 22.05.2020  "К-Инвест" |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  8  Автодорога  Каменное-р. Иж-Можгинский тракт км 0+087 –  км 3+007  Заьяловский район | Акт от 03.04.2020  ДП Ижевское | одиночные, не периодические, нитевидные, поперечные трещины | 31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 23.04.2020  ДП Ижевское | дефекты и недостатки выявленные 03.04.2020 года не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  9  Автодорога (Ижевск-Ува)-Лудорвай-Ильинка км 0+000 –  км 3+830,  км 0+000 –  км 0+800 Завьяловский район | Акт от 01.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | продольные трещины по центру: - км 0+500 длиной 15м; - км 0+750 длиной 100м; | 25.05.2020  31.05.2020 | выполнено |
| одиночная поперечная трещина км 0+750; |
| повреждены или отсутствую сигнальные столбики на съездах | 15.04.2020 | выполнено |
| Акт от 27.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | "дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 01.04.2020г. не устранены в полном объеме;  восстановлены сигнальные столбики на съездах." | 25.05.2020  31.05.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  10  Автодорога  (Ижевск-Ува) - ст.Постол  км 0+000 –  км 7+100  Завьяловский район | Акт от 01.04.2020  ДП Ижевское | отсутствуют решетки на фильтрующих колодцах, ПК 14+24, ПК 25+92 | 27.04.2020 | выполнено |
| Акт от 28.04.2020  ДП Ижевское | локальные деформации обочин, колейность, выбоины, км 0+000 - км 3+150 | 18.05.2020 | выполнено |
| отсутствует укрепление откосов засевом трав, км 0+000 - км 3+150 |
| застой воды в кювете, км 0+500 - км 0+800 (слева) |
| частично отсутствуют и разрушены сигнальные столбики, км 0+000 - км 3+150 |
| продольная центральная трещина, км 0+800 - км 1+200 |
| Выкрашивание афальтобетонного покрытия (разворотная площадка) |
| разрушение бетона у фильтрующего колодца, ПК 25+92 |
| заиление труб на ПК 2+67,5, ПК 14+24, ПК 25+92 |
| произвести "чеканку" сыков звеньев труб, восстановить каменную наброску ПК 14+24, ПК 25+92 |
| Акт от 20.05.2020  Удмуртавтодор | на участке км 0+000 - км 1+500 имеются локальные пятна сегрегации и шелушения ВСП из а.б. | АО "ДП "Ижевское" взять данный участок на контроль, при условии развития разрушений - локализовать, отфрезировать и восстановить новое а.б. покрытие | выполнено |
| отсутствует разметка, км 0+000 - км 3+150 | устранение замечаний продлено до нанесения разметки на 2 этапе |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  11  Автодорога Ижевск-Ува участок  км 17+690 –  км 22+690 Завьяловский район | Акт от 01.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | продольная трещина по центру км 22+400 длиной 250м | 25.05.2020  31.05.2020 | выполнено |
| одиночные поперечные трещины с шагом 30-40м на участке км 17+690 - км 21+800 |
| Акт от 27.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 01.04.2020г. не устранены. | 25.05.2020  31.05.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  12  Автодорога Завьялово-Гольяны участок  км 16+083 –  км 21+000  Завьяловский район | Акт от 03.04.2020 (замечания не устранены).  Акт от 20.04.2020  ООО РДК | продольные по центру и поперечные трещины на отдельных участках км 17+200; км 18+600; км19+460, нарушен профиль обочин на отдельных участках, повреждены сигнальные столбики, км 19+200 некачественно заделаны отверстия в покрытие, после отбора кернов, км 18+050 лево, колея на обочине. | 18.04.2020  25.05.2020  28.05.2020 | Письмо о продлении срока устранения до 25.05.2020 |
| Письмо о продлении срока устранения до 28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  13  Автодорога Завьялово-Гольяны участок  км 21+072 –  км 26+000  Завьяловский район | Акт от 03.04.2020 (замечания не устранены).  Акт от 20.04.2020  ДП Ижевское | нарушение профиля обочин км 21+500- км 21+700 право, лево. А так же на отдельных участках, продольные по центру и поперечные трещины км 21+200; км 21+550; км22+700; 23+670 (а так же по всему участку), повреждены сигнальные столбики, сколы на БР 100.30.18 на посадочной площадке км 23+950 право, восстановить вертикальную разметку БР 100.30.18 на км 24+150 (круговой перекрёсток) и на посадочных площадках | 18.04.2020  25.05.2020  28.05.2020 | Письмо о продлении срока устранения до 25.05.2020 |
| Письмо о продлении срока устранения до 28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  14  Окружная г. Ижевска - п. Сокол км 0+036 –  км 2+947  Завьяловский район | Акт от 02.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | поперечные трещины с шагом 20-30м на протяжении всего участка, продольные трещины: -км 0+100 - 10м; -км 0+200 - 10м; -км 0+700 - 15м; -км 0+900 - 20м; -км 2+150 - 20м; -км 2+550 - 30м, сетка трещин, трещина по краю 15м | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | дефекты и недостатки выявленные 02.04.2020г. не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  15  Автодорога  Ижевск-Воткинск  Км 26+735 –  Км 30+559  Завьяловский район | Акт от 02.04.2020  ООО "РДК" | одиночные, не периодические, нитевидные, поперечные трещина | 31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.04.2020  ООО "РДК" | "одиночные, нитевидные, поперечные трещины,  дополнительных дефектов не выявлено" | 31.05.2020 |
| Акт от 28.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные 02.04.20г., устранены, трещины санированы битумом | составлен акт устранения недостатков от 28.05.2020г. |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  16  Автодорога  (Ижевск-Люк)-Азино  км 5+230-  км 14+000 Завьяловский район | Акт от 03.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | одиночные, не периодические, нитевидные поперечные трещины; продольные трещины по центру периодические по всему участку | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 22.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты выявленные 03.04.2020г. не устранены, дополнительно - км 12+500 продольная трещина слева с шелушением материала покрытия вокруг S-8м², км 10+600 сетка трещин слева S-7м² | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  17  Автодорога  Сарапул-Воткинск км 29+144-  км 34+144 Завьяловский район | Акт от 06.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | периодические поперечные трещины с шагом 10-20м; продольные трещины по центру по всему участку | 25.05.2020  31.05.2020 |  |
| Акт от 23.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | дефекты и недостатки выявленные 06.04.2020 года не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 25.05.2020  31.05.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  18  Автодорога  Ижевск-Сарапул   км 23+108-  км 30+537  Завьяловский район | Акт от 06.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | одиночные нитевидные трещины поперечные; продольная трещина по центру км 26+050; требуется восстановление окраски бордюрного камня на автобусных остановках; км 29+250 повреждены 2 проема барьерного ограждения справа, частично отсутствуют светоотражатели; требуется восстановление сигнальных столбиков | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 23.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | дефекты и недостатки выявленные 06.04.2020 года не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 20.05.2020  31.05.2020 | Выополнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  19  Автодорога Ижевск-Ува участок  км 44+354 –  км 54+354   Увинский район | Акт от 01.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | продольные трещины по центру: - км 46+000 длиной 250м; - км 48+300 длиной 150м; - км 50+100 длиной 100м; - км 52+300 длиной 200м; | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| застой воды на выходе из трубы км 53+200; |
| повреждены или отсутствую сигнальные столбики на съездах и трубах: - км 46+400; км 47+600;  км 48+000; км 49+300; | 15.04.2020 | Выполнено |
| Акт от 27.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | "дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 01.04.2020г. не устранены в полном объеме; | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  20  Автодорога  Ижевск-Ува  км 81+480 –  км 85+480 Увинский район | Акт от 01.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | продольные трещины по центру: - км 82+350 длиной 200м; - км 83+100 длиной 200м; - км 85+000 длиной 10м; | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| одиночные поперечные трещины: - км 81+900; км 85+000; км 85+400 |
| Акт от 22.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 01.04.2020г. не устранены. | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  21  Автодорога Игра-Глазов участок  км 58+809 –  км 73+800  Глазовский район | Акт от 01.04.2020  Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках | 14.04.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  22  Автодорога Объездная г. Глазов км 0+000 –  Км 3+300  Глазовский район | Акт от 01.04.2020  Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках | 14.04.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  23  Автодорога Глазов-Яр-Пудем  км 13+140 –  км 16+740 Глазовский район | Акт от 01.04.2020  Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках, заменить повреждённые сигнальные столбики, восстановить вертикальную разметку БР 100.30.18 на посадочных площадках (до 30.04.20) | 14.04.2020 | выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  24  Автодорога Верхняя Богатырка - Чажай  км 0+000 –  км 27+100 Глазовский район | Акт от 03.04.2020  АО "Глазовский дормостстрой", г.Глазов | поперечные трещины покрытия на тротуаре, сколы БР 100.30.18 (локально), км 8+500 | 30.04.2020 | выполнено |
| локальные механические повреждения балок и стоек МБО, км 5+000 - км 8+000 | выполнено |
| Акт от 30.04.2020  АО "Глазовский дормостстрой", г.Глазов | выбоина на покрытии ПК 32+00 | 28.05.2020 | Выполнено |
| заиление трубы ПК 12+00 |
| застой воды ПК 12+00, ПК 13+35 |
| Акт от 25.05.2020  АО "Глазовский дормостстрой", г.Глазов | сетка трещин км 3+900 | 29.05.2020 | Выполнено |
| продольная трещина км 4+900 |
| застой воды ПК 12+00 |
| отсутствует дорожная разметка, км 5+000 - км 9+000 |
| Акт от 29.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  25  Автодорога  Пудвай -  Сёва  км 0+000 –  км 20+450 Глазовский район | замечания Акта от 03.04.2020 не устранены  Акт от 30.04.2020  АО "Увинское ДП", п.Ува, УР | поперечные одиночные трещины подходы к мосту ч/з р. Сёва | 28.05.2020  10.06.2020 |  |
| наличие несанкционированных съездов, км 18+700 (лево), км 19+200 (лево), км 20+100 (лево) |
| механические повреждения балок и стоек МБО км 18+000, подходы к мосту через р. Сева |
| механические повреждения и коррозия металла перильного ограждения, км 13+000 (лево) |
| заделка стыков и размыв укреп. работ ПК 5+60, ПК 12+60 |
| Х  26  Автодорога  Яр – Укан-Юр  км 4+805 –  км 10+505  Ярский район | Акт от 01.04.2020  (замечания не устранены)  Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках, восстановить вертикальную разметку БР 100.30.18 на посадочных площадках (до 30.04.20), нарушен профиль обочин на отдельных участках, восстановить горизонтальную разметку на ИДН и пешеходного перехода км 9+650 | 30.04.2020  20.05.2020  28.05.2020 | Письмо о продлении срока до 20.05 |
| Письмо о продлении срока до  28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  27  Автодорога  Глазов-Яр-Пудем  км 30+000 –  км 33+215  Ярский район | Акт от 01.04.2020 (замечания не устранены)   Акт от 21.04.2020  ДП Ижевское | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках, заменить повреждённые сигнальные столбики, восстановить вертикальную разметку БР 100.30.18 на посадочных площадках (до 30.04.20) км 33+115 ИДН выбоина в месте сопряжения ИДН с покрытием | 30.04.2020  20.05.2020  28.05.2020 | Письмо о продлении срока до 20.05 |
| Письмо о продлении срока до  28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  28  Автодорога Орловский - граница Кировской области  км 0+000 –  км 23+000  Ярский район | Замечания акта от 03.04.2020 не устранены  Акт от 29.04.2020 | продольная центральная трещина (локально) км 0+000 - км 1+000, км 4+000 - км 5+000, сетка трещин ПК 0+30 - Пк 0+45, ПК 1+20 - ПК 1+50, ПК 4+30 - Пк 18+00, ПК 18+00, Пк 18+20, Пк 45+00 - Пк 45+25, Пк 49+30 - Пк 49+50 | 20.05.2020 |  |
| продольная боковая трещина Пк 34+00 - Пк 34+10, выбоины Пк 35+50 - Пк 35+60, Пк 44+70 - Пке 45+75 |
| механическое повреждение балок и стоек МБО, км 0+000 - км 5+000 |
| заиление труб ПК 2+27, ПК 4+41 влево 15 м, ПК 9+26 вправо 20 м, Пк 33+34, Пк 41+40, ПК 46+61 |
| отсутствует дорожная разметка, км 0+000 - км 5+000 |
| Акт о 29.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  29  Автодорога Орловский-граница Кировской области км 0+000-  км 23+000  Ярский район | Замечания акта от 03.04.2020 не устранены  Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | сброс воды по откосу, разлив основания, км 7+000 - км 8+000 | 20.05.2020 | Выполнено |
| пучина ПК 0+10, ПК 47+05 |
| продольная трещина ПК 0+00 - ПК 0+90, выбоины (шелушение) ПК 4+00 - ПК 4+20, ПК 7+40 - ПК 7+80, ПК 12+50 - ПК 18+50, Пк 23+50 - ПК 23+90, ПК 27+70 - ПК 28+15, ПК 30+00 - ПК 30+60, ПК 33+70 - ПК 34+80, ПК 45+00 - ПК 47+00, ПК 52+30 - ПК 54+80 |
| размыв откосов ПК 36+00 - Пк 36+80 |
| механическая деформация балок и стоек МБО, км 5+000 - км 11+000 |
| частично отсутствуют сигнальные столбики Км 7+00 - км 8+00 |
| остсутствует дорожная разметка км 5+000 - км 11+000 |
| механическая деформация стойки дорожного знака 2.4 - км 8+400, просадка бермы 5.13 - км 9+800 |
| разрушение бетона монолитных участков водосбросов по откосу Км 5+000 - км 11+000 |
| механическое повреждение стоек, коррозия металла на лестничных сходах, км ПК 36+80 - ПК 38+30 |
| заиление труб ПК 26+45, ПК28+11 влево 14 м, ПК 30+56, ПК 33+82, ПК 34+99 вправо 14 м,ПК 36+76, ПК 38+29, ПК 56+27 влево 16 м, разрушение оголовков труб ПК 34+99 вправо 14 м. |
| Акт от 29.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  30  Автодорога  М7 ("Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы)- Кионгоп. Км 4+200 –  км 18+300 Якшурбодьинский район | Акт от 02.04.2020 (замечания не устранены,) Акт от 22.04.2020  Удмуртавтодор | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках, нарушен профиль обочин на отдельных участках, восстановить сигнальные столбики на съезде км 7+320 право. | 16.04.02020  15.05.2020  28.05.2020 | письмо о продлении срока до 15.05.2020 |
| Письмо о продлении срока до  28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  31  Автодорога  Якшур - Бодья- Шаркан  км 0+000 –  км 25+100  Якшурбодьинский район | Акт от 02.04.2020 (замечания не устранены,) Акт от 22.04.2020  Удмуртавтодор | продольные по центру  и поперечные трещины на отдельных участках, нарушен профиль обочин на отдельных участках, восстановить горизонтальную разметку на ИДН и БР 100.30.18 на посадочных площадках  в д. Пушкари | 16.04.02020  15.05.2020  28.05.2020 | письмо о продлении срока до 15.05.2020 |
| Письмо о продлении срока до  28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  32  Автодорога  Якшур - Бодья- Шаркан  км 1+000 –  км 3+920 Якшурбодьинский район | Акт от 02.04.2020 (замечания не устранены,) Акт от 22.04.2020  Удмуртавтодор | продольные по центру  и поперечные трещины, на отдельных участках, нарушен профиль обочин на отдельных участках. | 16.04.02020  15.05.2020  28.05.2020 | письмо о продлении срока до 15.05.2020 |
| Письмо о продлении срока до  28.05.2020 |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  33  Автодорога  Воткинск-Шаркан км 13+920 –  км 18+000  Шарканский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | поперечные трещины с шагом 20-30м на протяжении всего участка, км 15+050 продольная трещина 20м | 25.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.04.2020  Удмуртавтодор | Дефекты и недостатки, выявленные 02.04.2020, не устранены | 25.05.2020 |
| занижение обочины км 15+000 на внутреннем радиусе глубиной более 10см, длиной 10м | 25.04.2020  18.05.2020 |
| Акт от 20.05.2020 | дефекты выявленные 02.04. и 21.04.2020г. устранены, продольные и поперечные трещины санированы битумом, на обочину подсыпан материал и уплотнен, дополнительных дефектов и недостатков не выявлено | составлен акт устранения недостатков от 20.05.2020г. |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  34  Автодорога  (Якшур-Бодья - Шаркан) - Сюрсовай  км 0+000 –  км 18+200  Шарканский район | Замечания акта от 01.04.2020 не устранены  Акт от 28.04.2020  "СМУ5  г. Чайковский" | поперечные волны, сдвиги, колейность км 1+600 - км 2+200; км 2+600 - км 5+000; км 7+300 - 8+100 | 18.05.2020  15.06.2020 |  |
| выбоины на расстоянии 4-6 м, гребенка, отсутствие ровности км 2+200 - км 2+600; км 0+900 - км 1+600; км 6+500 - км 6+700 |
| просадки (пучины) при относительной площади просадок 20-10% км 0+000 - км 0+900 |
| заливание водоотводных канав км 0+000 - км 0+900 |
| А  35  Автодорога  (Якшур-Бодья-Шаркан)-Мувыр  км 0+000 –  км 4+300  Шарканский район | Акт от 01.04.2020  Удмуртавтодор | отдельные выбоины на расстоянии 10-20 м, гребенка, км 0+000 - км 4+300 | 27.04.2020 | Выполнено |
| выцветшая пленка дорожного знака 2.1 "Главная дорога", км 3+300 | Выполнено |
| Акт от 28.04.2020 | просадки асфальтобетонного покрытия на переходных плитах, мост через р. Пашур | 18.05.2020 | Выполнено |
| частично отсутствуют сигнальные столбики, разрушены, км 0+000 - км 4+300 |
| размыв конусов по мосту через р. Пашур, произвести заделку ЦПР стыков входящих и выходящих оголовков |
| заиление труб ж/б диаметром 1,4; 1,6, метал. диаметром 0,520 м |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  36  Автодорога  (Якшур-Бодья-Шаркан)-Старые Быги  км 0+000 –  км 8+000  Шарканский район | Замечания акта от 01.04.2020 не устранены  Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | поперечные трещины на расстоянии более 40 м, км 0+000 - км 2+000 | 18.05.2020 | выполнено |
| продольная центральная трещина, км 2+000 - км 2+300 |
| произвести заделку стыков прикромочных лотков цементным раствором |
| частично отсутствуют сигнальные столбики, км 0+000 - км 2+300 |
| отсутствует дорожная разметка, км 0+000 - км 2+300 |
| заиление трубы Пк 1+75, ПК 17+70 |
| застой воды  ПК 1+75 |
| отсутствует каменная наброска ПК 1+75, окраска метал. трубы ПК 17+70 |
| Акт от 20.05.2020 | произвести заделку стыков прикромочных лотков цементным раствором | 31.05.2020 |  |
| отсутствует дорожная разметка, км 0+000 - км 2+300 | восстановить при нанесении разметки на 2 этапе реконструкции |
| Акт от 02.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  37  Автодорога Мишкино-Малый Казес  км 0+000 –  км 7+000  Шарканский район | Акт от 01.04.2020  Удмуртавтодор | следы коррозии на пешеходном ограждении | 27.04.2020 | выполнено |
| нарушение продольной ровности пешеходного ограждения | Выполнено |
| "выпадают" бордюрные камни тротуара со стороны бровки зем. Полотна | Выполнено |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | частично разрушены  и отсутствую сигнальные столбики км 0+000 - км 6+660 | 19.05.2020 | Выполнено |
| заиление труб ПК 1+21, ПК 2+99, ПК 3+19 вправо 13м, ПК 5+74 вправо 10м, ПК 8+44 влево 12м, ПК 8+44 вправо 12м, ПК 21+35,5 влево 14м, ПК 21+65 |
| восстановить каменную наброску, произвести окраску мест ремонта труб ПК 21+65, ПК 55+90 |
| Акт от 20.05.2020  Удмуртавтодор | колейность более 50 см, разрушение дорожной одежды переходного типа, км 4+300 - км 6+00, км 6+400 - км 6+660 | 31.05.2020 |  |
| частично отсутствует растительный слой и посев трав, км 0+000 - км 1+500, км 5+000 - км 6+660 бермы |
| отсутствует проектная толщина щебня в георешетке при укреплении кюветов, км 0+000 - км 6+660 | частично устранено,  полное устранение замечания 31.05.2020 |
| Акт от 02.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  38  Автодорога (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки км 0+000 –  км 9+300  Шарканский район | Акт от 22.04.2020  Удмуртавтодор | продольные и поперечные трещины, на всём протяжении участка | 20.05.2020  28.05.2020 | Выполнено |
| повреждены БР 100.30.18 на посадочной площадке |
| нарушен профиль обочин (право, лево) |
| восстановить повреждённые сигнальные столбики |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  39  Автодорога  (Ижевск-Воткинск)-Кудрино участки  км 0+000 –  км 0+660,  км 5+210 –  км 8+400  Воткинский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | км 0+600 занижена обочина справа на внутреннем радиусе глубиной более 5см на участке 15м | 09.04.2020 | Выполнено |
| поперечные трещины с шагом 20-40м на протяжении всего участка, км 5+550 продольная трещина по центру 50м | 25.05.2020 |
| Акт от 21.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты и недостатки выявленные 02.04.2020 года не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 25.05.2020 |
| Акт от 28.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные 02.04.20г., устранены, трещины санированы битумом | составлен акт устранения недостатков от 28.05.2020г. |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| И  40  Автодорога  Воткинск-Чайковский  км 4+844 –  км 7+746 Воткинский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | отсутствуют или повреждены сигнальные столбики на съездах, требуется планировка обочин | 01.05.2020 | Выполнено |
| поперечные трещины с шагом 40-60м на протяжении всего участка, продольная трещина 17 пикет длиной 30м отсутствуют или повреждены сигнальные столбики на съездах | 25.05.2020 | выполнено |
| Акт от 21.04.2020  Удмуртавтодор | "дефекты и недостатки выявленные 02.04.2020 года не устранены,  км 6+400 сетка трещин слева;  на уч-ке км 6+400-км 7+746 поперечные трещины с шагом 10-20м (не гарантийные обязательства)" | 25.05.2020 | выполнено |
| Акт от 26.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные 02.04 и 21.04.20г., устранены, продольные и поперечные трещины санированы битумом, сигнальные столбики на съездах восстановлены, обочины спланированы | **составлен акт устранения недостатков от 26.05.2020г**. | Выполнено |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| И  41  Автодорога  Кудрино-Светлое км 0+000-км 2+320  Воткинский район | Акт от 02.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | поперечные трещины с шагом 20-30м на протяжении всего участка | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | "дефекты и недостатки выявленные 02.04.2020 года не устранены,  дополнительных дефектов не выявлено" | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  42  Автодорога Сарапул-Воткинск км 49+663 –  км 65+635  Воткинский район | Замечания акта от 01.04.2020 не устранены  Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | поперечные одиночные трещины на расстоянии более 40 м | 18.05.2020 | выполнено |
| продольная трещина по оси,  ПК 13+00 - ПК 13+50 |
| просадка асфальтобетонной смеси в местах отбора кернов, ПК 0+00 - Пк 32+00 |
| локальный размыв бровки зем.полотна, ПК 28+28 (слева) |
| частично разрушены сигнальные столбики, ПК 0+00 - ПК 32+00 |
| отсутствует дорожная разметка, ПК 0+00 - ПК 32+00 |
| разрушение оголовка трубы ПК 0+45 |
| Заиление трубы ПК 0+45, ПК 13+29, ПК 26+85 влево 11м |
| Акт от 20.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  43  Автодорога  Дебесы-Шаркан  км 0+056 –  км 26+887  Дебесский район | Акт от 01.04.2020  Удмуртавтодор | локальные деформации обочин (занижение), ПК 14+80 (лево), ПК 14+80 (право), ПК 31+20 (лево) | 27.04.2020 | Выполнено |
| механическое повреждение балок МБО, загиб стоек,  ПК 10+04 - ПК 31+58 |
| частично отсутствуют сигнальные столбики ПК 0+00 - ПК 34+00 |
| механическое повреждение стоек перильного ограждения, внешняя коррозия металла- ПК 16+08 - ПК 32+21 |  | Выполнено |
| продольная трещина в покрытии (посадочная площадка) ПК 16+80 9право) |
| разрушение а/павильона ПК 26+80 (лево) |
| Замечания Акта от 27.04.2020 не устранены  Акт от 18.05.2020  Удмуртавтодор | шурфы от кернов ПК 19+00 право | 25.05.2020 |  |
| механическое повреждение стоек МБО ПК 5+26 лево |
| просадка бермы дорожного знака 6.1 (лево) - ПК 18+00, деформация щитка дорожного знака 1.34.1 (право) - ПК 22+00 |
| отсутствует дорожная разметка ПК 0+00 - ПК 34+00 |
| заиление труб ПК 3+13, ПК 5+26, ПК 9+32, ПК 10+41, ПК 14+80, ПК 19+13 влево 12 м, ПК 19+13 вправо 12м |
| разрушение оголовков труб ПК 3+13 |
| Акт от 29.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  44  Автодорога Котегурт-Косолюк км 0+000 –  км 4+200   Дебесский район | Замечания акта от 03.04.2020 не устранены  Акт от 30.04.2020, замечания не устранены.  Акт от 22.05.2020 г, устранить до 30.05.2020 | одиночные выбоины на расстоянии 20-40 м, км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 3+600 | 18.05.2020  30.05.2020 |  |
| колейность, выбоины на расстоянии 4-6 м, км 2+700 - км 3+200 |
| одиночные трещины на асфальтобетонном покрытии разворотной и посадочной площадок, км 3+600 |
| частично отсутствуют или повреждены сигнальные столбики, км 0+000 - км 3+600 |
| повреждена пленка дорожного знака 5.16, км 3+600 |
| повреждены бордюрные камни на посадочной площадке (сколы), км 3+600 |
| заиление труб основной ход  и съезды, смещение портальных оголовков и звеньев труб. Произвести ремонт ЦПР |
| Акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |
| А  45  Автодорога (Сарапул-Киясово)- Косолапово  км 0+000 –  км 7+200  Киясовский район |  | отдельные выбоины на расстоянии 8-10 м, гребенка, ПК 0+00 - ПК 64+00 | 28.04.2020 | Выполнено |
| частично разрушены и отсутствуют сигнальные столбики, ПК 0+00 - ПК 64+00 | Выполнено |
| погнута стойка дорожного знака "Уступи дорогу", ПК 61+46 | Выполнено |
|  | разрушение асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке, ПК 63+10 | 18.05.2020 | Выполнено |
| выбоина в асфальтобетонном покрытии ПК 0+30 |
| колейность на съезде более 10 см, ПК 12+13 (влево) |
| просадка асфальтоьетонного покрытия на тратуаре, д. Яжбахтино |
| разымыв откоса зем. полотна (подход к мосту) ПК 16+15 слева |
| трещины асфальтобетонного покрытия над переходными плитами, ПК 16+15 |
| коррозия на перильном ограждении ПК 61+46 д. Яжбахтино |
| заиление трубы ПК 0+45, ПК 0+81 влево 15м, ПК 4+65, ПК 12+13 влево 27м, ПК 13+67 влево 14м, ПК 14+86 влево 9м, ПК 14+86 вправо 9,5м, ПК 15+17, ПК 17+40 влево 21м, ПК 21+64 вправо 15м, ПК 26+54, ПК 32+37 влево 13м, ПК 39+39 вправо 12м, ПК 44+03, ПК 46+19, ПК 52+51 влево 11м, ПК 61+46 влево 13м, ПК 63+10 вправо 11м |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  46  Автодорога Киясово-Лутоха  км 0+000 –  км 12+000  Киясовский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | отдельные выбоины на расстоянии 8-10 м,  км 8+000 - д. Лутоха | 28.04.2020 | Выполнено |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  47  Автодорога (Лутоха-Калашур)-Дубровский  км 0+000 –  км 8+100  Киясовский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | отдельные выбоины на расстоянии 8-10 м, км 0+000 - км 0+900, км 4+400 - км 8+100 | 28.04.2020 | Выполнено |
| частично разрушены и отсутствуют сигнальные столбики, км 0+000 - км 0+900, км 4+400 - км 8+100 |
| наклонены дорожные знаки |
| отсутствие каменной наброски км 7+500 (ж.б. труба отв. 1,2), км 7+300 (ж.б. труба отв. 1,0), км 6+800 (ж.б. труба отв. 1,0) |
| Акт от 29.04.2020  Удмуртавтодор | застой воды км 1+500, км 1+600 (вправо), 1+600 (влево) | 18.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  48  Автодорога  Сарапул-Воткинск  км 13+981 -  км 16+039 Сарапульский район | Акт от 06.04.2020  ООО "РДК" | одиночные, не периодические, нитевидные поперечные трещины; | 31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 23.04.2020  ООО "РДК" | одиночные, нитевидные, поперечные трещины, дополнительных дефектов не выявлено | 31.05.2020 |
| Акт от 28.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные 06.04.20г., устранены, трещины санированы битумом | составлен акт устранения недостатков от 28.05.2020г. |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| А  49  Автодорога Костино-Камбарка км 10+200 –  км 44+200  Сарапульский район | Акт от 31.03.2020  Акт от 30.04.2020  Удмуртавтодор | продольная центральная трещина км 29+000 - км 34+200 | 27.04.2020  18.05.2020 | Выполнено |
| поперечные одиночные трещины на расстоянии 20-40 м, км 29+000 - км 34+200 |
| размыв зем. полотна, км 29+800 |
| выбоины асфальтобетона, км 30+600 (вправо) |
| размыв зем. полотна на съезде, км 33+850 |
| разрушение оголовков труб на съезде км 30+150 (вправо) |
| заиление трубы на съезде км 30+450 (влево) |
| наличие древесно-кустарниковой растительности у оголовков на съезде км 30+150 (вправо), км 30+450 (влево) |
| Акт от 29.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  50  Автодорога  (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь) – Пычас   км 0+000 –  км 4+800  Можгинский район | Акт от 02.04.2020  Письмо о продлении срока устранения  АО "Можгинское ДП", г.Можга | поперечные трещины на расстоянии 8-10 м, км 0+000 - км 3+700 | 28.04.2020 | Выполнено  Выполнено |
| продольная центральная трещина, км 0+000 - км 3+700 |
| просадки, км 0+750, км 0+800, км 2+870, км 2+900, км 1+500 |
| сетка трещин, залитая битумом км 1+400 |
| отсутствуют сигнальные столбики, км 0+00 - км 3+700 |
| отсутствуют дорожные знаки 1.34.1 - км 3+700, 6.13 - км 1+000 |
| Акт от 29.04.2020  АО "Можгинское ДП", г.Можга | заиление  и застой воды ж/б труб на съездах | 18.05.2020 | Выполнено |
| смещение элементов трубы, застой воды, заиление трубы, км 3+400 ( ж.б. труба отв. 1,0 м) |
| произвести очистку входных и выходных оголовков труб, обеспечить водоотвод ВПТ на съездах, демонтировать монтажные петли (нанести антикоррозийный состав) |
| Акт от 21.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  51  Автодорога  Кизнер-Муркозь Омга   км 0+000 –  км 51+500  Кизнерский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | колейность, ПК 60+00 - ПК 63+00, ПК 70+00 - ПК 75+00 | 29.04.2020 | Выполнено |
| выбоины на расстоянии 6-8 м, ПК 250+00 - ПК 25+00, ПК 55+00 - ПК 65+00 | 28.04.2020 | Выполнено |
| загрязнение ограждений, на всем протяжении |
| повреждены и частично отсутствуют сигнальные столбики, ПК 0+00 - ПК 90+00 |
| трещины бордюров, не заделаны керны, отсутствует урна, ПК 51+00 (павильон) |
| застой воды ПК 36+44, ПК 42+48 (ж.б. трубы отв. 1,0 м) |
| Акт от 21.05.2020 замечания  Акта от 29.04.2020 не устранены | заиление кювета ПК 90+50 | 19.05.2020 | Выполнено |
| произвести очистку водоотводных колодцев |
| размв кювета ПК 61+00 | 01.06.2020 | Выполнено |
| размыв откоса ПК 90+00 лево, ПК 89+50 |
| выбоины на расстоянии 2-3 м, ПК 0+00 - ПК 20+00, ПК 26+00 - ПК 55+00 |
| просадки (пучины) ПК 24+00-ПК24+20, ПК 25+00-ПК25+50, ПК 27+000-ПК27+40, ПК 30+00-ПК 30+40, ПК 50+00-ПК 50+40, ПК 69+00-ПК 70+00 |
| выбоины на расстоянии 1-4 м, ПК 0+00 - ПК 30+00    **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| А  52  Автодорога  (Мари-Возжай-Верхняя Игра)-Гаранькино  км 0+000-км 4+100  Граховский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | колейность, км 1+000 - км 1+300 | 28.04.2020 | Выполнено  Выполнено |
| загрязнение ограждений, км 0+400 - км 3+900 |
| Акт от 29.04.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  53  Автодорога Лолошур-Возжи-Нижние Юраши  км 0+000 –  км 4+300  Граховский район | Акт от 02.04.2020  Удмуртавтодор | колейность, ПК 22+00 - Пк 25+00 | 29.04.2020 | Выполнено |
| загрязнение ограждений, ПК 1+00, ПК 2+00, ПК 7+00, ПК 8+00 |
| размытие откосов, ПК 23+00 - ПК 25+00 |
| заиление водоотводных лотков, ПК 22+00 - ПК 27+00 |
| размыв русел у оголовков трубы, ПК 1+80, ПК 14+92 (ж.б. трубы отв. 1,0 м) |
| Акт от 29.04.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  54  Автодорога Красногорское-Убытьдур  км 0+000 –  км 10+800 Красногорский район | Акт от 03.04.2020  Удмуртавтодор | частично отсутствуют или повреждены сигнальные столбики, км 0+000 - км 10+800 | 29.04.2020 | выполнено |
| Акт от 30.04.2020  Удмуртавтодор | выбоины на расстоянии 4-6 м, гребенка, км 5+300 - км 6+200, км 0+000 - км 3+700, км 4+200 - км 4+400, км 6+600 - км 10+300 | 18.05.2020 | Выполнено |
| колейность более 20 см, отсутствие проезда, км 10+300 - км 10+800 |
| колейность на съездах, просадки над ВПТ , км 7+700, км 8+700, км 0+000 - км 10+800 |
| фундамент знаков находится над берменным основанием км 0+000 - км 10+800 |
| коррозия пешеходного ограждения и метал.павильона, д. М.Игра, д. Убытьдур |
| заиление труб ПК 28+19 влево 12,5 м, ПК 35+40 влево 12м, ПК 36+23, ПК 36+46 вправо 15м, ПК 38+87 вправо 19м, ПК47+13, ПК 47+88 влево 11м, ПК 52+77, ПК 60+46 вправо 12 м, Пк 74+39 влево 12м |
| застой воды ПК52+77, ПК63+45 |
| Акт 22.05.2020 | колейность более 10 см, нарушение профиля дороги, км 3+700 - км 4+200, км 4+400 - км 5+300, км 6+200 - км 6+600 | 31.05.2020 |  |
| отсутствует укрепление откосов засевом трав, км 0+000 - км 10+800 |
| размывы откосов зем.полотна у ВПТ км 0+000 - км 10+800 |
| нарушение ровности укладки НСМ "Дорнит", д. Малая Игра |
| локальные сколы барьерного камня |
| Акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  55  Автодорога Красногорское – Елово  км 0+000 –  км 8+500  Красногорский район | Акт от 03.04.2020  Удмуртавтодор | отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м, км 6+400 - км 8+500 | 29.04.2020 | выполнено |
| частично отсутствуют или повреждены сигнальные столбики, км 6+400 - км 8+500 | выполнено |
| Акт от 30.04.2020  Удмуртавтодор | посадка покрытия на съезде над газопроводом | 18.05.2020 | Выполнено |
| разрушение асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке, км 6+450 (справа) |
| просадка асфальтобетона укреп. Кювета км 6+500 справа |
| коррозия элементов автопавильона |
| заиление труб и смещение портальных оголовков относит. звеньев км 6+520,км 7+400, км8+400, д. Елово ж/б труба отв. 0,6 лево, право |
| Акт от 22.05.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  56  Автодорога Удмуртский Караул-Дёбы  Красногорский район | Замечания Акта 03.04.2020 не устранены  Акт от 30.04.2020  Удмуртавтодор | перильное ограждение повреждено, имеется ржавчина, км 0+000, км 3+300 | 18.05.2020 | Выполнено |
| разрушение асфальтобетонного покрытия посадочной площадки и тротуара, км 3+300 (слева) |
| коррозия профиля автопавильона, км 4+800, км 3+300, км 0+600 |
| заиление труб, смещение портальных оголовков и звеньев ж/б труб, км 4+500, км 4+000, км 3+200, км 2+400, км 1+000, съезды |
| застой воды км 4+500, км 4+000 |
| Акт от 22.05.2020 | выбоины на расстоянии 8+10 м, гребенка, км 0+000 - км 2+4, км 3+000 - км 4+90000, | 31.05.2020 | Выполнено |
| колейность более 10 см, нарушение профиля, км 2+400 - км 3+000 |
| нарушение ровности деформации, подмывы НСМ "Дорнит", используемого для укрепленияводоотв. Канав, км 0+000 - км 4+900 |
| акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| А  57  Автодорога  Бурино - Оросово - Эркешево  км 0+000 –  км 18+105  Балезинский район | Замечания Акта от 29.04.2020 не устранены  Акт от 22.05.2020  Удмуртавтодор | частично отсутствуют сигнальные столбики, км 12+600 - км 17+217 | 26.05.2020 | Выполнено |
| заиление труб ПК 0+81 влево 7,5 м, ПК 1+42 влево 6,5 м, Пк 1+83,5 влево 9,5 м, ПК 2+10 влево 9,0м, ПК 2+43 влево 15 м, ПК 4+68, ПК 6+86 влево 12.5 м, ПК 14+21,ПК 24+69, ПК 34+60 влево 13 м, ПК 41+90, Пк46+98 |
| застой воды  ПК 0+81 влево 7,5 м, ПК 1+42 влево 6,5 м, Пк 1+83,5 влево 9,5 м, ПК 2+10 влево 9,0м, ПК 2+43 влево 15 м, ПК 6+86 влево 12,5 м, ПК 27+85,5 |
| Акт от 01.06.2020 | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  58  Автодорога  Малая Пурга-Нижнее Кечево  км 8+943 –  км 13+313  Малопургинский район | Акт от 03.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  ДП Ижевское | поперечные трещины с шагом 10-20м на всем протяжении участка,  км 12+700 продольная трещина 20м боковая, выбоины: - км 9+110 - S40см² - h 5см; - км 9+905 - S40см²- h 5см | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 24.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020 | дефекты и недостатки выявленные 03.04.2020 года не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 20.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  59  Автодорога  Дебёсы-Кез  км 13+929 –  км 30+076  Кезский район | Акт от 13.04.2020  Удмуртавтодор | продольные и поперечные трещины по всему участку | 15.05.2020  28.05.2020  31.05.2020 | Частично выполнено  Письмо о продлении срока до  31.05.2020    Выполнено |
| км 19+300 право просадка в покрытии более 10 мм |
| км 18+900 повреждён автопавильон  и БР 100.30.18 на посадочной площадке |
| км 21+50лево, выбоина в покрытии 40/20/0,03 см |
| спрофилировать обочину, на всём протяжении участка |
| восстановить повреждённые сигнальные столбики |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| Х  60  Автодорога  Кез-Пужмезь-Чепца  км 0+000 –  км 26+800  Кезский район | Акт от 13.04.2020  Удмуртавтодор | продольные и поперечные трещины по всему участку | 15.05.2020  28.05.2020  31.05.2020 | Частично выполнено  Письмо о продлении срока до  31.05.2020  Выполнено |
| км 15+100 лево, выбоина в покрытии 60/30/0,03 см |
| км 15+150 право, произвести заделку отверстий, после отбора кернов |
| спрофилировать обочину, на всём протяжении участка |
| восстановить повреждённые сигнальные столбики |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  61  Автодорога  Нылга-Вавож  км 10+993-  км 15+969  Вавожский район | Акт от 08.04.2020  Удмуртавтодор | одиночные, не периодические, поперечные трещины по всему участку; | 31.05.2020 | Устранено |
| продольные трещины по центру:  км 11+100 - 15м;  км 11+400 - 40м и поперечная трещина с выкрашиванием материала покрытия - 0,5м²; |
| поперечные трещины с шагом 20м - км 11+750-км 11+950 и км 12+800 - км 13+000; |
| км 15+100 сетка трещин в выкрашиванием материала покрытия - 1м². |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты, выявленные 08.04.2020г. не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 31.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 18.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты выявленные 08.04.2020г. устранены, продольные и поперечные трещины санированы битумом, дополнительных дефектов и недостатков не выявлено | **составлен акт устранения недостатков от 18.05.2020г**. |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  62  Автодорога  Можга-Вавож  км 39+688-  км 44+688  Вавожский район | Акт от 08.04.2020  Удмуртавтодор | км 40+200 2 выбоины справа - 1м²;  км 40+300 выбоина слева - 1,5м², занижена обочина слева на внутреннем радиусе длиной 40м, глубиной более 5см;  км 40+400 выбоина справа - 1м²;  км 40+450 выкрашивание материла покрытия справа на трещине - 2м²;  км 40+460 выбоина слева - 0,5м²;  км 40+700 выбоина слева  - 1м²;  км 41+400 выбоина справа - 1м² с выкрашиванием материала вокруг - 7м²;  км 41+700 выбоина слева - 2м² с выкрашиванием материала 10м²;  км 42+600 шелушение материала покрытия слева - 5м²;  км 42+700 выбоина слева 1,5м²;  км 43+750 и км 43+790 выбоины - 1м²;  км 43+790 разрушение покрытия справа у края  проезжей части, занижена обочина длиной 30м. | 31.05.2020  замечания по обочинам до 28.04.2020 | Замечания по обочинам устранены |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты, выявленные 08.04.2020г. не устранены в полном объеме, устранены замечания по обчинам | 31.05.2020 | Дефекты покрытия в виде выбоин, выкрашивания и шелушения материала  устранены |
| Акт от 18.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты, выявленные 08.04.2020г. не устранены в полном объеме, требуется санация битумом продольных и поперечных трещин, выбоины и выкрашивание материала покрытия устранены с использованием струйно-инъекционной технологии | 31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  63  Автодорога  Ува-Вавож  км 18+100-  км 22+010  Вавожский район | Акт от 08.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | км 22+000 колейность на обочине слева на внутреннем радиусе длиной 30м, одиночные поперечные трещины; | 25.05.2020  31.05.2020 | Устранено с использованием материалов, не предусмотренных гарантией (трещины пролиты) |
| км 21+600 продольная трещина по центру длиной 40м, нечитаемые дорожные знаки 1.2 и 1.4.4 слева перед переездом; |
| км 21+100 выбоина справа - 1м²; |
| км 21+070 выбоина по центру - 1,5м²; |
| км 21+000 выбоина слева - 2м² с шелушением материала вокруг 10м²; |
| км 20+400 2 выбоины по 1м² с шелушением материала покрытия вокруг 10м², одиночные поперечные трещины; |
| км 20+360 выбоина слева - 1м²; |
| км 20+300 выбоина слева 2м²; |
| км 19+000 выбоина слева - 2м²" |
| Акт от 28.04.2020  Письмо о продлении работ до 31.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты, выявленные 08.04.2020г. не устранены в полном объеме. | 25.05.2020  31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  64  Автодорога  Ува-Вавож  км 4+641-км 8+641  Увинский район | Акт от 08.04.2020  Удмуртавтодор | "км 8+100 выбоина слева 1м² с шелушением материала покрытия вокруг 5м², сетка трещин справа; | 25.05.2020 |  |
| км 8+000 выбоина слева 0,5м²; |
| км 7+950 выбоина справа 1м², с шелушением материала покрытия вокруг, сетка трещин; |
| км 7+800 выбоина слева 0,5м²; |
| км 7+750 выбоина по слева 0,5м²; |
| км 7+600 выбоина слева - 1,5м; |
| км 7+400 выбоина справа 0,5м²; |
| км 7+200 выбоина 0,5м²; |
| км 7+100 выбоина0,5м²; |
| км 6+900 выбоина 0,5м²; |
| км 6+800 выбоина справа 0,5м²; |
| км 6+750 2 выбоины справа 0,5м²; |
| км 6+500 выбоины справа 0,5м²; |
| км 6+400 выбоина слева 0,5м²; |
| км 5+400 выбоина справа 1м²; |
| км 4+800 выбоина справа 1м²" |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 08.04.2020г. не устранены, дополнительных недостатков не выявлено | 25.05.2020 |  |
| Акт от 25.05.2020 | дефекты выявленные 08.04.2020г. устранены, продольные и поперечные трещины санированы битумом,  выбоины отфрезерованы и заделаны асфальтом, дополнительных дефектов и недостатков не выявлено | **составлен акт устранения недостатков от 25.05.2020г**. | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |
| И  65  Автодорога  Ува-Вавож  км 16+987-  км 18+100  Увинский район | Акт от 08.04.2020  Удмуртавтодор | одиночные, не периодические, нитевидные поперечные трещины | 25.05.2020 | Устранено |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | одиночные, не периодические, нитевидные поперечные трещины | 25.05.2020 | Устранено |
| Акт от 25.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные 08.04.20г., устранены, поперечные трещины санированы битумом | **составлен акт устранения недостатков от 25.05.2020г.** | Выполнено |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| И  66  Автодорога  (Ува-Вавож)-Лыстем  км 0+034-км 3+662  Вавожский район | Акт от 13.04.2020  Удмуртавтодор | "работы по покрытию дороги не производились, проведены работы по устройству 2-х водопропусных труб; | 30.04.2020 | Выполнено |
| км 4+060 на трубе просадки, колейность длиной 15м; |
| км 3+455 на трубе нарушение поперечного профиля, колейность, просадки. |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | колейность, просадки на трубе км 3+455 | 15.05.2020 |
| Акт от 18.05.2020 | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 13.04. и 28.04.2020г. устранены,  дополнительных недостатков не выявлено, произведена планировка покрытия в местах размещения водопропусных труб | **составлен акт устранения недостатков от 18.05.2020г.** |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| И  67  Автодорога  Можга-Вавож  км 23+800-  км 28+960  Можгинский район | Акт от 13.04.2020  Удмуртавтодор | поперечные трещины с шагом 10-20м по всему участку, продольные трещины - км 23+950 - 25м, км 25+070 - 35м" | 25.05.2020 | Выполнено |
| Акт от 28.04.2020  Удмуртавтодор | дефекты и недостатки, выявленные при проверке гарантийных обязательств 13.04.2020г. не устранены, дополнительных недостатков не выявлено | 25.05.2020 |
| Акт от 19.05.2020  Удмуртавтодор | дефекты выявленные 13.04.2020г. устранены, продольные и поперечные трещины санированы битумом, дополнительных дефектов и недостатков не выявлено | **составлен акт устранения недостатков от 19.05.2020г**. |
| **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |
| И  68  Реконструкция мостового перехода через р.Чепца на автодороге Балезино-Сергино  В Балезинском районе | Акт от 29.04.2020  "АО "Уралмосто-  строй" филиал мостоотряд 123" | "локальные размывы откосов на подходах (устранение с восстановлением растительного слоя);  вымыв грунта из-под бетонного укрепления конусов опоры №1 левая и правая строна и опоры №4 правая сторона;  локальное отслоение и шелушение краски перильного ограждения левая и правая сторона;  на подходе со стороны Сергино на примыкании второстепенной дороги установить МБО в соответствии с ГОСТ;  произвести протяжку креплений МБО по всему объекту.  " | 31.05.2020 | Выполнено |
|  | **ДЕФЕКТОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО** |  |  |

**ИЖЕВСК, обследование гарантийных дорог 2020 г. (БКАД)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улиц** | **Акт №**  **дата** | **Подрядная организация** | **Выявленные дефекты** | **Устранение дефекта** | **Примечание** |
| **ИЖЕВСК** | | | | | | |
| 1 | Ул. 9-ое Января от ул. Цветочная до Индустриального суда | Акт 285  28.04.2020 | Управтодор | На участке от здания 1Бпо ул. Ворошилова до АЗС «Башнефть» просадка покрытий вокруг дождеприёмных решеток до 3 см | 25.05.2020 |  |
| На участке от здания № 259 по ул. 9 Января до здания № 219а по ул. 9 января многочисленные просадки покрытий вокруг дождевых решеток до 3 см |
| Напротив здания №22А по ул. Ворошилова разрушение покрытия в виде выкрашивания с углублением до 3 см и размерами 0,1х0,1м |
| 2. | Ул. Удмуртская от ул. Лихвинцева до пер. Северный (восточная сторона) | Акт № 284 28.04.2020 | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 3 | Ул. Удмуртская от ул. Майская до ул. Базисная (западная сторона) | Акт № 283 28.04.2020 | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявдлены |  |  |
| 4 | Ул. Буммашевская от ул. 10 лет Октября до ул. Удмуртская | Акт № 282 28.04.2020 | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 5 | Ул. Авангардная от ул. Удмуртская до ул. 8-ое марта | Акт № 281 28.04.2020 | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 6 | Ул. Ломоносова | Акт № 280 28.04.2020 | Удмуртавтодор | В районе здания №4Б по ул. Ломоносова разрушение покрытия в виде выкрашивания с углублением до 2 см и размерами 0,2х0,3м. | 25.05.2020 |  |
| Разрушение покрытия вокруг колодца в районе здания № 23 по ул. Ломоносова |
| Аварийные дефекты, зафиксированные в акте №49 от 7.04.2020, не устранены |
| 7 | Ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Кирова | Акт № 279  28.04.2020 | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 8 | 10 лет Октября от ул. Серова до ул. 40 лет Победы | Акт № 278 28.04.2020 | Удмуртавтодор | На протяжении всех участков многочисленные очаги разрушений, выкрашиваний | 25.05.2020 |  |
| 9 | Проезд Автозаводской от ул. Ворошилова до кольца троллейбусов | Акт №270 27.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 10 | Ул. Труда | Акт № 269 27.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 11 | Ул. Т.Барамзиной от 40 лет Победы до ул. Петрова | Акт № 268 27.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 12 | Ул. Писателя Самсонова | Акт № 267 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 13 | Ул. Петрова от кольцевой развязки до д.9 по ул. Петрова (включая кольцевую развязку) | Акт № 266 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 14 | Ул. Союзная от д. 165а до ул. Камбарская | Акт № 265 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 15 | Ул. Автозаводская от ул. Петрова до АО «Завод пластмасс» (включая ул. Сабурова) | Акт № 264 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 16 | Ул. Профессора Рупасова от ул. 40 лет Победы до ул. Барышникова | Акт № 263 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 17 | Ул. Молодежная от ул. Петрова до ул. Н. Курченко | Акт № 262 27.04.2020 | ДП Ижевское | На протяжении всего тротуара поперечные и продольные трещины | 25.05.2020 |  |
| 18 | Пр. им. Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная | Акт № 261 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 19 | Ул. Маслюкова (включая ул. Курченко) | Акт № 260 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 20 | Ул. Цветочная от ул. Ворошилова до ул. 9-ое Января | Акт № 259  27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 21 | Ул. Салютовская от ул. Ворошилова до пр. Автозаводской | Акт № 258  27.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 22 | Ул. Кудинова от ул. Молодежная до ул. Союзная | Акт № 257 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 23 | Ул. Короткова от ул. Автозаводская до ул. Петрова | Акт № 256  27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 24 | Ул. Н. Курчено от ул. Молодежная до ул. Союзная | Акт № 255 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 25 | Ул. Барышникова от ул. Рупасова до ул. Сабурова | Акт № 254 27.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 26 | Ул. М.Горького от пер. Широкий до ул. Кирова | Акт № 250 24.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 27 | Ул. Майская от ул. Удмуртская до ул. К.Маркса | Акт № 253 24.04.2020 | ДП Ижевское | ИДН не соответствуют ГОСТ 52605-2006, а именно: высота – от 8 см до 10 см. также многочисленные выкрашивания | 25.05.2020 |  |
| На участке от ул. Пушкинская до ул. К.Маркса колейность до 8 мм (на протяжении всего участка). Согласно ОДМ 2186029-2017г данный случай является гарантийным |
| Акт № 315  6.05.2020 | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 28 | Ул. Кирова от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная | Акт № 252 24.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 29 | Ул. Фурманова от ул. Азина до ул. Новгородская | Акт № 235 23.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| Акт № 307 30.04.2020 | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 30 | Ул. Четырнадцатая от ул. Клубная до ул. Телегина | Акт № 234  23.04.2020 | ДП Ижевское | Вдоль здания 26А по ул. 14-ая разрушение тротуара в виде выкрашиваний | 25.05.2020 |  |
| На протяжении  всего участка тротуара вдоль ул. 14-ая отделение бортовых камней от покрытия тротуара |
| Акт № 306  30.04.2020 | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 31 | Ул. Мужвайская | Акт № 233  23.04.2020 | ДП Ижевское | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605-2006, а имено: высота – от 8 до 10 см, наклонные части до 50 см | 25.05.2020 |  |
| Акт № 305  30.04.2020 | Выкрашивание тротуара вдоль бортового камня (напротив Баранова 68А) | 25.05.2020 |  |
| Выбоина у бортового камня на тротуаре (у дома 68А) |
| Трещина на тротуаре (на пешеходном переходе у д. 68А) |
| Отслоение бортового камня от тротуара (у пешеходного перехода д.766 ул. Баранова) |
| 32 | Ул. З.Космодемьянской от ул. Новошестнадцатая до ул. 14-ая | Акт № 232  23.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| Акт № 304  30.04.2020 | Продольная трещина на тротуаре | 25.05.2020 |  |
| Отклонение бортового камня от оси |
| 33 | Ул. Гагарина от д. 81 до жд вокзала | Акт № 231  23.04.2020 | ДП Ижевское | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605-2006, а имено: высота – от 8 до 11 см, наклонные части до 50 см |  |  |
| Акт № 303  30.04.2020 | Шелушение покрытия тротуара (напротив здания ИОТЗ) | 25.05.2020 |  |
| Продольная трещина (напротив Гагарина 48) |
| Строительный мусор после устранения дефекта |
| Отклонение бортового камня от оси на тротуаре (напротив Гагарина 32) |
| 34 | Ул. Баранова от ул. Селтинская до ул. О.Кошевого | Акт № 230 23.04.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| Акт № 302 30.04.2020 | Застой воды напротив тротуара (Баранова 57) | 25.05.2020 |  |
| Частичный всход травы на газоне (Баранова 57) |
| Продольные и поперечные трещины на тротуаре (д. 57) |
| Выкрашивание а/б покрытия тротуара (напротив д.65) |
| Поперечная трещина (напротив дома 61) |
| Застой воды на тротуаре (напротив д.67) |
| Отслоение бортового камня от тротуара (у д.83) |
| Пучина на тротуаре (у д.81) |
| Застой воды на тротуаре (у д. 81) |
| 35 | Ул. 5-ая Подлесная от ул. Песочная до ул. Нижняя | Акт № 247 24.04.2020  Акт № 327 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых замечаний не выявлено |  |  |
| 36 | Ул. 6-ая Подлесная от ул. Песочная, 31 до ул. 30 лет Победы и от д. 25 по ул. Школьная до ул. Нижняя | Акт № 246 24.04.2020  Акт № 326 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 37 | Ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Майская | Акт № 245 24.04.2020  Акт № 325 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 38 | Ул. Щерса от пер. Раздельный до здания СМП | Акт № 324 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 244  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 39 | Ул. Холмогорова от ул. Пушкинская до ул. Владивостокская | Акт № 323 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 243  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 40 | Ул. 7-ая Подлесная от стадиона до ул. Песочная | Акт № 322 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 242  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 41 | Ул. Песочная от ул. Набережная Дудина до ул. Студенческая | Акт № 321  6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 241  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 42 | Пер. Широкий от ул. Пушкинская до ул. М.Горького | Ак № 320 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 240  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 43 | Пер. Узенький от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров | Акт № 319 6.05.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| Акт № 239  24.04.2020 | Новых дефектов не выявлено |
| 44 | Ул. Пушкинская от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина и от пер. Широкий до ул. Кирова | Акт № 238  24.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено | 25.05.2020 |  |
| Акт №318 6.05.2020 | Просадка дождеприемной решетки (более 2 см) на перекрестке Пушкинская – Кирова |  |
| 45 | Ул. Кирова от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная | Акт № 316 6.05.2020 | ДП Ижевское | Дефекты устранены в полном объеме |  |  |
| 46 | Ул. Новоажимова от ул. К.Либкнехта до ул. Маяковского (включая перекресток с ул. К. Либкнехта) | Акт № 292 29.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 47 | Ул.Удмуртская от ул. Ленина от ул. Краева | Акт № 291  29.04.2020 | ДП Ижевское | Трещина на тротуаре (напротив д. 201, 205) | 25.05.2020 |  |
| Просадка колодца (на съезде у д. 201) |
| Отслоение бортового камня на тротуаре на всем протяжении |
| 48 | Пер. Прасовский от ул. Орджоникидзе до ул. Карлутская Набережная | Акт № 290 29.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 49 | Ул. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская (вкл. переезд) | Акт № 289  29.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 50 | Ул. Краева от ул. Удмуртская до ул. Революционная | Акт № 288  29.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 51 | Ул. Бабушкина от ул. Ухтомского до ул. Ленина (включая шлюзовой проезд от ул. Ленина до ул. Бабушкина) | Акт № 287  29.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 52 | Ул. Фронтовая от ул. Ленина до дома №4 по ул. Фронтовая | Акт № 277 28.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 53 | Ул. Строителей от ул. В.Шоссе до ул. Дзержинского (включая проезд к СОШ №8 (В.Шоссе, 48), СОШ №19 (В.Шоссе, 110), д/с № 163 и 147) | Акт № 276 28.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 54 | Ул. Репина от ул. Авангардная до ул. Тимирязева | Акт № 275 28.04.2020 | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 55 | Ул. Потемкина от ул. Совхозная до ул. 10 лет Октября | Акт № 274 28.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 56 | Ул. Дзержинского от ул. Владивостокская до ул. 9-ое Января | Акт № 273 28.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 57 | Ул. Герцена от ул. Фронтовая до ул. Халтурина (включая подъезд к экономико-технологическому колледжу) | Акт № 272 28.04.2020 | ДП Ижевское | Разрушение тротуара (трещины, крошение, разрушение кромки) | 25.05.2020 |  |
| 58 | Ул. Ленина от Орджоникидзе до ул. Халтурина  (по направлению к центру) | Акт № 220 15.04.2020 | ООО Лидер | Новые дефекты не выявлены |  |  |
| Акт № 301  29.04.2020 | Новые дефекты не выявлены |  |  |
| 59 | Ул. Промышленная | Акт № 219 15.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| Акт № 297  29.04.2020 | Новые замечания не выявлены |
| 60 | Ул. Мельничная | Акт № 218 15.04.2020  Акт № 295  29.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены  Новые замечания не выявлены |  |  |
| 61 | Ул. Аграрная | Акт № 217 15.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| Акт № 294  29.04.2020 | Новые замечания не выявлены |
| 62 | Ул. Ялтинская | Акт № 216 15.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| Акт № 294  29.04.2020 | Новые замечания не выявлены |
| 63 | Ул. Пойма | Акт № 215  23.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 64 | Ул. Маяковского от ул. Горького до ул. Магистральная | Акт № 214  23.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 65 | Ул. Баранова от ул. 15-ая до ул. Новошестнадцатая и от ул. Шевченко до ул. Городок Машиностроителей | Акт № 213 23.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 66 | Ул. Увинская от ул. О. Кошевого до ул. Новошестнадцатая | Акт № 212  23.04.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 67 | Ул. К.Либкнехта от ул. 40 лет Победы до ул. Восточная | Акт № 300  29.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 68 | Ул. Сивкова от ул. Ленина до ул. Чугуевского | Акт № 299  29.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 69 | Ул. Магистральная от ул. Маяковского до ул. Гагарина | Акт № 298  29.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 70 | Ул. Орджоникидзе от ул. Промышленная до разворотного кольца троллейбусов «з-д Нефтемаш» | Акт № 296  29.04.2020 | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 71 | Ул. М. Горького от пер. Широкий до ул. Кирова и от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина | Акт № 317  6.05.2020 | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улиц** | **Акт №**  **дата** | **Подрядная организация** | **Выявленные дефекты** | **Устранение дефекта** | **Примечание** |
| **ИЖЕВСК** | | | | | | |
| 1 | Ул. Бабушкина от ул. Ухтомского до ул. Ленина (включая шлюзовой проезд от ул. Ленина до ул. Бабушкина) | [Акт № 207](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 2. | Ул. Краева от ул. Удмуртская до ул. Революционная | [Акт № 205](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 3 | Пер. Прасовский от ул. Орджоникидзе до ул. Карлутская Набережная | [Акт № 204 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Ул. Новоажимова от ул. К.Либкнехта до ул. Маяковского (включая перекресток с ул. К. Либкнехта) | [Акт № 203 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 5 | Ул.Удмуртская от ул. Ленина от ул. Краева | [Акт № 202](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не обнаружено |  |  |
| 6 | Ул. Цветочная от ул. Ворошилова до ул. 9-ое Января | [Акт № 168](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Поперечная трещина (Ворошилова, 68) | 25.05.2020 |  |
| Продольные и поперечные трещины (Цветочная, 7) |
| [Акт № 174 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | У автостоянки «Иж-1» по ходу движения в сторону ул. Ворошилова не соответствует ГОСТ 52605-2006, а именно – высота 8 см |
| У дома № 64 по ул. Ворошилова правая сторона по ходу движения в сторону ул. 9-ое Января не соответствует ГОСТ 52605-2006, а именно: высота - 8 см |
| 7 | Ул. Салютовская от ул. Ворошилова до пр. Автозаводской | [Акт № 167](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив дома 41) | 25.05.2020 |  |
| [Акт № 173 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605-2006, а именно: высота - 8 см, наклонные участки – 50 см. |
| 8 | Ул. Н. Курчено от ул. Молодежная до ул. Союзная | [Акт № 166 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Застой воды на тротуаре (напротив д. 71 по ул. Молодежная) |  |  |
| Продольная трещина (напротив д. 71) |
| Стык участка (на въезде во двор д.71) |
| Отверстия после забора кернов (на тротуаре, д.71) |
| Поперечная трещина напротив садика (тротуар) |
| Разрушение стыка ИДН |
| Продольная трещина ИДН (перекресток ул. Союзная 101а) |
| Разрушение стыков ИДН (Союзная 101) |
| Трещина на стыке ИДН (Союзная, 75) |
| Разрушение стыка ИДН (Союзная, 75) |
| [Акт № 172 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ИДН соответствует ГОСТ 52605-2006 |
| 9 | Ул. Короткова от ул. Автозаводская до ул. Петрова | [Акт № 165](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Отслоение бортового камня от а/б покрытия (напротив д.3 по ул. Короткова) | 25.05.2020 |  |
| [Акт № 171 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605-2006, а именно: высота – 8,5 см, наклонные части – 50 см |
| 10 | Ул. Кудинова от ул. Молодежная до ул. Союзная | [Акт № 164 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| [Акт № 170 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Все ИДН соответствуют ГОСТ 52605-2006 |
| 11 | Ул. Барышникова от ул. Рупасова до ул. Сабурова | [Акт № 163 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины (напротив Турда,82) | 25.05.2020 |  |
| Тротуар отходит от бортового камня (напротив школы) |
| Отверстия от забора кернов (Труда, 14) |
| Продольная трещина у перекрестка (Труда, 14) |
| На всем протяжении тротуара пролить стык между тротуаром и бортовым камнем |
| [Акт № 169 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | По ходу движения в сторону ул. Сабурова ИДН перед ул. Ярушки не соответствует ГОСТ 52605-2006, а именно: высота – 8,5см, наклонные участки – 50 см |
| Следующие ИДН (3 шт.) правая сторона, по ходу движения в сторону Сабурова от основной проезжей части, не соответствует ГОСТ 52605-2006, а именно: высота – 8 см |
| ИДН напротив МКД № 51а по ул. Петрова, правая сторона по ходу движения в сторону ул. Сабурова, не соответствует ГОСТ 52605-2006, а именно: высота 8 см. |
| 12 | Ул. Пушкинская от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина и от пер. Широкий до ул. Кирова | [Акт №159 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив шахматной школы) | 25.05.2020 |  |
| Поперечные трещины (Пушкинская, 164) |
| Поперечные трещины (ото ТЦ Сигма до конца участка) |
| 13 | Пер. Узенький от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров | [Акт № 158 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (д. 222) | 25.05.2020 |  |
| 14 | Ул. Песочная от ул. Набережная Дудина до ул. Студенческая | [Акт № 156 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольные и поперечные трещины (напротив АЗС Легенда) | 25.05.2020 |  |
| Поперечные трещины на всем протяжении |
| Продольная трещина, шелушение (напротив з-да Купол) |
| 15 | Ул. 7-ая Подлесная от стадиона до ул. Песочная | [Акт № 155 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины на всем участке | 25.05.2020 |  |
| Поперечные трещины (30 лет Победы, 32) |
| Аварийная выбоина (напротив дома 71) на межрельсовом пространстве |
| 16 | Ул. Щерса от пер. Раздельный до здания СМП | [Акт № 154 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины на всем протяжении участка | 25.05.2020 |  |
| Отверстия от забора керна (10 лет Октября, 12) |
| 17 | Ул. Холмогорова от ул. Пушкинская до ул. Владивостокская | [Акт № 153 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 18 | Ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Майская | [Акт № 152 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 19 | Пер. Широкий от ул. Пушкинская до ул. М.Горького | [Ак № 151 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 20 | Ул. 6-ая Подлесная от ул. Песочная, 31 до ул. 30 лет Победы и от д. 25 по ул. Школьная до ул. Нижняя | [Акт № 150 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 21 | Ул. 5-ая Подлесная от ул. Песочная до ул. Нижняя | [Акт № 150 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (у дома 10) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина (от дома 10 до дома 30) |
| 22 | Ул. К. Либкнехта от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Восточная | [Акт № 228 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые дефекты не выявлены |  |  |
| 23 | Ул. Ленина от Орджоникидзе до ул. Халтурина | [Акт № 229 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые дефекты не выявлены |  |  |
| 24 | Ул. В.Сивкова от ул. Ленина до ул. Чугуевского | [Акт № 227 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 25 | Ул. Магистральная от ул. Маяковского до ул. Гагарина | [Акт № 226 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 26 | Ул. Промышленная | [Акт № 225 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 27 | Ул. Орджоникидзе от ул. Промышленная до разворотного кольца троллейбусов у з-да Нефтемаш | [Акт № 224 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 28 | Ул. Мельничная | [Акт № 223 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 29 | Ул. Аграрная | [Акт № 222 22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 30 | Ул. Ялтинская | [Акт № 221](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [22.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ООО Лидер | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 31 | Пр. Автозаводской от ул. Ворошилова до разворотного кольца троллейбусов | [Акт № 209 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 32 | Ул. Т.Барамзиной от 40 лет Победы до ул. Петрова | [Акт № 206 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 33 | Ул. Писателя Самсонова | [Акт № 201 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 34 | Ул. Петрова от кольцевой развязки до д.9 по ул. Петрова (включая кольцевую развязку) | [Акт № 200 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 35 | Ул. Союзная от д. 165а до ул. Камбарская | [Акт № 199 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Дефекты покрытия устранены холодным а/б | 25.05.2020 | Временно устранённые дефекты холодным а/б заменить на материал, соответствующий первоначально примененному |
| Новые замечания не выявлены |  |  |
| 36 | Ул. Автозаводская от ул. Петрова до АО «Завод пластмасс» (включая ул. Сабурова) | [Акт № 198 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 37 | Ул. Профессора Рупасова от ул. 40 лет Победы до ул. Барышникова | [Акт № 197 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 38 | Ул. Молодежная от ул. Петрова до ул. Н. Курченко | [Акт № 196 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 39 | Пр. им. Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная | [Акт № 195 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 40 | Ул. Маслюкова (включая ул. Курченко) | [Акт № 194 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 41 | Дорога Ижевск- Оранжерейный комплекс от ул. В.Шоссе до ул. Сельская | [Акт № 193 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Замечания, зафиксированные в акте №55 от 7.04.2020, не устранены. Фотофиксация произведена |  |  |
| 42 | Ул. 9-ое Января от ул. Цветочная до Индустриального суда | [Акт № 192 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | От стыка со стороны ул. Дзержинского до конца остановочной площадки «ул. 9-ое Января» вдоль бордюрного камня и на ширину от бордюрного камня до первого продольного стыка разрушения покрытия в виде шелушений и выкрашивания, местами до 2 см. на этом же участке поперечная раскрытая трещина | 25.05.2020 |  |
| 43 | Ул. Удмуртская от ул. Лихвинцева до пер. Северный (восточная сторона) | [Акт № 191 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Напротив здания № 282 по ул. Удмуртская разрушение покрытия в виде выкрашивания 1.5х1.0 м; 0,6х0,5м |  |  |
| 44 | Ул. Удмуртская от ул. Майская до ул. Базисная (западная сторона) | [Акт № 190 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 45 | Ул. Буммашевская от ул. 10 лет Октября до ул. Удмуртская | [Акт № 189 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 46 | Ул. Авангардная от ул. Удмуртская до ул. 8-ое марта | [Акт № 188 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 47 | Ул. Ломоносова | [Акт № 187 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Замечания, зафиксированные в акте обследования № 49 от 07.04.2020, не устранены |  |  |
| 48 | Ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Кирова | [Акт № 186](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 49 | 10 лет Октября от ул. Серова до ул. 40 лет Победы | [Акт № 185 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | Удмуртавтодор | Замечания, зафиксированные в акте обследования № 47 от 07.04.2020, не устранены |  |  |
| 50 | Ул. Фронтовая от ул. Ленина до дома №4 по ул. Фронтовая | [Акт № 180 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | ИДН не соответствует ГОСТ 52605 – 2006, а именно: высота - 8,5; 8,0 см, наклонная часть - 0,5 м | 25.05.2020 |  |
| 51 | Ул. Строителей от ул. В.Шоссе до ул. Дзержинского (включая проезд к СОШ №8 (В.Шоссе, 48), СОШ №19 (В.Шоссе, 110), д/с № 163 и 147) | [Акт № 179 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605 – 2006, а именно: высота - 9 см, 11 см; наклонная часть - 0,5 м; многочисленные разрушения в виде выкрашиваний. | 25.05.2020 |  |
| 52 | Ул. Репина от ул. Авангардная до ул. Тимирязева | [Акт № 178 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Все ИДН не соответствуют ГОСТ 52605 – 2006, а именно: высота - 8 см, наклонная часть - 0,5м , многочисленные разрушения в виде выкрашиваний. | 25.05.2020 |  |
| 53 | Ул. Потемкина от ул. Совхозная до ул. 10 лет Октября | [Акт № 177 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 54 | Ул. Дзержинского от ул. Владивостокская до ул. 9-ое Января | [Акт № 176 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 55 | Ул. Герцена от ул. Фронтовая до ул. Халтуриина (включая подъезд к экономико-технологическому колледжу) | [Акт № 175 21.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 56 | Ул. М.Горького от пер. Широкий до ул. Кирова | [Акт № 148 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | На протяжении всех тротуаров поперечные трещины | 25.05.2020 |  |
| У здания № 37 по ул. М.Горького на проезжей части просадка колодца до 4 см |
| 57 | Ул. Майская от ул. Удмуртская до ул. К.Маркса | [Акт № 147 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | На протяжении всех тротуаров из а/б единичные отслоения бордюрных камней от покрытия, трещины | 25.05.2020 |  |
| На протяжении всего участка тротуара из брусчатки многочисленные раскрытые стыки между брусчатками |
| 58 | Ул. Кирова от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная | [Акт № 146 17.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Продольные трещины | 25.05.2020 |  |
| 59 | Ул. Труда | [Акт № 110 20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [Акт №208](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip)  [20.04.2020](attachments/Ижевск_23.04.2020.zip) | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. 9-ое Января от ул. Цветочная до Индустриального суда  Ремонт дороги, тротуара | [Акт №124](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 2 | Ул. Удмуртская от ул. Лихвинцева до пер. Северный (восточная сторона) | [Акт № 123](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 3 | Ул. Удмуртская от ул. Майская до ул. Базисная (западная сторона) | [Акт № 122](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 4 | Ул. Буммашевская от ул. 10 лет Октября до ул. Удмуртская | [Акт № 121 14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Не восстановлены места отбор проб (керны) на проезжей части в районе здания №82 по ул. Буммашевская | 25.05.2020 |  |
| На протяжении всех тротуаров единичные трещины, отслоение бортового камня от покрытия тротуара |
| 5 | Ул. Авангардная от ул. Удмуртская до ул. 8 марта | [Акт №120](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 6 | Ул. Ломоносова | [Акт № 119](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Аварийные дефекты, указанные в акте №49 от 7.04.2020 со сроком устранения до 8.04.2020, не устранены |  |  |
| Новых замечаний не выявлено |
| 7 | Ул. 10 лет Октября от ул. Серова до ул. 40 лет Победы | [Акт № 117](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | Аварийные дефекты, указанные в акте № 47 от 7.04.2020 со сроком устранения до 8.04.2020, не устранены |  |  |
| Новых замечаний не выявлено |
| 8 | Ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Кирова | [Акт № 118](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | У пересечения с пер. Узенький многочисленные разрушения брусчатки в виде разрушения и выпадения | 25.05.2020 |  |
| На протяжении всего тротуара частичное расхождение стыков бордюров с брусчаткой |
| 9 | Ул. Т.Барамзиной от ул. 40 лет Победы до ул. Петрова | [Акт № 109](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2020 |  |
| 10 | Ул. Писателя Самсонова | [Акт № 108](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2020 |  |
| 11 | Ул. Молодежная от ул. Петрова до ул. Н.Курченко | [Акт № 107 13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 12 | Ул. Союзная от д. 165а до ул. Камбарская | [Акт № 106](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | На протяжении всех участков продольные и поперечные трещины более 20 п.м/км | 25.05.2020 |  |
| На протяжении всех участков многочисленные разрушения покрытия в виде углублений до 5 см и размером от 0,1х0,1м до 0,2х0,2м |
| Разрушения восстановленные литым асфальтобетоном |  |
| В районе здания №165а по ул. Союзная разрушения покрытия вокруг дождеприемной решетки |  |
| В районе здания №1 по пр. Калашникова разрушение покрытия вокруг дождеприемной решетки |
| В районе здания №49 по ул. Союзная  разрушение покрытия вокруг дождеприемной решетки |
| 13 | Ул. Автозаводская от ул. Петрова до АО «Завод пластмасс» | [Акт № 105](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 14 | Ул. Профессора Рупасова от ул. 40 лет Победы до ул. Барышникова | [Акт № 104](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Вновь выявленные замечания:  Отслоение бордюрного камня вдоль тротуара | 25.05.2020 |  |
| Многочисленные трещины вдоль бордюрных камней тротуара |
| Не восстановлены места отбора проб в районе дома №14 по ул. Труда |
| 15 | Ул. Петрова от кольцевой развязки до д.9 по ул. Петрова (вкл. кольцевую развязку) | [Акт № 103](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольные и поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2020 |  |
| Просадка колодца до 15 мм в районе здания №7 по ул. Петрова |
| 16 | Проспект им Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная | [Акт № 102](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 17 | Ул. Маслюкова (вкл. Н.Курченко) | [Акт № 101](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2020 |  |
| На протяжении всех участков неаварийные выкрашивания |
| 18 | Ул. Цветочная от ул. Ворошилова до пр. Автозаводский | [Акт № 100](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | У пересечения с ул. 9-ое Января по ходу движения в сторону ул. Ворошилова просадка колодцев (2 шт.) до 2 см | 25.05.2020 |  |
| Все ИДН не соответствуют ГОСТ Р52605-2006, а именно высота – выше 7 см, крутой въезд и съезд |
| 19 | Ул. Салютовская от ул. Ворошилова до пр. Автозаводской | [Акт № 99](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 20 | Ул. Кудинова от ул. Молодежная до ул. Союзная | [Акт №98](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 21 | Ул. Короткова от ул. Автозаводская до ул. Петрова | [Акт №97](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | В районе ул. Автозаводская, 10 поперечная трещина | 25.05.2020 |  |
| 22 | Ул. Н. Курченко от ул. Молодежная до ул. Союзная | [Акт № 96](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новые замечания не выявлены |  |  |
| 23 | Ул. Барышникова от ул. Пр. Рупасова до ул. Сабурова | [Акт № 95](attachments/Ижевск.zip)  [13.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Замечания, зафиксированные в акте обследования № 25 от 6.04.2020 устранены не качественно, а именно замок бордюрных камней выполнен не бетоном, а цементно-песчаной без применения опалубки | 25.04.2020 |  |
| Вновь выявленное замечание: напротив здания № 83а по ул. Барышникова разрушения стыка ИДН |  |
| 24 | Ул. Ижевск-Оранжерейный комплекс от ул. В.Шоссе до ул. Сельская | [Акт № 55](attachments/Ижевск.zip)  [7.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | Удмуртавтодор | В районе здания № 57б по ул. В.Шоссе разрушение покрытия в виде углубления до 5 см и размерами 0,6х0,4 м | Не аварийные – до 25.05.2020, аварийные – до 17.04.2020 |  |
| Не восстановлены места отбора проб (керны) |
| Продольные и поперечные трещины более 20 п.м./км |
| Разрушение покрытия вокруг колодца глубиной до 3 см напротив здания №81в по ул. В.Шоссе |
| Многочисленные разрушения покрытия глубиной до 5 см и размерами от 0,1х0,1м до 6,0х0,4м на участке от остановки общественного транспорта «ГКБ №7» до ул. В.Шоссе |
| 25 | Ул. Щорса от пер. Раздельный до здания скорой помощи | [Акт № 85](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечная трещина (на перекрестке с пер. Раздельный) | Неаварийные дефекты – до 25.05.2020  Аварийные – до  11 .04.2020 |  |
| Продольная трещина (у школы) |
| Поперечные и продольные трещины (ул. 10 лет Октября, д.12) |
| Колейность, провал (размер 0,4х0,4м, глубиной 4 см), размер участка 3х3м (напротив 22 лицея) |  |
| 26 | Ул. 7-ая Подлесная от стадиона до ул. Песочная | [Акт № 84](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечная трещина (д.27 ул. Школьная) | 25.05.2020 |  |
| Разрушение примыкания к рельсам |
| Поперечная трещина (д.34 ул. Нижняя) |
| Поперечная трещина (у м-на 5-ка) |
| 27 | Ул. Песочная от Набережной Дудина до ул. Студенческая | [Акт № 83](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины на всем протяжении дороги | 25.05.2020 |  |
| Продольные трещины на всем протяжении дороги |
| Выбоина на стыке с колодцем (разрушение примыкания) 0,2х0,3м |
| 28 | Пер. Широкий от ул. Пушкинская до ул. Горького | [Акт № 82 10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (у дома 277 по ул. К.Маркса) | 25.05.2020 |  |
| Продольная трещина (на перекрестке с ул. пушкинская) |
| 29 | Пер. Узенький от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров | [Акт № 81 10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольные трещины (у дома 220а по ул. пушкинская) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина (у дома 289 по ул. Пушкинская) |
| 30 | Ул. Пушкинская от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина и от пер. Широкий до ул. Кирова | [Акт № 80](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (у кольца) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина (напротив ул. Пушкинская, 148) |
| Поперечные трещины на всем протяжении участка |
| 31 | Ул. Баранова от ул. 15-ая до ул. Новошестнадцатая | [Акт №79](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина, поперечная трещина (перекресток с ул. Шевченко) | 25.05.2020 |  |
| 32 | Ул. Баранова от ул. 15-ая до ул. Новошестнадцатая | [Акт №143 16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 33 | Ул. Увинская от ул. О.Кошевого до ул. Новошестнадцатая | [Акт № 78](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив пер. Увинский,50) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина |
| Аварийные выбоины 0,5х0,5м и 0,5х0,4м, 0,5х0,3м | 10.04.2020 |
| Выравнивание стыка (длина 5 м) между домами по ул. Луначарского, 21 и ул. Клубная, 42 | 25.05.2020 |
| 34 | Ул. Увинская от ул. О.Кошевого до ул. Новошестнадцатая | [Акт №142](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение ИДН (выбоина, размер 0,4х0,4, глубина до 7 см), крошение стыков (Клубная, 58) | Аварийные дефекты – до 17.04.2020  Неаварийные – 25.05.2020 |  |
| Выкрошивание, просадка колодца (у м-на Магнит) |
| Продольная трещина (напротив водонапорной башни) |
| 35 | Ул. Пойма | [Акт №77](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip)  [Акт №77/1](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Отверстия после забора керна |  |  |
| На участке от ул. Маяковского до ж/д путей – выбоина, размер 0,4х0,3, глубина 4 см |
| Выбоина 0,4х0,2м, глубина 2,5 см (участок от Маяковского до ж/д путей) |
| Продольная трещина (перед долгим мостом) |
| Примыкание к ж/д путям |
| Выбоина размер 0,4х0,2м, глубина 2 см (Пойма, 71) |
| Примыкание к ж/д путям, выкрашивается асфальт |
| Продольные трещины (у ПЭК – доставка грузов) |
| Продольные трещины (напротив АЗС до светофора) |
| Провал 3,5 см (напротив Пойма, 113) правая полоса (длина 9м) |
| Трещина продольная на всем протяжении |
| Пучина 1,5х1,5м (около летной школы, жд переезда) |
| Пучина 3.5х1,5м |
| Пучина 1х2 м (200 м от жд перезда) |
| Заезд в СНТ выбоина1,0х1,0м |
| Пойма, 57 – просадка 2,0х9,0 глубиной 7 см |
| Провал 3,0х1,0м глубиной 11 см |
| Провал 1,5х9,0м глубиной до 4,5см (напротив АБЗ АО ДП Ижевское) |
| Выбоины аварийные. Размер 0,3х0,3м, 1,0х3,0м (4 см), 1,0х0,5м глубиной 8 см (у Поймы, 115б) |
| 36 | Ул. Пойма | [Акт №145](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные и продольные трещины (Пойма, 22д) | 17.04.2020 |  |
| Продольная трещина |
| Выбоина и пучина (у поворота на жд) |
| Продольная трещина на протяжении всего участка |
| Отверстия от кернов на протяжении всего участка |
| 37 | Ул. Фурманова от ул. Азина до ул. Новгородская | [Акт № 76](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Выкрашивание стыков на тротуаре (напротив д.116, ул. Фурманова) | 25.05.2020 |  |
| Пролить стык между бордюром и тротуаром |
| На протяжении всего участка раскрыт стык между бортовым камнем и тротуаром |
| 38 | Ул. Фурманова от ул. Азина до ул. Новгородская | [Акт №140 16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 39 | Ул. Четырнадцатая от ул. Клубная до ул. Телегина | [Акт № 75 9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Отверстие после забора керна (напротив д.56, ул 14-ая) | 25.05.2020 |  |
| 40 | Ул. Четырнадцатая от ул. Клубная до ул. Телегина | [Акт № 141 16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 41 | Ул. Мужвайская | [Акт №74](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Трещины на тротуаре (напротив дома 65, ул. Баранова) | 25.05.2020 |  |
| Трещины на тротуаре (у перекрестка ул. Баранова и ул. Мужвайская) |
| Разрушение ИДН на стыке (у д.70, ул. Оружейника Драгунова) |
| 42 | Ул. Мужвайская | [Акт № 139](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 43 | Ул. З.Космодемьянской от ул. Новошестнадцатой до ул. 14-ая | [Акт №74 9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Водоотводной валик, выкрашивание стыка (напротив д.19 по ул. З.Космодемьянской) | 25.05.2020 |  |
| 44 | Ул. З.Космодемьянской от ул. Новошестнадцатой до ул. 14-ая | [Акт № 138](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 45 | Ул. Гагарина от д.81 до ж/д вокзала | [Акт № 72](attachments/Ижевск.zip)  [9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение тротуара на всем протяжении участка, трещины, выбоина 1х1м, глубина 25 см (напротив д. 49а, ул. Гагарина) | Ликвидировать аварийный участок в течение суток |  |
| Разрушение тротуара (напротив д.49 по ул. Гагарина) выбоина 2х0,6м (разрушение до грунта, глубина более 6 см) |
| Стык продольный у д.49 пролить с применением «утюга» | 25.05.2020 |
| 46 | Ул. Гагарина от д.81 до ж/д вокзала | [Акт № 137](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 47 | Ул. Баранова от ул. Селтинская до ул. О.Кошевого | [Акт №71 9.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив д.88) тротуар | 25.05.2020 |  |
| 48 | Ул. Баранова от ул. Селтинская до ул. О.Кошевого | [Акт № 136](attachments/Ижевск.zip)  [16.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 49 | Ул. В.Сивкова от ул. Ленина до ул. Чугуевского | [Акт № 135](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ООО «Лидер» | Дефектов не выявлено |  |  |
| 50 | Ул. Орджоникидзе от ул. Промышленная до разворотного кольца троллейбусов | [Акт № 134](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ООО «Лидер» | Поперечные трещины (напротив центрального входа на з-д «Нефтемаш») |  |  |
| Продольная трещина (у магазина Стройландия) |
| 51 | Ул. Магистральная от ул. Маяковского до ул. Гагарина | [Акт №133 15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ООО «Лидер» | Поперечная трещина (у м-на Хозбаза, на мосту) |  |  |
| Продольная трещина (у м-на ДНС до Хозбазы) |
| 52 | Ул. К.Либкнехта от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Восточная | [Акт № 132](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ООО «Лидер» | Трещины у бортового камня (напротив дома 189) |  |  |
| Поперечная трещина (у м-на Автопилот) |
| 53 | Ул. Бабушкина от ул. Ухтомского до ул. Ленина (вкл. шлюзовой проезд от ул. Ленина до ул. Бабушкина) | [Акт № 131](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Отверстия от забора кернов (Ленина, 112) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина (у съезда между домами 116 и 112) |
| Просадка смотрового колодца (на съезде у д.112) |
| Пролить стыки ИДН (нет знака ИДН) |
| 54 | Ул. Удмуртская от ул. Ленина до ул. Краева | [Акт № 130](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Не выявлено |  |  |
| 55 | Пер. Прасовский от ул. Орджоникидзе до ул. Карлутская набережная | [Акт № 129](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина на всем протяжении | 25.05.2020 |  |
| Разрушение шва (стык) на ИДН (дом 26) |
| Стык у бордюрного камня и тротуара прилить |
| 56 | Ул. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская (включая переезд) | [Акт № 128](attachments/Ижевск.zip)  [15 04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение межрельсового пространства, выкрошивание (на перекрестке д.212 ул. Ленина-Коммунаров) | 25.05.2020 |  |
| 57 | Ул. Краева от ул. Удмуртская до ул. Революционная | [Акт № 127](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Просадка смотрового колодца (у д. 194) 2 см | 25.05.2020 |  |
| Шов сопряжения пролить с применением «утюга» |
| Поперечная трещина на тротуаре (у входа в НипиНефть) |
| ИДН (напротив ул. Удмуртская, 195) пролить швы |
| Просадка колодца на тротуаре (Удмуртская, 197) |
| Расхождение шва на съезде (между м-ном Магнит и д. 197) |
| Поперечные трещины на тротуаре (напротив м-на Магнит) |
| 58 | Ул. Новоажимова от ул. К Либкнехта до ул. Маяковского (вкл. перекресток с К.Либкнехта) | [Акт № 126](attachments/Ижевск.zip)  [15.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Новых дефектов не выявлено |  |  |
| 59 | Ул. Фронтовая от ул. Ленина до дома4 по ул. Фронтовая | [Акт №116](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина на всем участке | 25.05.2020 |  |
| Отверстия от забора кернов |
| 60 | Ул. Строителей от ул. В.Шоссе до ул. Дзержинского (включая проезд к СОШ №8 (В.Шоссе, 48), СОШ №19 (В.Шоссе, 110), проезд к детским садам № 163 и 147) | [Акт №115](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Смотровой колодец – просадка (напротив м-на 5-ка) | 25.05.2020 |  |
| Тротуар – пролить – трещины на всем протяжении |  |
| Аварийные выбоины на стыке с ИДН (д.15) | 17.04.2020 |
| Продольная трещина (д.62, ул. Строителей) | 25.05.2020 |
| Стык на повороте к д.70 пролить, трещина |
| Отслоение тротуара от бордюрного камня |
| Застой воды на тротуаре (между 27 и 29 домами) |
| Аварийные выбоины на ИДН у пешеходного перехода напротив администрации. | 17.04.2020 |
| 61 | Ул. Репина от ул. Авангардная до ул. Тимирязева | [Акт № 114](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Аварийное разрушение ИДН (выбоины размер 0,5х0,5 глубиной 5-7 см) | 17.04.2020 |  |
| Аварийное разрушение ИДН (выбоины, шелушение, колея) |
| Разрушение ИДН (Репина, 29) колея, шелушение | 25.05.2020 |
| 62 | Ул. Дзержинского от ул. Владивостокская до ул. 9-ое Января | [Акт № 113](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Отверстия после забора кернов (напротив кафе Былина) | 25.05.2020 |  |
| Продольная трещина (напротив Дзержинского, 35) |
| продольная трещина (Дзержинского, 35) |
| Продольная трещина у остановки общественного транспорта (напротив д.11 ул. Дзержинского), застой воды |
| Отверстие от забора керна (Дзержинского, 2) |
| 63 | Ул. Потемкина от ул. Совхозная до ул. 10 лет Октября | [Акт № 112](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение межрельсового пространства | 25.05.2020 |  |
| Отверстия от заборов кернов |
| 64 | Ул. Герцена от ул. Фронтовая до ул. Халтурина | [Акт №111](attachments/Ижевск.zip)  [14.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Выкрошивание кромки тротуара (напротив ул. Герцена, 9) | 25.05.2020 |  |
| Выкрошивание кромки тротуара  (ул. Парковая, 15а) |
| Шелушение продольное по всему участку |
| 65 | Ул. Горького от пер.Широкий до ул. Кирова и от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина | [Акт №92](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (у перекрестка с ул. К.Либкнехта) | 25.05.2020 |  |
| Пролить стык между бордюром (у АЗС Лукойл) тротуар |
| Отверстия от забора кернов (напротив Горького, 29) |
| Просадка смотрового колодца (напротив Горького, 163) |
| 66 | Ул. Кирова от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная (северная сторона) | [Акт № 91](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Отверстия от заборов кернов |  |  |
| 67 | Ул. Майская от ул. Удмуртская до ул. К.Маркса | [Акт № 90](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив остановки) | 25.05.2020 |  |
| Разрушение стыка ИДН (напротив садика) |
| 68 | Ул. 5-ая Подлесная от ул. Песочная до ул. Нижняя | [Акт № 89](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение примыкания к рельсам | 25.05.2020 |  |
| 69 | Ул. 6-ая Подлесная от ул. Песочная до д.31 по ул. 30 лет Победы, и от д.25 по ул. Школьная до ул. Нижняя | [Акт № 88](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Разрушение примыкания к рельсам | 25.05.2020 |  |
| Продольная трещина (напротив автошколы) |
| Продольная трещина (напротив д.31 по ул. Песочная) |
| 70 | Ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Майская | [Акт № 87](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Продольная трещина (напротив м-на магнит) | 25.05.2020 |  |
| Поперечная трещина (между домами 431 и 435) |
| 71 | Ул. Холмогорова от ул. Пушкинская до ул. Владивостокская | [Акт № 86](attachments/Ижевск.zip)  [10.04.2020](attachments/Ижевск.zip) | ДП Ижевское | Поперечные трещины (напротив ТЦ Сити) | 25.05.2020 |  |
| Продольные трещины (напротив ) |
| Провал ливневой канализации (напротив школьного стадиона) |
| Продольная трещина (у перекрестка) |
| 72 | Ул. Труда | Акт  6.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 73 | Ул. Труда | Акт 13.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 74 | Проезд Автозаводской | Акт  6.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
| 75 | Проезд Автозаводской | Акт  13.04.2020 | ДП Ижевское | Замечаний нет |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |