Приложение 1

Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы

за 2011 год Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

| Показатель | Ед. изм. | 2009 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план по Программе | факт | % исполнения |
| Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения |
| Ввод автомобильных дорог общего пользования | км | 50,3 | 30 | 22,5 | 75,0 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог* | км | 0,9 | 100 | 7,3 | 7,3 |

* постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 июля 2010 года № 228 внесены изменения в республиканскую целевую программу «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в соответствии с которым в это мероприятие включен ремонт автомобильных дорог.

Приложение 2

Выполнение Программных мероприятий за 2011 год

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты (выполнение целевого показателя (%, пояснения) |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели |
| Развитие транспортной и логистической инфраструктуры |
| 244. Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров | Оказание мер стимулирования на обновление подвижного состава | За счет собственных средств автопредприятий приобретено 165 автобусов, в т.ч. 4 автобуса с аппарелями. Средства бюджета не выделялись. Сумма затрат организаций на эксплуатационный ремонт автобусов снизилась на 2%. Коэффициент выпуска на линию автобусов увеличился на 1% |
| 245. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан | Оказание мер социальной поддержки из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 1. Предоставление льгот по перевозке на городских и пригородных маршрутах детей-сирот, учащихся общеобразова- тельных учреждений из малообеспеченных семей проживающих в сельской местности составил 14735,9 тыс. рублей 2. Предоставление льгот по тарифам на проезд учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на сумму 6984,6 млн. рублей, в т.ч. из бюджета УР - 954,1 тыс. рублей. |
| 246. Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | Оказание финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | Оказание финансовой помощи в 2011 году на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности произведено на сумму 14745,0 тыс. рублей. |
| 247. Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (персонифицированный учет фактических поездок всех категорий граждан) | Работа по внедрению пилотного проекта автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров на городских маршрутах через мобильные терминалы с применением пластиковых карт | В городах республики на всех видах городского транспорта внедрена и работает электронная система оплаты проезда пассажиров, путем использования «Электронного кошелька» и «Транспортной карты», что дает возможность осуществлять персонифицированный учет всех категорий пассажиров, в т.ч. льготных, решать комплекс технических, программных и организационных задач, позволяющих улучшить культуру, качество и безопасность пассажирских перевозок, повысить полноту сбора доходов предприятия |
| 248. Возмещения автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний. | Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета УР на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний | Пять организаций получили государственную поддержку: ОАО «ИПОПАТ», ОАО «Удмуртавтотранс», ООО ПАТП № 1, ООО ПАТП № 2, ИП «Мальцев В.В.» на общую сумму 4,8 млн. рублей |
| 249. Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Проектирование и строительство нового центрального автовокзала в г. Ижевске | Не производилось |
| 250. Модернизация существующих объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения | Проведение ремонта и реконструкции железнодорожных вокзалов. Проектирование и строительство железнодорожных вокзалов в г. Глазове и на станции Кизнер, совмещенного железнодорожного вокзала и автостанции в г. Можге, железнодорожного павильона на станции Камбарка. Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути на ст. Глазов (г. Глазов). Проектирование и реконструкция 10 пассажирских посадочных платформ | Улучшение качества обслуживания пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Введены в эксплуатацию пешеходные переходы на ст. Глазов и ст. Можга. |
| 251. Обновление действующего парка воздушных судов на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций | Приобретение в лизинг самолета на сумму 100 млн. рублей | Вследствие того, что приобретать в лизинг подержанную авиационную технику нецелесообразно, ОАО «Ижавиа» в 2011 году использовало взятые в аренду воздушные суда Як-42 (3 единицы). |
| 252. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО "Ижавиа", приобретение технологического оборудования | Реализация мероприятий, предусмотренных ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, перрона, патрульной дороги и ограждения, замена светосигнального оборудования. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО «Ижавиа», приобретение технологического оборудования. | По информации полученной из Министерства транспорта России реализация мероприятий ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2010–1015 годы)» в части реконструкции аэропортового комплекса (г. Ижевск) перенесена на 2016-2018 годы (Письмо заместителя министра транспорта РФ О.В. Белозерова от 26.05.2011г № ОВ-20/5831). В 2011 году из бюджета Удмуртской Республики направлено 70,0 млн. рублей на поддержание материально-технической базы и летной годности воздушных судов. |
| 253. Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций | Приобретение пассажирского теплохода и грузового флота на лизинговой основе за счет внебюджетных средств в сумме 80 млн. рублей | Приобретение пассажирского и грузового флота в 2011 году не производилось в виду отсутствия инвестора и собственных денежных средств предприятий |
| Автодорожное хозяйство |
| 255. Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | Приведение в нормативное техническое состояние сельских автомобильных дорог, связывающих населённые пункты, посредством их реконструкции | За отчётный период реконструировано и введено эксплуатацию 62,351 км автомобильных дорог местного значения (сельских дорог). |
| 256. Строительство восточного обхода г.Ижевска | Строительство восточного обхода г.Ижевска на участках: От автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд в городам Ижевск и Пемь до автодороги Ижевск – Сарапул; От автомобильной дороги Ижевск – Воткинск до автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к городам Ижевск и Пермь | Проектно-сметная документация практически разработана. В настоящее время проект проходит согласования в ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» (г.Казань) и Росавтодоре (г.Москва). |
| 257. Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | Строительство мостового перехода через реку Кама у г.Камбарка и мостового перехода через реку Буй на автомобильной дороге Камбарка – граница Башкортостана | 20 июля 2011 года на заседании Правительственной комиссии по проектам, имеющим государственное, региональное и межмуниципальное значение, концессионный проект одобрен. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2011 года № 1563-р утвержден паспорт инвестиционного проекта. 15 сентября 2011 года Правительством Удмуртской Республики объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по инвестиционному проекту строительства мостовых переходов. На участие в конкурсе (28 октября 2011 года) была подана одна заявка от ООО «Региональная Инвестиционная компания». Миндортранс УР направил заявителю предложение о заключении концессионного соглашения. Между Правительством Удмуртской Республики и Минрегом России были заключены: Соглашение от 10 октября 2011г. № 335 о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации проекта; Соглашение от 10 октября 2011г. № П-435/51 о взаимодействии по реализации проекта. Средства Инвестфонда России в размере 543,93 млн. рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики. |
| Невыполненные мероприятия (причина невыполнения) |
| 254. Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Отремонтировано – 7,271 км (или 7,3 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств. |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Введено в эксплуатацию – 22,467 км (или 74,9 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств. |

Приложение 3

Эффективность программных мероприятий за 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок окупаемости, мес. | Число рабочих мест, чел. | Платежи в бюджет, млн.рублей | Прибыль, млн.руб. | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. новых | РФ | УР | Всего |  |  |
| Автодорожное хозяйство |
| 14 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт |
| 26 | Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний. |  |  |  |  |  |  |  | Пять организаций получили государственную поддержку: ОАО «ИПОПАТ», ОАО «Удмуртавтотранс», ООО ПАТП №1, ООО ПАТП№2 №2, ИП «Мальцев В.В.» на общую сумму 4,8 тыс. рублей. Это позволило ослабить существующую напряженность финансового состояния, возможность выйти на безубыточную деятельность, увеличить отчисления в бюджеты всех уровней. |
| Автодорожное хозяйство |
| 27 | Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | 96 | 2139 | - | 275,24 | 5,92 | 281,16 | 6,58 | Безопасное дорожное движение, экономия затрат на эксплуатацию автотранспорта |
| 28 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | - | 2139 | - | 129,09 | 5,54 | 134,63 | 6,16 | Повышение скорости и комфортности перевозок пассажиров, своевременность перевозок и сохранность грузов, повышение уровня социальных условий жизни населения в 27 населённых пунктах УР, расширение рынков сбыта продукции.- |
| 29 | Строительство восточного обхода г.Ижевска | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

Объёмы и источники финансирования за 2011 год

млн. рублей

| № | Наименование мероприятия | Объём финансирования – всего | Федеральный бюджет – безвозвратная основа | Средства инвестиционного фонда Российской Федерации | Кредиты ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | Бюджет Удмуртской Республики | Муниципальные бюджеты | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Развитие транспортной логистической инфраструктуры |
|  | Итого за 2011 год | 751,8 | 34,2 | 40,3 | - |  |  |  |  | 507,6 | 34,2 | 4,5 | - | 119,4 | - |  |  | 80,0 | - |
| 130 | Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров | 161,9 | 14,75 |  |  |  |  |  |  | 98,0 | - | 4,5 | - | 59,4 | - |  |  |  |  |
| 131 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан | 389,1 | 14,74 | 40,3 | - |  |  |  |  | 348,8 | 14,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | 28,6 | 14,75 |  |  |  |  |  |  | 28,6 | 14,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобиль ном транспорте общего пользо вания (персони фицированный учет фактичес ких поездок всех категорий граждан | 11,4 | - |  |  |  |  |  |  | 11,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Возмещение части затрат организациям автомобильного транспорта общего пользо вания на уплату процент ной ставки по кредитам, полученным на приобретение подвижного состава, а также части лизинговых платежей по лизингу транспортных средств | 20,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | 20,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Приобретение воздушных судов для ОАО "Ижавиа" в лизинг | 60,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  |  |  |  |
| 137 | Обеспечение функционирования системы поддержания летной годности действующего парка воздуш ных судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлечения инвестиций | 80,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |
| Автодорожное хозяйство |
|  | Всего за 2011 год | 7482,29 | 1557,45 | 1876,60 | 609,15 | 1163,65 | 0 | 1847,02 | 0 | 1534,09 | 947,6 | 1,0 | 0,7 |  |  |  |  | 1059,94 | 0 |
|  | из них по РЦП* | 4828,65 | 900,15 | 609,1 | 609,15 | 543,93 | 0 | 2069,52 | 0 | 915,57 | 290,3 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 689,83 | 0 |
| 140 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики |
|  | 2011 год | 1728,00 | 163,4 | 864,00 | 0 |  |  |  |  | 864,00 | 163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики |
|  | 2011 год | 670,00 | 503,7 | 335,00 | 0 |  |  |  |  | 335,00 | 503,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог в Удмуртской Республике |  |
|  | 2011 год | 216,20 | 890,35 | 107,6 | 609,15 |  |  |  |  | 107,6 | 280,5 | 1,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 890,3 | 890,35 | 609,1 | 609,15 |  |  |  |  | 280,5 | 280,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Строительство восточного обхода г.Ижевска |
|  | 2011 год | 600,0 | 0 | 570,0 | 0 |  |  |  |  | 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» |
|  | 2011 год | 4268,09 | 0 |  |  | 1163,65 | 0 | 1847,02 | 0 | 197,49 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1059,94 | 0 |
|  | из них по РЦП** | 3928,55 | 0 |  |  | 543,93 | 0 | 2069,52 | 0 | 625,27 | 0 |  |  |  |  |  |  | 689,83 | 0 |

* - РЦП - республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в которую были внесены изменения постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.12.2011 года № 477;

** - в мероприятие по РЦП внесено изменение согласно паспорту инвестиционного проекта, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 года № 1563-р.

Приложение 5

# Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы за 2011 год

| Наименование мероприятия | Вид документа (номер и дата принятия) | Название документа |
| --- | --- | --- |
| Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики |
| Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний | Распоряжение Правительства УР от 19 декабря 2011г. № 1152-р. | «Об утверждении победителей конкурса инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций». |
| Социальная защита граждан, имеющих право на меры поддержки |  | Разработкой нормативной правовой базы по социальной защите граждан, имеющих право на меры поддержки, занимается Министерство социальной защиты населения УР и Министерство образования и науки УР |

Приложение 6

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Удмуртской Республики в 2011 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Разработчик проекта, основной инвестор | Мероприятия по реализации инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |
| 51 | Строительство мостового перехода через реку Кама у города Камбарка | Удмуртская Республика, г.Камбарка | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» | 20 июля 2011 года на заседании Правительственной комиссии по проектам, имеющим государственное, региональное и межмуниципальное значение, концессионный проект одобрен. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2011 года № 1563-р утвержден паспорт инвестиционного проекта. 15 сентября 2011 года Правительством Удмуртской Республики объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по инвестиционному проекту строительства мостовых переходов. На участие в конкурсе (28 октября 2011 года) была подана одна заявка от ООО «Региональная Инвестиционная компания». Миндортранс УР направил заявителю предложение о заключении концессионного соглашения. Между Правительством Удмуртской Республики и Минрегом России были заключены: Соглашение от 10 октября 2011г. № 335 о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации проекта; Соглашение от 10 октября 2011г. № П-435/51 о взаимодействии по реализации проекта. Средства Инвестфонда России в размере 543,93 млн. рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики. | 0 |

Никитина Н.Л., 480-470

Кузнецова И.Е., 480-562