Приложение 1

Состояние социально-экономического развития Удмуртской Республики в сравнении с регионами

Приволжского федерального округа (по итогам 2011 года)*

| Показатель | Ед. изм. | Удмуртская Республика | Республика Башкортостан | Республика Марий Эл | Республика Мордовия | Республика Татарстан | Чувашская Республика | Кировская область | Нижегородская область | Оренбургская область | Пензенская область | Пермский край | Самарская область | Саратовская область | Ульяновская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорожное хозяйство |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 6017 | 13928 | 4306 | 5107,4 | 13540,2 | 1575,2 | 2997,9 | 12970 | 12746 | 4545 | 3137,4 | 7067 | 9949,6 | 4579,4 |

* Показатели по итогам 2012 года по субъектам Российской Федерации появятся не ранее августа-сентября 2013 года.

Приложение 2

Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы

за 2012 год Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план по Программе | факт | % исполнения |
| Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения |
| Ввод автомобильных дорог общего пользования | км | 84,8 | 67 | 74,465 | 111,1 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | км | 39,5 | 100 | 111,568 | 111,6 |

Приложение 3

Выполнение Программных мероприятий за 2012 год

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты (выполнение целевого показателя (%, пояснения) |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели |
| Развитие транспортной и логистической инфраструктуры |
| 244. Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров | Оказание мер стимулирования на обновление подвижного состава | Автотранспортными организациями приобретено 89 автобусов, из них 52 автобуса - с аппарелью. Увеличение коэф фициента выпуска на линию автобусов и троллейбусов на 1%. |
| 245. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан | Оказание мер социальной поддержки из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Профинансировано на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах детей-сирот, учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей проживающих в сельской местности на сумму 17,88 млн. рублей. |
| 246. Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | Оказание финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | Оказана финансовая помощь на покрытие убытков по пригород ным перевозкам пасса жиров в сельской местности на сумму 14,745 млн. рублей. |
| 247. Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (персонифицированный учет фактических поездок всех категорий граждан) | Работа по внедрению пилотного проекта автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров на городских маршрутах через мобильные терминалы с применением пластиковых карт | На автомобильном транспорте успешно применяется ряд нововведений с использованием современных технологий: функционирует электронная система оплаты проезда пассажиров, работает система электронных продаж билетов посредством сайта, платёжных терминалов. В перспективе планируется внедрение Универ сальной электронной карты жителя Удмуртской Республики. |
| 248. Возмещения автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний. | Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета УР на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний | Не производилось. |
| 249. Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Проектирование и строительство нового центрального автовокзала в г. Ижевске | Не производилось |
| 250. Модернизация существующих объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения | Проведение ремонта и реконструкции железнодорожных вокзалов. Проектирование и строительство железнодорожных вокзалов в г. Глазове и на станции Кизнер, совмещенного железнодорожного вокзала и автостанции в г. Можге, железнодорожного павильона на станции Камбарка. Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути на ст. Глазов (г. Глазов). Проектирование и реконструкция 10 пассажирских посадочных платформ | Ремонт 6 посадочных платформ. Станции: Угловая, Мултан, Кушья, 45-й километр и 1035 километр (2шт), что значительно улучшит качество обслуживания пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. |
| 251. Обновление действующего парка воздушных судов на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций | Приобретение в лизинг самолета на сумму 100 млн. рублей | Вследствие того, что приобретать в лизинг подержанную авиационную технику нецелесообразно, ОАО «Ижавиа» использовало взятые в аренду воздушные суда Як-42. |
| 252. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО "Ижавиа", приобретение технологического оборудования | Реализация мероприятий, предусмотренных ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, перрона, патрульной дороги и ограждения, замена светосигнального оборудования. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО «Ижавиа», приобретение технологического оборудования. | Реализация мероприятий ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2010–1015 годы)» в части реконструкции аэропортового комплекса (г. Ижевск) перенесена на 2016-2018 годы. В 2012 году из бюджета Удмуртской Республики направлено 139,3 млн. рублей на поддержание материально-технической базы и летной годности воздушных судов. |
| 253. Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций | Приобретение пассажирского теплохода и грузового флота на лизинговой основе за счет внебюджетных средств в сумме 80 млн. рублей | Приобретение пассажирского и грузового флота в 2012 году не производилось в виду отсутствия собственных денежных средств предприятий и инвестора. Благодаря финансовой поддержке, оказанной из бюджета Удмуртской Республики в сумме 8,6 млн. рублей, проведены ремонтные работы теплохода и дноуглубительные работы в районе судового хода на реке Кама. |
| Автодорожное хозяйство |
| 254. Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Отремонтировано 58,131 км региональных автодорог, из них 49,016 км за счёт реализации мероприятий по РЦП «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)». |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Введено в эксплуатацию 35,794 км региональных дорог, из них 33,923 км за счёт реализации мероприятий по РЦП «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» и ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», 10 населённых пунктов соединены дорогами с твёрдым покрытие. |
| 255. Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | Приведение в нормативное техническое состояние сельских автомобильных дорог, связывающих населённые пункты, посредством их строительства и реконструкции | За отчётный период введено в эксплуатацию 38,671 км автомобильных дорог местного значения (сельских дорог), 17 населённых пунктов соединены дорогами с твёрдым покрытие. Кроме того отремонтировано 53,437 км автодорог местного значения в населённых пунктах. |
| 256. Строительство восточного обхода г.Ижевска | Строительство восточного обхода г.Ижевска на участках: От автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к городам Ижевск и Пермь до автодороги Ижевск – Сарапул; От автомобильной дороги Ижевск – Воткинск до автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к городам Ижевск и Пермь | Проектно-сметная документация практически разработана на 1 пусковой комплекс. ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» (г.Казань) согласовал размещение примыканий транспортной двухуровневой развязки в пределах придорожных полос и полосы отвода федеральной дороги М-7 «Волга» Подъезд к г.г. Ижевск и Пермь. |
| 257. Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | Строительство мостового перехода через реку Кама у г.Камбарка и мостового перехода через реку Буй на автомобильной дороге Камбарка – граница Башкортостана | 21 мая 2012 года между Удмуртской Республикой (Концедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная Компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике. В целях сокращения сроков финансового закрытия и начала строительства мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка Концедент и Концессионер заключили 19 сентября 2012 года Соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение от 21 мая 2012 года, включая приложение 22 к Соглашению «Порядок взаимодействия и расчётов сторон при наступлении особого обстоятельства». В декабре 2012 г. Правительством УР в адрес Минрегиона России направлено предложение по внесению изменений в паспорт проекта в части продления сроков строительства объектов при сохранении утверждённых объемов финансирования. |
| Невыполненные мероприятия (причина невыполнения) |

Приложение 4

Эффективность программных мероприятий за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок окупаемости, мес. | Число рабочих мест, чел. | Платежи в бюджет, млн.рублей | Прибыль, млн.руб. | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. новых | РФ | УР | Всего |  |  |
| Автодорожное хозяйство |
| 14 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт |
| 26 | Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний. |  |  |  |  |  |  |  | Не производилось. |
| Автодорожное хозяйство |
| 27 | Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | 96 | 2181 | - | 290,303 | 10,252 | 300,555 | 92,970 | Безопасное дорожное движение, экономия затрат на эксплуатацию автотранспорта |
| 28 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | - | 2181 | - | 253,141 | 8,940 | 262,081 | 81,068 | Повышение скорости и комфортности перевозок пассажиров, своевременность перевозок и сохранность грузов, повышение уровня социальных условий жизни населения в 27 населённых пунктах УР, расширение рынков сбыта продукции.- |
| 29 | Строительство восточного обхода г.Ижевска | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

Объёмы и источники финансирования за 2012 год

млн. рублей

| № | Наименование мероприятия | Объём финансирования – всего | Федеральный бюджет – безвозвратная основа | Средства инвестиционного фонда Российской Федерации | Кредиты ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | Бюджет Удмуртской Республики | Муниципальные бюджеты | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Развитие транспортной логистической инфраструктуры |
|  | Итого за 2012 год | 749,2 | 42,33 | 43,1 | - | - | - | - | - | 638,1 | 42,33 | 5,0 | - | 63,0 | - | - | - | - | - |
| 130 | Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров | 173,0 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | 105,0 | 9,7 | 5,0 | - | 63,0 | - | - | - | - | - |
| 131 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан | 416,5 | 17,88 | 43,1 | - | - | - | - | - | 373,4 | 17,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности | 30,6 | 14,75 | - | - | - | - | - | - | 30,6 | 14,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобиль ном транспорте общего пользо вания (персони фицированный учет фактичес ких поездок всех категорий граждан | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Возмещение части затрат организациям автомобильного транспорта общего пользо вания на уплату процент ной ставки по кредитам, полученным на приобретение подвижного состава, а также части лизинговых платежей по лизингу транспортных средств | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Приобретение воздушных судов для ОАО "Ижавиа" в лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Обеспечение функционирования системы поддержания летной годности действующего парка воздуш ных судов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлечения инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автодорожное хозяйство |
|  | Всего за 2012 год | 11869,47 | 2648,385 | 4265,00 | 699,78 | 831,18 | 0 | 1816,59 | 0 | 3904,30 | 1866,877 | 21,0 | 81,728 |  |  |  |  | 1031,40 | 0 |
|  | из них по РЦП* | 6984,36 | 2168,85 | 699,78 | 699,78 | 0 | 0 | 3016,08 | 0 | 915,57 | 1387,342 | 2,09 | 81,728 |  |  |  |  | 1809,65 | 0 |
| 140 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики |
|  | 2012 год | 1900,00 | 902,080 | 950,00 | 0 |  |  |  |  | 950,00 | 902,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 678,06 | 671,222 | 0 | 0 |  |  |  |  | 678,06 | 671,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики |
|  | 2012 год | 300,00 | 694,593 | 150,00 | 325,92 |  |  |  |  | 150,00 | 368,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 508,32 | 445,916 | 325,92 | 325,92 |  |  |  |  | 182,40 | 119,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог в Удмуртской Республике |  |
|  | 2012 год | 5021,00 | 1051,712 | 2500,00 | 373,86 |  |  |  |  | 2500,00 | 596,124 | 21,0 | 81,728 |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 972,25 | 1051,712 | 373,86 | 373,86 |  |  |  |  | 596,3 | 596,124 | 2,09 | 81,728 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Строительство восточного обхода г.Ижевска |
|  | 2012 год | 700,0 | 0 | 665,0 | 0 |  |  |  |  | 35,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по РЦП* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» |
|  | 2012 год | 3948.47 | 0 |  |  | 831,18 | 0 | 1816,59 | 0 | 269,30 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1031,40 | 0 |
|  | из них по РЦП** | 4825,73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3016,08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1809,65 | 0 |

* - РЦП - республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в которую были внесены изменения постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.01.2013 года № 30;

** - в мероприятие по РЦП внесено изменение согласно Закону Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» № 75-р от 24 декабря 2012 года.

Приложение 6

# Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы за 2012 год

| Наименование мероприятия | Вид документа (номер и дата принятия) | Название документа |
| --- | --- | --- |
| Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики |
| Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний |  | В бюджете 2012 года не предусмотрено |
| Социальная защита граждан, имеющих право на меры поддержки | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.04.2012 № 132 | О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 декабря 2005 года № 170 «О предоставлении мер социальной поддержки по проезду на городском транспорте общего пользования и автомобильном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике» |

Приложение 7

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Удмуртской Республики в 2012 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Разработчик проекта, основной инвестор | Мероприятия по реализации инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |
| 51 | Строительство мостового перехода через реку Кама у города Камбарка | Удмуртская Республика, г.Камбарка | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» | 21 мая 2012 года между Удмуртской Республикой (Концедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная Компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике. В целях сокращения сроков финансового закрытия и начала строительства мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка Концедент и Концессионер заключили 19 сентября 2012 года Соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение от 21 мая 2012 года, включая приложение 22 к Соглашению «Порядок взаимодействия и расчётов сторон при наступлении особого обстоятельства». В декабре 2012 г. Правительством УР в адрес Минрегиона России направлено предложение по внесению изменений в паспорт проекта в части продления сроков строительства объектов при сохранении утверждённых объемов финансирования. | 0 |

Никитина Н.Л., 480-470

Кузнецова И.Е., 480-562