УТВЕРЖДЕН

Координационным комитетом по вопросам

стратегического развития и реализации

национальных проектов

при Главе Удмуртской Республики

(протокол от 11 декабря 2018 года № 8;

в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9)

П А С П О Р Т

регионального проекта  Удмуртской Республики

«Дорожная сеть»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Председатель Правительства Удмуртской Республики Семенов Ярослав Владимирович |
| Руководитель регионального проекта | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Горбачев Алексей Викторович |
| Администратор регионального проекта | Экономист 1 категории планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор» Тарасова Дарья Сергеевна |
| Связь с государственными программами Удмуртской Республики | Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» |

- Цель и показатели регионального проекта

|  | Реализация программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). снижения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. доведения в городской агломерациии доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики, соответствующая нормативным требованиям, в их общей протяженности % | основной | 45,8 | 31.12.2017 | 47 | 48 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 49,7 | 50,0 |
| 2 | Доля протяженности дорожной сети Ижевской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 47,3 | 31.12.2017 | 52 | 56 | 63 | 70 | 74 | 80 | 85 |
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, % | основной | 5,2 | 31.12.2017 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Удмуртской Республики, % | основной | 100 | 31.12.2017 | 92 | 84 | 76 | 68 | 65 | 60 | 50 |
| 5 | Протяженность дорожной сети Ижевской городской агломерации, км | дополнительный | 1533,8 | 31.12.2017 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| 6 | Снижение доли автомобильных дорог Ижевской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом, % | дополнительный | 5,2 | 31.12.2017 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| 7 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ижевской городской агломерации, % | дополнительный | 100 | 31.12.2017 | 92 | 84 | 76 | 68 | 65 | 60 | 50 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018 |
| 1.1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Удмуртской Республики, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ижевской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 14.12.2018 | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Удмуртской Республике определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ижевской агломерации. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 2.1 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | 01.02.2019 | Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 1.03.2019 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Удмуртской Республикой заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 1.03.2019 | Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 4.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2024 | Удмуртской Республикой достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты ) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 |
| 5.1 | Удмуртской Республикой разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период. | 15.12.2023 | Программы дорожной деятельности (региональные проекты ) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 8 444,61 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республике) | 964,61 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 4 364,61 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 8 444,61 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 4 080,0 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республике) | 964,61 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 4 364,61 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 8 444,61 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 4 080,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Горбачев А.В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Председатель Правительства Удмуртской Республики | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Тарасова Д.С. | Экономист 1 категории планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор» | Начальник КУ УР «Управтодор» | 70 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 3 | Участник проекта | Бекмеметьев О.Н. | Глава МО «Город Ижевск» |  | 10 |
| 4 | Участник проекта | Зайцева И.В. | Глава МО «Камбарское» |  | 10 |
| 5 | Участник проекта | Трофимов М.Ю. | Глава МО «Город Можга» |  | 10 |
| 6 | Участник проекта | Заметаев А.В. | Глава МО «Город Воткинск» |  | 10 |
| 7 | Участник проекта | Ессен А.А. | Глава МО «Город Сарапул» |  | 10 |
| 8 | Участник проекта | Коняшин А.В. | Глава МО «Завьяловский район» |  | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Удмуртской Республики

«Дорожная сеть»

План мероприятий

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети). | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Сформирован региональный проект | РРП |
|  | Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Сформирован и представлен на согласование в Росавтодор региональный проект | РРП |
|  | Администрацией субъектов Российской Федерации, участвующих в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», представлена информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов планирования | - | 25.12.2018 | Миндортранс УР | Представлена информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов планирования | РРП |
|  | Заключение с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающего принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 25.12.2018 | 01.03.2019 | Миндортранс УР | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Удмуртской Республики иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта | РРП |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 5.1. | С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта | 01.01.2019 | 17.03.2019 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Заключены соглашения | РРП |
| 5.2. | Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Миндортранс УР УГИБДД МВД по УР | Утвержден план мероприятий | РРП |
| 5.3. | Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 17.03.2019 | 31.05.2019 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о заключении контрактов | РРП |
| 5.4 | Миндортрансом УР, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Удмуртской Республики | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Миндортранс УР | Утвержденная скорректированная программа | РРП |
| 5.5. | Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 5.6. | Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Миндортранс УР | Отчет о проведенных общественных слушаниях | РРП |
| 5.7. | В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 14.12.2019 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
|  | Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2019 | 15.12.2019 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
| 6.1. | Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализирована, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Миндортранс УР | Удмуртской Республикой актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 6.2. | Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект) | - | 15.12.2019 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
| 7. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 1. | С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Заключены соглашения | РРП |
| 7.2. | Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о заключении контрактов | РРП |
| 7.3. | Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2020 | 15.04.2020 | Миндортранс УР УГИБДД МВД по УР | Утвержден план мероприятий | РРП |
| 7.4. | Миндортрансом УР, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Удмуртской Республики | 31.05.2020 | 01.07.2020 | Миндортранс УР | Утвержденная скорректированная программа | РРП |
| 7.5. | Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 7.6. | Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов | - | 01.12.2020 | Миндортранс УР | Отчет о проведенных общественных слушаниях | РРП |
| 7.7. | В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов | - | 14.12.2020 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
|  | Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2020 | 15.12.2020 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
| 8.1. | Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализирована в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Миндортранс УР | Удмуртской Республикой актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 8.2. | Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект) | - | 15.12.2020 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 9.1. | С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Заключены соглашения | РРП |
| 9.2. | Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 17.02.2021 | 01.04.2021 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о заключении контрактов | РРП |
| 9.3. | Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2021 | 15.04.2021 | Миндортранс УР УГИБДД МВД по УР | Утвержден план мероприятий | РРП |
| 9.4. | Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 9.5. | Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов | - | 01.12.2021 | Миндортранс УР | Отчет о проведенных общественных слушаниях | РРП |
| 9.6. | В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов | - | 14.12.2021 | Миндортранс УР | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 10. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 11. | Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2022 | 15.12.2022 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
| 12. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 13. | Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2022 | 15.12.2023 | Миндортранс УР | Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор | РРП |
| 14. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2023 | 01.12.2024 | Миндортранс УР Администрация МО «Город Ижевск» Администрация МО «Город Воткинск» Администрация МО «Город Сарапул» Администрация МО «Город Можга» Администрация МО «Камбарское» Администрация МО «Завьяловский район» | Отчет о выполненных работах | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Удмуртской Республики

«Дорожная сеть»

Методика

расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  | Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | n – Количество включенных в проект городских агломераций, ед |  |  |  |  | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Sобщ – Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км; |  |  |  |  | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
|  |  | Sсоот – Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям. |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % |
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |  |  |  |  |  | Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети) | Кмдтп – Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт |  |  |  |  | Данный показатель |
|  |  |  |  |  |  |  | планируется включить в |
|  |  |  |  |  |  |  | План федерального |
|  |  |  |  |  |  |  | статистического |
|  |  |  |  |  |  |  | наблюдения |
|  |  | Кмдтпбаз – Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г., шт |  |  |  |  |  |
|  |  | n – Количество субъектов Российской Федерации, ед |  |  |  |  |  |