**Автодороги МО, находящиеся в гарантийном периоде   21.04.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улиц** | **Акт №**  **дата** | **Подрядная организация** | | **Выявленные дефекты** | **Устранение дефекта** | **Примечание** |
| **УВИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | (Ижевск-Ува)-Кочур | Акт от 12.04.2021 | ДП Ижевское | | На отдельных участках выявлено падение и искривление сигнальных столбиков | 1.06.2021 |  |
| Имеются участки колейности |
| Выявлена несанкционированная свалка мусора на склоне вблизи водопропускной трубы 1200 мм ПК 18+85 |
| На мосту через р.Уня и с ПК 33+40 до ПК 35+50 на а/б покрытии имеются температурные трещины |
| С ПК 32+63 повреждение секций барьерных ограждений (12 метров) |
| **2** | (Ува-Селты) – подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству «Шафис» | Акт от 12.04.2021 | ДП Ижевское | | а/б покрытие имеет поперечные и продольные температурные трещины | 1.06.2021 |  |
| Участки с завышением и занижением обочин, нарушение целостности обочин (размыты) |
| По левой стороне проезжей части (в сторону КФХ «Шафис») между домами №3 и 5 имеется участок с растрескиванием покрытия в виде сетки трещин |
| Скол 1 портальной стенки водопропускной трубы на съезде на автомобильную дорогу |
| Вход-выход водопропускной трубы на въезде на автомобильную дорогу заилен |
| **3** | П. Ува, ул. Малиновая, Сибирская, Братская, Каменская | Акт от 12.04.2021 | ДП Ижевское | | а/б покрытие имеет поперечные и продольные температурные трещины | 1.06.2021 |  |
| По ул. Каменская в кюветах застой воды |
| По ул. Каменская отсутствует дорожный знак «Искусственная неровность» 1.17 |
| По ул. Братская имеется повреждение бордюрных камней |
| По ул. Малиновая имеется просадка асфальтового покрытия пешеходной дорожки у бордюрного камня |
| **4** | П. Ува, ул. Школьная, ул. Шолохова | Акт от 12.04.2021 | ПД Ижевское | | а/б покрытие имеет поперечные и продольные температурные трещины | 1.06.2021 |  |
| **МОЖГА** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Первомайская (2019) от ул. Труда до ул. Фрунзе | Акт от 9.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины в районе домов 33,35, 41,43, на перекрестках со второстепенными дорогами и съездами | 15.05.2021 |  |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе перекрестка с ул. Труда |
| **2** | Кл. Фалалеева (2019) от ул. Нефтяников до трассы М-7 | Акт от 9.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины на протяжении всего участка со второстепенными улицами и съездами | 15.05.2021 |  |
| Продольная трещина в районе перекрестка с ул. Кольцевая |
| Выбоины 1,0х1,5 кв.м в районе домов 13,15 в районе перекрестков с ул. Нефтяников, ул. Кольцевая, трассой М-7 |
| Шелушение покрытия 1,5х2,0 кв.м в районе домов 9,13,15, АЗС Татнефтепродукт |
| Заделка кернов в районе домов №8а, 13 |
| Разрушение съезда (выбоины) съезд на ул. Кольцевая |
| **3** | Ул. Единства (2019) от ул. Фрунзе до ул. Октябрьская | Акт от 8.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины на протяжении всего участка со второстепенными улицами и съездами | 15.05.2021 |  |
| Продольная трещина в районе домов №24-26 |
| **4** | Ул. Первомайская (2020) от ул. Можгинская до ул. Фрунзе | Акт №1 от 8.04.2021 | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 1-36, вблизи с перекрестком ул. Дубительская | | 15.05.2021 |  |
| Заделка кернов в районе дома 29 по ул. Первомайская | |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе перекрестка с ул. Фрунзе | |
| Продольная трещина в районе дома 1 по ул. Первомайская | |
| **5** | Ул. Устюжанина (2020) от пер. Парковый до пер. Станционный | Акт от 8.04.2021 | ДСК Лидер | Поперечные трещины на протяжении всего участка | | 15.05.2021 |  |
| Продольная трещина в районе школы №9 | |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе школы №9 | |
| **6** | Ул. Азина (2020) от ул. Фрунзе до ул. Октябрьской | Акт от 8.04.2021 | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 18-38, вблизи с перекрестком ул. Октябрьская | | 15.04.2021 |  |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе домов 18, 30 по ул. Азина | |
| **7** | Ул. Лесная (2020) от ул. Пролетарская до дома 84 по ул. Лесная | Акт от 8.04.2021 | ДСК Лидер | Поперечные трещины на всем протяжении участка дороги, вблизи с перекрестком ул. Чебершурская | | 15.04.2021 |  |
| Шелушение покрытия вблизи с ул. Чебершурская | |
| Заделка кернов вблизи домов 80,82 | |
| Выбоина 0,5 кв.м в районе дома 74 | |
| **МОЖГИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Верхние Юри – Каменный ключ | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| **2** | Большая Уча-Большая Сюга | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| **3** | Большая Уча-Сундо Уча | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| **4** | (Можга-Нылга)-Чемошур-Уча | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| **5** | Большая Уча – Мальчиково | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| **6** | Большая Кибья – Туташево | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Провести планировки проезжей части по всей протяженность дороги | 21.04.2021 |  |
| В рамках содержания провести осмотр дефектов барьерных ограждений, сигнальных столбиков и дорожных знаков |
| **САРАПУЛ** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Ст. Разина (2019) от р. Кама до ул. Труда | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 25 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Разрушение бордюрного камня 4 п.м. |
| **2** | Ул. Труда (2019) от ул. Интернациональная до ул.Горького | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 65 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Разрушение бордюрного камня 10 п.м. |
| **3** | Первомайская (2019) от ул. Раскольникова до ул. Азина | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 40 п.м. | 31.04.2021 |  |
| Разрушение бордюрного камня 7 п.м. |
| **4** | Ул. Красноармейская (2019) от р. Юрманка до ул. Гагарина | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Раскрытие продольного шва 150 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Трещины одиночные (продольные) – 40 п.м. |
| **5** | Ул. Калинина (2019) от ул. Гончарова до ул. Мельникова | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Раскрытие продольного шва 150 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Трещины одиночные (продольные) – 40 п.м. |
| **6** | Ул. Западная (2019) от Ижевского тракта до границ г. Сарапула | Акт от 14.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 30 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Разрушение бордюрного камня 3 п.м. |
| **7** | Ул. Калинина (2020) от ФОК до КХП | Акт от 15.04.2021 | ООО «ГазСервис» | | Трещины одиночные (продольные) – 90 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Окраска ограждений 50 п.м. |
| Сетка трещин 4 п.м. |
| Выравнивание бордюрного камня 40 п.м. |
| **8** | Ул. Ленина (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 190 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Окраска ограждений 180 п.м. |
| Окраска частично автобусных павильонов 4 п.м. |
| Выравнивание обочины 40 п.м. |
| **9** | Ул. Азина (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 220 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Выравнивание обочины 30 п.м. |
| **10** | Ул. Озерная (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 20 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Выкрашивание а/б 2 п.м |
| **11** | Проспект Лесной (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 48 п.м. | 31.05.2021 |  |
| Выравнивание обочины 25 п.м. |
| **12** | Тротуары по ул. Ленина (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 35 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **13** | Тротуары по ул. Азина (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 23 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **14** | Ул. Амурская (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 25 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **15** | Ул. Красноармейская | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 15 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **16** | Проезд Западный(2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 30 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **17** | Пер. 3-й Дубровский (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 5 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **18** | Ул. Раскольникова (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | Трещины одиночные (продольные) – 10 п.м. | 31.05.2021 |  |
| **19** | Подъездные пути к СГБ №2 (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | **Дефектов не выявлено** |  |  |
| **20** | Подъездные пути к д/с №17 (2020) | Акт от 15.04.2021 | ДП Ижевское | | **Дефектов не выявлено** |  |  |
| **МОЖГА** | | | | | | | |
| **1** | Пер. Северный (2020) от ул. Северная до дома №2 пер. Северный | Акт №1176 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины в районе домов 6,14,18, вблизи с перекрестком ул. Дубительская | 15.05.2021 |  |
| Заделка кернов в районе дома 16 пер. Северный |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе дома №2 пер. Северный |
| **ГЛАЗОВ** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Буденного от ул. Сибирская до ул. Толстого | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Засор ливневой канализации по адресу ул. Буденного,3 | 31.05.2021 |  |
| Провал проезжей части у дома 3 по ул. Буденного |
| Продольные и поперечные трещины по всему участку |
| **2** | Ул. Первомайская от ул. Сибирская до ул. Толстого | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **3** | Площадь Свободы | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **4** | Ул. Сибирская от ул. Энгельска до ул. Пехтина | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **5** | Ул. Сибирская от ул. Свободы до ул. Энгельса | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **6** | Ул. Калинина от ул. Буденного до ул. Пехтина | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **7** | Ул. Луначарского от ул. Маркса до ул. Энгельса | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **8** | Ул. К.Маркса от ул. Интернациональная до ул. Молодой Гвардии | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Смещение бордюра на перекрестке с ул. К.Маркса |
| **9** | Ул. Набережная от ул. Чепецка до ул. Белова | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал ремонтного участка (два ремонтных участка - теплосети), нежилой дом по ул. Набережная,13 |
| **10** | Ул. Интернациональная | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **11** | Ул. Пехтина | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Засор ливневой канализации у дома 20 по ул. Пехтина |
| **12** | Ул. Ленина от ул. Пряженникова до ПЧ17 | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **13** | Ул. Набережная от ул. Чепецкая до ул. Белова. Доп. участок пр. Монтажников от въезда в гаражи до ул. 2-ая Набережная | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **14** | Ул. Энгельса | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Разрушение камеры колодца жилой дом ул. Энгельса,4 |
| **15** | Ул. Чехова от ул. Кирова до ул. Вятская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **16** | Ул. Глинки | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **17** | Ул. Т.Барамзиной от ул. Глинки до ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у нежилого дома по ул. Барамзиной,22 |
| **18** | Ул. Удмуртская от ул. Техническая до ул. Кировская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал ремонтного участка (ремонт теплосети) у нежилого дома Кировская, 23а |
| **19** | Ул. Кировская от ж/д переезда до ул. Удмуртская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у жилого дома Кировская,1 |
| **20** | Ул. Гоголя от ул. Кирова до ул. Вятская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **21** | Ул. Пионерская от ул. Циолковского до ул. Первая | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **22** | Ул. Циолковского от базы Теплосетей до объездной | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **23** | Южная кольцевая развязка | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **24** | Ул. Техническая от ул. Удмуртская до ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у дома 50 ул. Техническая |
| **25** | Ул. Парковая от Дома спорта до ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у СКК «Прогресс» |
| **26** | Ул. Комсомольская от ул. Пряженникова до ул. Республиканская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **27** | Ул. Юкаменская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **28** | Ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у нежилого дома 26 по ул. Советская |
| **29** | Ул. Молодой Гвардии от ул. К.Маркса до Северной кольцевой развязки | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **30** | Мост через р. Чепца | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **31** | Ул. Колхозная | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части у дома 6 по ул. Колхозная |
| Провал проезжей части у дома 53 по ул. Колхозная |
| **32** | Ул. Комсомольская от ул. Парковая до ул. Т.Барамзиной | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **33** | Ул. Циалковского от Южной кольцевой развязки до ул. Колхозная | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **34** | Ул. Советская от ул. Драгунова до ул. Техническая | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **35** | Красногорский тракт | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Красногорский тракт, 1 |
| **36** | Ул. Куйбышева | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Куйбышева,33 |
| Провал основания проезжей части по ул. Куйбышева, 51 |
| Провал основания проезжей части по ул. Куйбышева, 75 |
| **37** | Ул. Вятская от ул. Гоголя до ж/д переезда | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **38** | Ул. Кирова от ул. Чехова до АЗС | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **39** | Ул. Удмуртская от ул. 70 лет Октября до ПТФ | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **40** | Ул. Т.Барамзиной от ул. Ленина до ул. Советская. Доп. участок ул. Т.Барамзиной (проезд к ПЧ) | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Т.Барамзиной,57 |
| Разрушение ж/б футляра теплосети по ул. Т.Барамзиной,57 | Требует дополнительного обследования в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Тепловодоканал» |
| **41** | Ул. Т.Барамзиной от ул. Ленина до ул. Советская. Доп. участок ул. пр. Монтажников от ул. Т.Барамзиной до въезда в гаражи | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Т.Барамзиной,10 |
| Засор ливневой канализации по ул. Т.Барамзиной,10 |
| **42** | Ул. Пряженникова от ул. Советской до ул. Глинки | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Советская, 36 |
| **43** | Ул. Мира от ул. Парковая до ул. Т.Барамзиной | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Мира 5/1 |
| **44** | Ул. Парковая от ул. Глинки до ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части ул. Советская 22/37 |
| Разрушение камеры колодца по ул. Советская 22/37 |
| Не произведена заделка отверстий кернов по ул. Парковая,35 |
| Засор ливневой канализации по ул. Советская 22/37 |
| **45** | Ул. Кирова от д.64 до ул. Школьная, перекресток ул. Советская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **46** | Ул. Пряженникова от северной кольцевой развязки до ул. Спортивная | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Пряженникова,5 |
| **47** | Путепровод | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **48** | Ул. Ленина от ул. Пряженникова до ул. Т.Барамзиной | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Ленина, 7 |
| Провал основания проезжей части по ул. Ленина, 8б |
| **49** | Ул. Сулимова от д. 91 до перекрестка с ул. Сибирская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **50** | Ул. Короленко | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Разрушение брусчатки под горловиной колодца по ул. Короленко, 25 |
| Провал основания проезжей части по ул. Короленко,25 |
| **51** | Ул. К.Маркса от ул. Толстого до ул. Луначарского. Доп. участок ул. К.Маркса от ул. Кирова до МКД 18-22 по ул. М.Гвардии | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. М.Гвардии,28 |
| **52** | Ул. Сибирская от ул. Пехтина до ул. Никольская. Доп. участок до МУП Водоканал г. Глазов | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части по ул. Сибирская |
| **53** | Ул. К.Маркса от ул. Толстого до ул. Луначарского | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Провал основания проезжей части ул. К.Маркса,15 |
| **54** | Ул. Сибирская от ул. Пехтина до ул. Никольская | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **55** | Ул. Толстого от ул. Пехтина до ул. К.Маркса | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| Засор ливневой канализации по ул. Толстого,49 |
| **56** | Ул. Толстого от ул. Калинина до пляжа. Доп. участок ул. К.Маркса от ул. Калинина до ул. Толстого | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **57** | Ул. Буденного от ул. Толстого до ул. Калинина | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **58** | Ул. К.Маркса от ул. Калинина до пляжа | Акт от 16.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **СЮМСИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Сюмси, Ул. Партизанская (подъезд в РДК) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **2** | Сюмси, ул. Партизанская (площадка у РДК) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 20 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **3** | Сюмси, ул. Партизанская (ремонт а/б покрытия вокруг РДК) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 8 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **4** | Сюмси, ул. Партизанская (тротуар у школы) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **5** | Сюмси, ул. Партизанская (подъем к школе) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) – 2 кв.м |
| **6** | Сюмси, ул. Партизанская (площадка (автомобильные проезды) у здания школьного интерната) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 4 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **7** | Сюмси, ул. Партизанская (пешеходная дорожка к детской школе искусств) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Выкрашивание а/б покрытия 1 кв.м (вспучивание покрытия, прорастание травы) | 30.06.2021 |  |
| **8** | Сюмси, ул. Партизанская (ремонт пешеходных дорожек у дома детского творчества) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 3 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Проседание покрытия (ямочность) – 0,5 кв.м |
| Трещины продольные в а/б покрытии вдоль бордюрного камня – 4 п.м. |
| **9** | Сюмси, ул. Орловская (от ул. Советская до ул. Партизанская) | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 50 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) – 1 кв.м |
| **10** | Сюмси, Ул. Сибирская от АЗС до почты | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 1100 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 0,05 кв.м |
| **11** | Сюмси, Ул. Советская от почты до ул. Базарная | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 800 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 5 кв.м |
| **12** | Сюмси, Ул. Базарная от объездной с.Сюмси | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 500 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 20 кв.м |
| **13** | Сюмси, Ул. Лесная до ул. Строителей | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 300 п.м. | 30.06.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 4 кв.м |
| **14** | Сюмси, подъезд от ул. Советская до д/с №1 | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 20 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **15** | МО «Кильмезское», пер. Поперечный 160 м | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 14,5 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **16** | МО «Кильмезское», пер. Поперечный 205м | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | Трещины одиночные (поперечные) – 55 п.м. | 30.06.2021 |  |
| **17** | МО «Кильмезское», пер. Поперечный 240м | Акт от 21.04.2021 | АО Удмуртавтодор | | **Замечаний нет** |  |  |
| **МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | С. Малая Пурга, ул. Труда | Акт от 21.04.2021 | ООО «Атриум» | | Продольные и поперечные трещины по всей протяженность участка | 1.06.2021 |  |
| Прорастание травы |
| Провалы в а/б покрытии |
| **КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Первомайская,  ул. Савина,  ул. Мехбазы,  ул. Железнодорожная  ул. Советская,  ул. Кизнерская,  ул. Ворошилова,  ул. Школьная | Акт №11 от 16.04.2021 |  | | **Замечаний нет** |  |  |
| **2** | Д. Вичурка,  Участки дорог:  ул. Клубная,  ул. Молодежная,  ул. Покровская,  ул. Школьная | Акт №10  От 16.04.2021 |  | | На автомобильной дороге имеется просадка покрытия, колейность | 31.05.2021 |  |
| **3** | Д. Верхний Бемыж, ул. Молодежная | Акт №9 от 15.04.2021 |  | | На автомобильной дороге имеется просадка покрытия, колейность | 31.04.2021 |  |
| **4** | Участки автодорог (2019):  а/д Саракуз-Новая Пандерка-п.140 кв  а/д (Кизнер-Грахово)-Батырево-Средняя Тыжма | Акт №8 от 15.04.2021 |  | | На автомобильной дороге имеется просадка покрытия, колейность | 31.304.2021 |  |
| **5** | Участки автодорог (2018):  а/д (Кизнер-Мукозь Омга)-Ст. Омга  а/д (Кизнер-Грахово)-Батырево-Средняя Тыжма  а/д Саракуз-Новая Пандерка-п. 140 кв. | Акт №7 от 16.04.2021 |  | | На автомобильной дороге имеется просадка покрытия, колейность | 31.304.2021 |  |
| **БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | П. Балезино, ул. Азина от дома 24 до а/д по ул. Горького | Акт 21.004.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **2** | П. Балезино ул. Парковая от ООО МСО до бывшей базу Удмуртавтотранс | Акт 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **3** | П. Балезино ул. Советская от ж/д вокзала до продуктового магазина | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **4** | П. Балезино, ул. К.Маркса от поворота на пер. РОС до дома 38, от дома 68 до дома 76 по ул. К.Маркса, от дома 86 до ул. Заводская №, от САТП до границы с МО «Кожильское» | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **5** | П. Балезино ул. Первомайская от ул. Кирова-ул. Сибирская до перекрестка ул. Первомайская – ул. Сибирская | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Поперечные и продольные трещины | 31.05.2021 |  |
| **6** | П. Балезино, ул. Кирова от перекрестка ул. Кирова-Сибирская до перекрестка Кирова-Советская | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **7** | П. Балезино, проезд Лесобазовский от м-на «Загляни-ка» в сторону выезда на ул. Советская | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **8** | П. Балезино от ул. Русских до перекрестка ул. Калинина-ул. Русских до перекрестка ул. Русских-ул. Красноармейская | Акт от 21.04.2021 | ДП Ижевское | | Продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | С. Юкаменское, ул. Попова, ул. Западная (2020) | Акт от 22.04.2021 | ДП Ижевское | | Одиночные поперечные трещины в количестве 6 шт. | 31.05.2021 |  |
| **2** | С. Юкаменское, ремонт тротуаров (2020) | Акт от 22.04.2021 | ИП Каракозян С.Г. | | Одиночные поперечные трещины надо водопропускными трубами | 31.05.2021 |  |
| **3** | С. Юкаменское, ул. Первомайская (2020)  Д. Палагай, ул. Центральная (2020) | Акт от 22.04.2021 | ИП Каракозян С.Г. | | Многочисленные поперечные и продольные трещины, раскрытие швов 1,5 см, выкрашивание а/б покрытия на искусственной неровности в д. Палагай, ул. Центральная. Многочисленные поперечные трещины, ямочность а/б покрытия ул. Первомайская, с. Юкаменское | 31.05.2021 |  |

**Автодороги МО, находящиеся в гарантийном периоде    14.04.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улиц** | **Акт №**  **дата** | **Подрядная организация** | | **Выявленные дефекты** | **Устранение дефекта** | **Примечание** |
| **САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | С. Тарасово, ул. Школьная | Акт №6 от 7.04.2021 | РДК | | 6 поперечных трещин | 25.05.2021 |  |
| **2** | С. Тарасово, ул. Ленина | Акт №4 от | РДК | | **Дефектов не обнаружено** |  |  |
| **3** | С. Тарасово, пер. Школьный | Акт №5 от 7.04.2021 | РДК | | 4 поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| **4** | С. Шевырялово,  ул. Зеленая | Акт №1 от 5.04.2021 | ООО «Барс» | | На проезжей части покрытия из ЩПГС колеи, ямы, застой вешних вод | 25.05.2021 |  |
| **5** | С. Северный, ул. 8-ое Марта | Акт №2 от 5.04.2021 | ООО СК «Уралдорстрой» | | **Дефектов и разрушений не выявлено** |  |  |
| **6** | С. Сигаево, ул. Трудовая | Акт №3 от 5.04.2021 | ООО «Мегаполис» | | Сегрегация а/б покрытия 2 кв.м | 25.05.2021 |  |
| **ИЖЕВСК** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Славянское шоссе | Акт№30 от 9.04.2021 | | РДК | Продольные, поперечные трещины по всей дороге | 25.05.2021 |  |
| **2** | Ул. Новошестнадцатая | Акт№31 от 9.04.2021 | | РДК | Выбоины  Продольные поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| Разрушение покрытия около колодца |
| Раскрытие шва |
| **3** | Ул. Школьная | Акт№32 от 5.04.2021 | | РДК | Просел колодец, выбоины, выкрашивание на ул. Школьная, 66 | 25.05.2021 |  |
| выкрашивание ИДН в районе дома 55по ул.Школьная |
| выкрашивание в асфальтобетонного покрытия в районе дома 55 по ул.Школьная |
| Продольные. Поперечные трещины |
| **4** | Ул. 30 лет Победы | Акт№33 от 9.04.2021 | | РДК | Провал дождеприемного колодца напротив здания 20 по ул. Кирова | 25.05.2021 |  |
| поперечные и продольные трещины |
| выбоины на межрельсовом пространстве на перекрёстке с ул. 4-я Подлесная |
| выбоины рядом с люком смотрового колодца в районе дома 35 по ул. 30 лет Победы |
| Просел люк на пересечении с ул. 7-ая Подлесная |
| Просел люк на ул. 30 лет Победы, 36 |
| Просел люк на ул. 30 лет Победы, 55 |
| Выбоина возле люка на ул. 30 лет Победы, 35 |
| Просел люк на ул. 30 лет Победы, 45 |
| Просел люк на ул. 30 лет Победы, 37, 19 |
| Просела ливневка по ул. 30 лет Победы, 19 |
| Просели 3 ливневки по ул. Кирова, 20 |
| **5** | Ул. Удмуртская – участок от ул. Майская до ул. 10 лет Октября; участок от ул. Чугуевского до ул. К. Либкнехта | Акт№34 от 9.04.2021 | | РДК | Продольные. Поперечные трещины на всем протяжении дороги на обоих участках | 25.05.2021 |  |
| **6** | Ул. Сабурова | Акт №35 от 9.04.2021 | | РДК | Выбоины на ул. Барышникова, 31 | 25.05.2021 |  |
| Продольные, поперечные трещины |
| Колейность |
| Просадка люка на перекрестке ул. Сабурова и ул. Союзная |
| Просадка в районе колодца на перекрестке ул. Сабурова и Союзная |
| Выбоину дома ул. Сабурова 45а |
| **7** | Ул. 40 лет Победы от т.Барамзиной до Ленина | Акт№36 от 9.04.2021 | | РДК | Выбоины | 25.05.2021 |  |
| Продольные и поперечные трещины |
| Перекоп на участке дороги в районе здания №78а по ул. 40 лет Победы. Разрушение покрытия в месте восстановления полотна после проведения земляных работ | Замечания направлены в организацию, проводившую земляные работы |
| **8** | Ул. Орджоникидзе от Камбарской до разворотного кольца | Акт №37 от 9.04.2021 | | РДК | Поперечные, продольные трещины | 25.05.2021 |  |
| Провал колодца |
| Замена бордюра, разрушение асфальта |
| **9** | Пер. Железнодорожный от ул. Партизанская до ул. Маркина | Акт №38 от 9.04.2021 | | РДК | Продольные и поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| Переком по ул. Торфяной д. 2б, 2а | Замечания относятся к земляным работам |
| **10** | Пер. Широкий от Коммунаров до Пушкинской | Акт №45 от 12.04.2021 | | РДК | На протяжении всего участка продольные и поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2021 |  |
| На протяжении всего участка разрушения в виде углублений не аварийного характера |
| На стыке в районе здания №53 по ул. пер Широкий разрушения покрытия вокруг колодца без просадки самого колодца |
| **11** | Ул. Пушкинская от ул. Оенина до пер. Широкий | Акт №44 от 12.04.2021 | | РДК | На протяжении всего участка продольные и поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2021 |  |
| На участке от пер. Узенький до пер. Широкий многочисленные участки разрушений в виде сетки трещин |
| В районе здания №202 по ул. Пушкинская разрушение покрытия в виде углублений с ярко выраженными краями, размером 0,3х0,3 м |
| **12** | Ул. Сакко и Ванцетти | Акт №43 от 12.04.2021 | | РДК | На протяжении всего участка продольные и поперечные трещины до 20 п.м/км | 25.05.2021 |  |
| На протяжении в сего участка многочисленные разрушения в виде углублений не аварийного характера |
| Частичное разрушение на протяжении всего участков, ранее восстановленных участков, в виде выкрашиваний |
| В районе здания №5 по ул. 10 лет Октября разрушено покрытие в виде углублений с ярко выраженными краями (и ранее восстановленного участка) |
| Разрушение покрытия у колодца перед шлюзовым проездом ул. Удмуртская без просадки самого колодца |
| **13** | Ул. Партизанская | Акт №42 от 12.04.2021 | | РДК | На протяжении и всего участка многочисленные разрушения в виде углублений с ярко выраженными краями | 25.05.2021 |  |
| Выкрашивание ранее восстановленного участка (заплатки) |
| Выкрашивание стыков, частично с раскрытием |
| Частичное раскрытие продольного шва до 5 см |
| На протяжении  всего участка многочисленные продольные и поперечные трещины |
| **14** | Ул. Грибоедова от С.Ковалевской до ул. Уржумская | Акт №41 от 12.04.2021 | | РДК | На протяжении всего участка многочисленные трещины (тротуар) | 25.05.2021 |  |
| Частичное отслоение тротуарного бортового камня от покрытия |
| В районе входа в Почта-Банк разрушено покрытие в виде углубления с ярко выраженными краями 0,3х0.2 см |
| Разрушение покрытия тротуара до щебня в районе пересечения ул. Серова и Грибоедова площадью1 кв.м |
| На протяжении всего участка тротуара выкрашивание |
| На протяжении всего участка дороги продольные и поперечные трещины более 20 п.м./км |
| Разрушение покрытия межрельсового пространства на пересечении с ул. Серова |
| Разрушение в виде сетки трещин не аварийных |
| В районе здания №31 по ул. Тимирязева разрушения покрытия в виде углублений с ярко выраженными краями 0,3х0,3 см |
| Разрушение покрытия вокруг колодца без просадки самого колодца в районе здания №31 по ул. Тимирязева |
| **15** | Ул. Горького от Бородина до пер. Широкого | Акт №40 от 9.04.2021 | | РДК | Продольные и поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| Разрушение покрытия вокруг колодца |
| На пересечении и Бородина-Горького сетка трещин |
| Провалы с повреждением покрытия |
| **16** | Ул. Нагорная | Акт №39 от 9.04.2021 | | РДК | Выкрашивание ранее восстановленных участков | 25.05.2021 |  |
| Частичное раскрытие продольного шва |
| На протяжении всего участка поперечные трещины более 20 п.м./км |
| В районе здания №1 по ул. Заводская разрушение покрытия в виде углубления с ярко выраженными краями размером 3х0.5 м, застой воды |
| **17** | Ул. Баранова от ул. 15-ая до ул. Новошестнадцатая | Акт №49 от 13.04.2021 | | ДП Ижевское | Продольные и поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| Выкрашивание вокруг колодца ул. Машиностроителей,85 |
| **18** | Ул. Увинская от О.Кошевого до Новошестнадцатая | Акт №48 от 13.04.2021 | | ДП Ижевское | Повреждение ИДН | 25.05.2021 | Замечания, касающиеся земляных работ, отправить ответственным организациям |
| Выкрашивание вокруг колодца ул. Клубная, 42 |
| Выбоина на ул. Клубная,42 |
| Выкрашивание вокруг колодца ул.Луначарского, 21 |
| Перекоп с выбоиной на ул. Новошестнадцатая, 27а |
| Выкрашивание ул. Новошестнадцатая, 27а |
| Выкрашивание вокруг колодца ул.Строителей, 53а |
| Перекоп пер. Увинский, 50а |
| Перекоп ул. Строителей, 54 |
| Продольные и поперечные трещины |
| **19** | Ул. Пойма | Акт №47 от 13.04.2021 | | ДП Ижевское | Выкрашивание | 25.05.2021 | Замечания, касающиеся земляных работ, отправить ответственным организациям |
| Продольные и поперечные трещины |
| Межрельсовые разрушения |
| Застой воды |
| Выбоина на проезде ул. Пойма,23 |
| Продольная трещина на ул. Пойма, 32 |
| На ул. Пойма 113 просадка основания из-за установки смотрового колодца |
| Два перекопа ул. Пойма, 113 |
| Выкрашивание покрытия вокруг колодца по ул. Пойма 113 |
| Перекоп ул. Пойма, 36 |
| Выкрашивание перекопа ул. Пойма, 36 |
| Перекоп с разрушением вокруг колодца |
| Застой воды ул. Пойма, 75 |
| Выбоина на мосту через р. Пироговка |
| **20** | Ул. Маяковского от Горького до Магистральная | Акт №46 от 13.04.2021 | | ДП Ижевское | Выбоина рядом с домом №10 по ул. Маяковского, керн | 25.05.2021 | Замечания, касающиеся земляных работ, отправить ответственным организациям |
| Продольные и поперечные трещины на протяжении всего участка более 20 п.м./км |
| Просадка колодца ул. Маяковского 19а |
| Перекоп, выкрашивание ул. Маяковского 21,25 |
| Выкрашивание покрытия вокруг колодца ул. Маяковского , 29 |
| Разрушение продольного шва |
| **ШАРКАНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | а/д Старый Быги-Нижние Быги | Акт от 9.04.2021 | | ООО Родничок | На асфальтовом покрытии на участке ул. Центральная д.Нижние Быги присутствуют поперечные трещины | 21.05.2021 |  |
| Водонапорная труба на ул. Садовая заилена | 20.04.2021 |
| **2** | а/д «Сквер Победы, с.Шаркан» | Акт от 9.04.2021 | | ООО Родничок | На а/б покрытии присутствуют поперечные трещины | 21.05.2021 |  |
| **3** | С. Мишкино, ул. Центральная, Новая | Акт от 9.04.2021 | | ООО Родничок | На а/б покрытии присутствуют поперечные трещины | 21.05.2021 |  |
| **4** | С. Шаркан, ул. Мирная | Акт от 9.04.2021 | | ООО Родничок | На а/б покрытии присутствуют поперечные трещины | 21.05.2021 |  |
| **МОЖГИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | а/д Верхний Юри-Каменный Ключ | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| **2** | Большая Уча=Большая Сюга | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| **3** | Большая Уча – Сундо-Уча | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| **4** | (Можга-Нылка)-Чемошур-Уча | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| **5** | Большая Уча-Мальчиково | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| **6** | Бльшая Кибья-Туташево | Акт от 9.04.2021 | | ДП Ижевское | Провести планировку проезжей части на всей протяженности автодороги | 21.04.2021 |  |
| В рамках содержания провести осмотр дефектов барьерных ограждений, сигнальных столбиков и дорожных знаков | 28.04.2021 |
| **СЮМСИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (подъезд к РДК (180м)) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **2** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (площадка у РДК (1696 кв.м)) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 20 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **3** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (ремонт а/б покрытия вокруг РДК) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 8 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **4** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (тротуар у школы (331м)) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **5** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (подъем к школе (364м)) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) 2 кв.м |
| **6** | С. Сюмси, ул. Партизанская (площадка, автомобильные проезды) у здания школьного интерната | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 4 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **7** | С. Сюмси, ул. Партизанская (пешеходная дорожка к детской школе искусств) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Выкрашивание а/б покрытия 1 кв.м (вспучивание покрытия, прорастание травы) | 26.07.2021 |  |
| **8** | С. Сюмси, ул. Партизанская (ремонт пешеходных дорожек у дома детского творчества) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Проседание а/б покрытия (ямочность) 0,5 кв.м | 26.07.2021 |  |
| Трещины одиночные поперечные 3 п.м. |
| Трещины продольные в а/б покрытии вдоль бордюрного камня – 4 п.м. |
| **9** | С. Сюмси, ул. Орловская от ул. Советская до ул. партизанская (370 м) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 50 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) 1 кв.м |
| **10** | С. Сюмси, ул.Сибирская от АЗС до почты (1200м) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 1100 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) – 1 кв.м |
| **11** | С. Сюмси, ул. Советская от почты до ул. Базарная (600 м) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 800 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 5 кв.м |
| **12** | С. Сюмси от ул. Базарная до объездной с. Сюмси (1200м) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 500 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 20 кв.м |
| **13** | С. Сюмси, ул. Лесная до ул. Строителей (450м) | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 300 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Выкрашивание а/б покрытия – 4 кв.м |
| **14** | С. Сюмси, подъезд по ул. Советская к д/с №1 | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Трещины одиночные поперечные 20 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | а/д в п.Балезитно по ул. Азина от дома 24 до автомобильного моста по ул. М.Горького | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **2** | а/д в п. Балезино по ул. К.Маркса от поворота на пер. РОС до дома 38, от дома 68 до дома 76 по ул. К.Маркса, от дома 84 до ул. Заводская №1, от САТП до границы с МО «Кожильское» | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **3** | а/д п Балезино по ул. Первомайская от ул. Кирова-ул. Сибирская до перекрестка ул. Первомайская-Сибирская | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **4** | а/д п. Балезино по ул. Кирова от перекрестка ул. Кирова-Сибирская до перекрестка ул. Кирова-Советская | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **5** | а/д п. Балезино проезд Лесобазовский от магазина «Загляни-ка» в сторону выезда на ул. К.Маркса | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные и продольные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **6** | а/д п. Балезино ул. Русских от перекрестка ул. Калинина-Русский до перекрестка ул. Русских до ул. Красноармейская | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины по всему участку | 31.05.2021 |  |
| **8** | П. Балезино по ул. Парковая от ООО МСО до бывшей базы Удмуртавтотранс | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | **Замечаний нет** |  |  |
| **9** | П. Балезино по ул. Советская от ж/д вокзала до продуктового магазина по ул. Советская, 16 | Акт от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | **Замечаний нет** |  |  |
| **МОЖГА** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Южная (2020)от ул. Можгинская до ул. Южная,29 | Акт 7.04.2021 | | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 46, 50, 56 | 15.05.2021 |  |
| Поперечные трещины в районе перекрестка с ул. Можгинская |
| **2** | Ул. Нагорная (2020) | Акт от 7.04.2021 | | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 18,24,26,33,41 | 15.05.2021 |  |
| Поперечные трещины в районе перекрестка с ул. Южная, Лесная |
| **3** | Ул. Союзная (2020) | Акт от 7.04.2021 | | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 1,7, в районе перекрестка с пер. Базарный | 15.05.2021 |  |
| **4** | Ул. Пролетарская (2020) | Акт от 7.04.2021 | | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 5,6,7,8,10,12,14,21,25 | 15.05.2021 |  |
| В районе дома №25 ул. Пролетарская шелушение покрытия |
| Поперечная трещина на перекрестке ул. Пролетарская-Наговицына |
| **5** | Ул. Родниковая (2020) | Акт от 7.04.2021 | | ДСК Лидер | Поперечные трещины в районе домов 1а,3,7,7а,9, в районе с перекрестком ул. Пролетарская | 15.05.2021 |  |
| **6** | Ул. Короленко (2019) | Акт 7.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины в районе домов 65-89 | 15.05.2021 |  |
| Продольные трещины в районе домов 71-73, 81 ул. Короленко |
| **7** | Ул. Пролетарская (2019) от ул. Южная до ул. Нефтяников | Акт от 7.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины в районе домов 54-72, 85-91 | 15.05.2021 |  |
| Шелушение покрытия в районе домов 74 ул. Пролетарская |
| Поперечная трещина – перекресток с ул. Кирова, с ул. Пушкина, с ул. Верхняя |
| Продольная трещина на стыке с заездным карманом в районе дома 82 по ул. Пролетарская |
| Разрушение асфальта на примыкании с ИДН в районе дома 66 ул. Пролетарская |
| **8** | Ул. Нефтяников (2019) | Акт от 7.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины в районе домов 55,53,25,23, в районе с перекрестком ул. Пролетарская | 15.05.2021 |  |
| **9** | Ул. Можгинская (2019) от ул. Наговицына до ул. Интернациональная | Акт №1 от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины на протяжении всего участка | 15.05.2021 |  |
| Продольные трещины вблизи с перекрестком ул. Интернациональная |
| Выбоина 1х1.5кв.м вблизи с перекрестком ул. Интернациональная |
| **10** | Ул. Устюханина (2019) от ул. Можгинская до пер. Парковый | Акт №1 от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины в районе домов №1-3 вблизи с перекрестками второстепенных дорог | 15.05.2021 |  |
| Выбоина 0,5 кв.м в районе перекрестка ул. Можгинская |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе пер. парковый |
| **11** | Ул. Можгинская (2019) от ул. Устюжанина до ул. Первомайская | Акт №1 от 8.04.2021 | | ДП Ижевское | Поперечные трещины в районе дома 29 вблизи с перекрестком ул. Устюжанина | 15.05.2021 |  |
| Продольная трещина в районе дома №29 |
| Разрушение асфальта на примыкании с искусственной неровностью в районе дома 29 |
| Шелушение покрытия на остановке ОТ «Парк» |
| **ВОТКИНСК** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Гагарина (2019)  от ул. Юных Пролетариев до Красноармейская | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 30 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 10 п.м |
| Выкрашивание а/б 3 кв.м |
| **2** | Ул. Чайковского (2019)  От ул. Чайковского, 10 до Освобождения,5 | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Продольные трещины 15 п.м | 14.05.2021 |  |
| Выкрашивание а/б 2 кв.м |
| Просадки дорожного полотна и бордюрного камня 2 участка по 10 м |
| **3** | Ул. Красноармейская (2019)  От Азина до Гагарина | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 70 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 30 п.м |
| выкрашивание а/б 2 кв.м |
| **4** | Ул. Пугачева (2019)  От ул. Подлесная до объездной | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 85 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 40 п.м |
| **5** | Ул. Ленина (2019)  От ул. Халтурина до ул. 1 Мая | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 10 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 10 п.м |
| **6** | Ул. Зверева (2020)  От ул. Королева до ул. Привокзальная,1 | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Выкрашивание а/б 1 кв.м | 14.05.2021 |  |
| **7** | Ул. Железнодорожная (2020)  От ул. Зверева до Объездной | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 50 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 20 п.м |
| **8** | Ул. Ленинградская (2020)  От ул. Волгоградская до ул. Энтузиастов | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 30 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 10 п.м |
| Выкрашивание а/б 4 кв.м |
| **9** | Ул. Красноармейская (2020)  От ул. Гагарина до ул. Цехова | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 30 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 30 п.м |
| **10** | Ул. Чайковского (2020)  От ул. Азина до ул. Чайковского, 6 | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 60 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 30 п.м |
| **11** | Ул. Ленина (2020)  От ул. 1 Мая до ул. Робеспьера | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 70 п.м | 14.05.2021 |  |
| **12** | Ул. Партизанская (2020)  От ул. Суворова до ул. Орджоникидзе | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | **Замечаний не выявлено** |  |  |
| **13** | Ул. Пугачева (2020)  Перексресток с ул. Подлесная | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | **Замечаний не выявлено** |  |  |
| **14** | Ул. 1 Мая (2019)  1 участок от ул. Ленина до ул. Володарского, 2 участок от ул. Садовникова до моста через р. Березовка, 3 участок от ул. Серова до ателье «Весна» | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 50 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 10 п.м |
| Выкрашивание а/б 10 кв.м |
| Наличие строительного мусора |
| **15** | Ул. 1 Мая (2020)  1 участок от ул. Королева до ул. Кирова, 2 участок от ул. Володарского до ул. Садовникова, 3 участок от моста через р Березовка до ул. Серова | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 40 п.м | 14.05.2021 |  |
| Продольные трещины 10 п.м |
| Наличие строительного мусора |
| **16** | Ул. Кирова (2020)  От ул. Шувалова до ул. 1 Мая | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 30 п.м | 14.05.2021 |  |
| Наличие строительного мусора на протяжении всего участка |
| Не выполнена планировка газонов между проезжей частью и пешеходной дорожкой на протяжении всего участка |
| **17** | Ул. Орджоникидзе (2020)  От ул. Дзержинского до ул. Свободы | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 30 п.м | 14.05.2021 |  |
| **18** | Ул. Энгельса (2020)  От ул. Дзержинского до ул. Свободы | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Не выполнена планировка газонов вдоль пешеходных дорожек | 14.05.2021 |  |
| **19** | Ул. Пролетарская (2020)  От ул. Спорта в сторону проходной №4 АО «Воткинский завод» | Акт от 8.04.2021 | | ДСК Лидер  РДК  (участвовали в проверке) | Поперечные трещины 70 п.м | 14.05.2021 |  |
| **КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Ул. Первомайская,  ул. Железнодорожная,  ул. Мехбазы,  ул. Дорожников,  ул. Кизнерская,  ул. Ворошилова,  ул. Карла Маркса | Акт №1 от 6.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | **Замечаний нет** |  |  |
| **ИГРИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | П. Игра, ул. Советская | Акт от 8.04.2021 | | ООО Атриум | **Замечаний нет** |  |  |
| **2** | П. Игра, ул. Победы | Акт от 8.04.2021 | | ООО Атриум | **Замечаний нет** |  |  |
| **3** | П. Игра, ул. Ленина | Акт от 8.04.2021 | | ООО Атриум | Поперечные трещины шириной до 10 мм, общее количество 8 штук | В течение 30 дней с момента обнаружения |  |
| **4** | П. Игра, ул. Пугачева | Акт от 8.04.2021 | | ООО Атриум | Поперечные трещины а/б покрытия, 6 шт. | В течение 30 дней с момента обнаружения |  |
| Выкрашивание верхнего слоя покрытия |
| Выкрашивание межполосного шва |
| **5** | а/д «д.Чумой-д. Узырмон» | Акт от 12.04.2021 | | ИП Тронина А.А. | Колея до 5 см на проезжей части на всем протяжении участка | В течение 30 дней с момента обнаружения |  |
| **АЛНАШСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Автомобильная дорога «ул. Садовая» | Акт от 14.04.2021 | | ИП Каракозян | Трещины одиночные (продольные) (п.м.) – 50 м | 31.05.2021 |  |
| Трещины одиночные (поперечные) (п.м.) – 40 м |
| **2** | Автомобильная дорога «ул. Комсомольская» | Акт от 14.04.2021 | | ИП Каракозян | Трещины одиночные (продольные) (п.м.) – 35 м | 31.05.2021 |  |
| Трещины одиночные (поперечные) (п.м.) – 20 м |
| **3** | Автомобильная дорога «ул. Векшиной» | Акт от 14.04.2021 | | ИП Каракозян | Трещины одиночные (продольные) (п.м.) – 60 м | 31.05.2021 |  |
| Трещины одиночные (поперечные) (п.м.) – 40 м |
| **МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Автодорога (Малая Пурга-Норья)-Чурашур | Акт от 14.04.2021 | | АО Удмуртавтодор | Продольные и поперечные трещины на а/б покрытии (на всей протяженности а/д) | 14.05.2021 |  |
| Планировка обочин | 25.05.2021 | Администрация сельского поселения |
| Вывоз посторонних предметов с прилегающей территории (водоотводная труба) |
| Сопряжение бордюрного камня с а/б покрытием площадки остановочного комплекса | 14.05.2021 | Санация битумом |
| **УВИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | П. Ува, ул. Механизаторов | Акт от 12.04.2021 | | ДСК Лидер | На отдельных участках выявлено продавливание обочин | 1.06.2021 | МО «Увинское» |
| а/б покрытие имеет осевые и продольные температурные трещины |
| У съезда с а/д Ува-Селты слева (примерно у знака «Уступи дорогу») имеется дефект покрытия в виде ямки размером около 20 кв.см, которая может привести к разрушению покрытия |
| На обочине дороги устроена свалка мусора |
| **2** | (Нылга-Можга)-Павлово | Акт от 12.04.2021 | | ООО «Перспектива-Плюс» | В месте примыкания к а/д Можга-Нылга с обеих сторон происходит разрушение профиля откосов талыми водами | 1.06.2021 |  |
| **КАМБАРСКИЙ РАЙОН** | | | | | | | |
| **1** | Г. Камбарка, ул. К.Маркса | Акт от 13.04.2021 | |  | Трещины одиночные (поперечные) по всему дорожному полотну с интервалом до 10 м | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| Повреждение дорожного полотна (перекоп) – 5,25 кв.м |
| **2** | Г. Камбарка, ул. Озерная | Акт от 13.04.2021 | |  | Трещины одиночные (поперечные) по всему дорожному полотну с интервалом до 10 м | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| Повреждение дорожного полотна (перекоп) – 24 кв.м |
| **3** | Г. Камбарка, ул. В/б 136 | Акт от 13.04.2021 | |  | Трещины одиночные (поперечные) по всему дорожному полотну с интервалом до 20 м | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| **4** | Г. Камбарка, ул. Суворова | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **5** | Г. Камбарка, ул. Советская | Акт от 13.04.2021 | |  | Трещины одиночные (поперечные) по всему дорожному полотну с интервалом до 15 м | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| Выбоины вокруг люка |
| **6** | Г. Камбарка, ул. Н.Манохина (от ул. 8 марта до ул. Маяковского) | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **7** | Г. Камбарка, ул. Азина (от ул. К.Маркса до ул. Ленина) | Акт от 13.04.2021 | |  | Повреждение дорожного полотна (перекоп). Сделан ямочный ремонт. | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| **8** | Г. Камбарка, ул. Азина (от ул. Гоголя до ул. Первомайская) | Акт от 13.04.2021 | |  | Повреждение дорожного полотна (перекоп). Сделан ямочный ремонт. | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| **9** | Г. Камбарка, ул. Ленина (от ул. Советская до пер. Станционный) | Акт от 13.04.2021 | |  | Трещины одиночные (поперечные) по всему дорожному полотну с интервалом до 15 м | Срочно устранимые – 1.06.2021  Не аварийные – 30.09.2021 |  |
| Повреждение дорожного полотна (перекоп) – 3,75 кв.м |
| **10** | Г. Камбарка, пер. Уральский | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **11** | Г. Камбарка, ул. Н.Манохина (от ул. Школьнгая до ул. 8-ое марта) | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **12** | Г. Камбарка, ул. Декабристов (от ул. Ленина до ул. К.Маркса) | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **13** | Г. Камбарка, ул. Маяковского (от ул. К.Маркса до ул. Первомайская) | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **14** | Г. Камбарка, ул. Ленина (от пер. Станционного до ул. Декабристов) | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |
| **15** | Г. Камбарка, пер. Комсомольский (от ул. К.Маркса до ул. Ленина) | Акт от 13.04.2021 | |  | Повреждение дорожного полотна (перекоп) – 12,5 кв.м |  |  |
| **16** | Камбарский район, с. Кама, ул. Строителей | Акт от 13.04.2021 | |  | **Замечаний нет** |  |  |

**Автодороги МО, находящиеся в гарантийном периоде  7.04.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улиц** | **Акт №**  **дата** | **Подрядная организация** | **Выявленные дефекты** | **Устранение дефекта** | **Примечание** |
| **ДЕБЕССКИЙ РАЙОН** | | | | | | |
| **1** | Ул. Советская | Акт от 06.04.2021 | ООО ДСК «Лидер» | Замечаний нет |  |  |
| **ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН** | | | | | | |
| **1** | С. Завьялово  Ул. Октябрьская | Акт от 5.04.2021 | ДП «ВАН» Айрапетян Л.К. | Поперечные трещины, частая просадка обочин | 1.05.2021 |  |
| нарушение поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия | 15.05.2021 | Провести ямочный ремонт |
| **2** | С. Завьялово, ул. Садовая  ПК4+40.00-ПК9+12; ПК11+62-ПК14+00 | Акт от 5.04.2021 | ДП «ВАН» Айрапетян Л.К. | Поперечные трещины, частая просадка обочин | 1.05.2021 |  |
| нарушение поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия | 15.05.2021 | Провести ямочный ремонт |
| **3** | С. Завьялово, ул. Садовая  ПК0+20.00-ПК4+40.00 | Акт от 5.04.2021 | ИП Айрапетян Л.Р., Айрапетян К.Л. | Поперечные трещины, частичная просадка обочин | 1.05.2021 | Просадку обочин исправить с добавлением нового материала |
| **4** | С. Завьялово, ул. Чкалова | Акт от 5.04.2021 | ИП Айрапетян Л.Р., Айрапетян К.Л. | Поперечные трещины, частичная просадка обочин | 1.05.2021 | Просадку обочин исправить с добавлением нового материала |
| **5** | С. Завьялово,  ул. Прудовая | Акт от 5.04.2021 | ИП Айрапетян Л.Р., Айрапетян К.Л. | Поперечные трещины, частичная просадка обочин | 1.05.2021 | Просадку обочин исправить с добавлением нового материала |
| **СЮМСИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | |
| **1** | С. Сюмси,  ул. Партизанская  (подъезд к РДК(180м) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **2** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (площадка у РДК (1696 м2)) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 20 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **3** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (ремонт а/б покрытия вокруг РДК с.Сюмси) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 8 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **4** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (тротуары у школы (331м)) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **5** | С. Сюмси,  Ул. Партизанская (подъем к школе (364м)) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 5 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Разрушение а/б покрытия (ямочность) – 2 м2 |
| **6** | С. Сюмси,  Ул. Партизанская (площадка, автомобильные проезды) у здания школьного интерната с. Сюмси | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 4 п.м. | 26.07.2021 |  |
| **7** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (пешеходная дорожка к Детской школе искусств с. Сюмси) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Выкрашивание а/б покрытия – 1 м2, вспучивание покрытия, прорастание травы | 26.07.2021 |  |
| **8** | С. Сюмси,  ул. Партизанская (ремонт пешеходных дорожек у дома детского творчества) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (поперечные) – 3 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Проседание а/б покрытия (ямочность) – 0,5 м2 |
| Трещины продольные в а/б покрытии вдоль бордюрного камня – 4 п.м. |
| **9** | С. Сюмси,  Ул. Орловская (от ул. Советская до ул. Партизанская 370 м) | Акт от 7.04.2021 | АО «Удмуртавтодор» | Трещины одиночные (продольные) – 50 п.м. | 26.07.2021 |  |
| Разрушения а/б покрытия (ямочность) – 1 м2 |
| **ГЛАЗОВ** | | | | | | |
| **1** | Ул. Набережная (от ул. Чепецкая до ул. Белова) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. Набережная, 13 – провал ремонтного участка (два ремонтных участка – замена теплосети) |
| **2** | Ул. Набережная (от ул. Чепецкая до ул. Белова), доп. участок пр. Монтажников (от въезда в гаражи до ул. 2-ая Набережная) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **3** | Ул. Ленина (от ул. Пряженникова до ул. Т. Барамзиной) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. Ленина, 7 – провал основания проезжей части |
| Нежилой дом по адресу: ул. Ленина, 8б – провал основания проезжей части |
| **4** | Ул. Ленина (от ул. Пряженникова до ПЧ-17) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **5** | Ул. Сулимова (от д. 91 до перекрестка с ул. Сибирская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **6** | Ул. Энгельса | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом по адресу: ул. Энгельса, 4 – разрушение камеры колодца |
| **7** | Ул. Пряженникова (от северной кольцевой развязки до ул. Спортивная) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. Пряженникова, 5 – провал основания проезжей части |
| **8** | Путепровод | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **9** | Ул. Пряженникова (от ул. Советская до ул. Глинки) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. Советская, 36 – провал основания проезжей части |
| **10** | Ул. Пехтина | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом по адресу: ул. Пехтина, 20 – засор ливневой канализации |
| **11** | Ул. Луначарского (от ул. К.Маркса до ул. Энгельса) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **12** | Ул. Интернациональная | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **13** | Ул. Короленко | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом по адресу: ул. Короленка, 25 – разрушение брусчатки под горловиной колодца |
| Жилой дом по адресу: ул. Короленка, 25 – провал основания проезжей части |
| **14** | Ул. Мира (от ул. Парковая до ул. Т.Барамзиной) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом по адресу: ул. Мира 5/1 – провал основания проезжей части |
| **15** | Ул. Толстого (от ул. Пехтина до ул. К.Маркса) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом по адресу: ул.Толстого, 49 – засор ливневой канализации |
| **16** | Ул. Сибирская (от пл. Свободы до ул. Энгельса) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **17** | Ул. Сибирская (от ул. Сибирская до ул. Пехтина) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **18** | Ул. Сибирская (от ул. Пехтиина до ул. Никольская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **19** | Ул. Сибирская (от ул. Пехтина до ул. Никольская). Доп. участок до МУП «Водоканал» г. Глазов | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Перекресток с ул. Сибирская – провал основания проезжей части |
| **20** | Ул. Калинина (от ул. Беденного до ул. Пехтина) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **21** | Ул. К.Маркса (от ул. Толстого до ул. Луначарского) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. К.Маркса, 15 – провал основания проезжей части |
| **22** | Ул. К.Маркса (от ул. Толстого до ул. Луначарского). Доп. участок: ул. К.Маркса (от ул. Интернациональная до ул. Молодой Гвардии) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Перекресток с ул. К.Маркса – смещение бордюра |
| **23** | Ул. К.Маркса (от ул. Толстого до ул. Луначарского). Доп. участок: ул. К.Маркса (от ул. Кирова до МКД 18-22 по ул. М.Гвардии) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу: ул. М.Гвардии, 28 – провал основания проезжей части |
| **24** | Ул. Буденного (от ул. Толстого до ул. Калинина) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **25** | Ул. К.Маркса (от ул. Калинина до пляжа) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **26** | Ул. К.Маркса (от ул. Калинина до пляжа). Доп. участок: ул. К.Маркса (ул. Калинина до ул. Толстого) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **27** | Ул. Первомайская (от ул. Сибирская до ул. Толстого) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **28** | Площадь Свободы | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **29** | Ул. Т.Барамзиной (от ул. Ленина до ул. Советской) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по ул. Т.Барамзиной, д. 22 – провал основания проезжей части |
| **30** | Ул. Т.Барамзиной (от ул. Ленина до ул. Советской). Доп. участок: ул. пр. Монтажников (от ул. Т.Барамзиной до въезда в гаражи) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом по адресу ул. Т.Барамзиной, 10 – провал основания проезжей части |
| Нежилой дом по адресу ул. Т.Барамзиной, 10 – засор ливневой канализации |
| **31** | Ул. Глинки | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Глинки, 11 – вскрытие дорожного полотна, связанное с аварией на коммунальных сетях |
| Нежилой дом ул. Глинки, 6 – провал основания проезжей части |
| **32** | Ул. Буденного (от ул. Сибирская до ул. Толстого) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой до ул. Буденного, 3 – засор ливневой канализации |
| Жилой дом ул. Буденного, 3 – провал основания проезжей части |
| **33** | Ул. Кирова (от ул. Чехова до АЗС) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **34** | Ул. Кирова (от д. 64 до ул. Школьная, перекресток с ул. Советская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **35** | Ул. Парковая (от ул. Глинки до ул. Советская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Советская 22/37 – провал основания проезжей части |
| Жилой дом ул. Советская 22/37 – разрушение камеры колодца |
| Жилой дом ул. Советская 22/37 – засор ливневой канализации |
| Жилой дом ул. Паркова, 35 |
| **36** | Ул. Кировская (от жд переезда до ул. Удмуртская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Кировская,1 – провал основания проезжей части |
| **37** | Ул. Вятская (от ул. Гоголя до жд переезда) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **38** | Ул. Чехова (от ул. Кирова до ул. Вятская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **39** | Ул. Советская (от ул. Драгунова до ул. Техническая) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **40** | Ул. Гоголя (от ул. Кирова до ул. Вятская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **41** | Ул. Техническая  (от ул. Удмуртская до ул. Советская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Техническая, 50 – провал основания проезжей части |
| **42** | Ул. Удмуртская (от ул. Техническая до ул. Кировская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом ул. Кировская, 23а – провал ремонтного участка (замена сети) |
| **43** | Ул. Молодой Гвардии (от ул. К.Маркса до Северной кольцевой развязки) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **44** | Ул. Колхозная | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Колхозная, 6 – провал основания проезжей части |
| Жилой дом ул. Колхозная, 53 – провал основания проезжей части |
| **45** | Ул. Куйбышева | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Куйбышева, 33 – провал основания проезжей части |
| Жилой дом ул. Куйбышева, 51 – провал основания проезжей части |
| Жилой дом ул. Куйбышева, 75 – провал основания проезжей части |
| **46** | Ул. Пионерская (от ул. Циолковского до ул. Первая) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **47** | Красногорский тракт | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом ул. Красногорский тракт, 1 – провал основания проезжей части |
| **48** | Мост через р. Чепцу | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **49** | Ул. Циолковского (от Южной кольцевой развязки до ул. Колхозная) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **50** | Ул. Комсомольская (от ул. Парковая до ул. Т.Барамзиной) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **51** | Ул. Комсомольская (от ул. Пряженникова до ул. Республиканской) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **52** | Ул. Советская | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Нежилой дом ул. Советская, 26 – провал основания проезжей части |
| **53** | Ул. Юкаменская | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **54** | Ул. Парковая (от Дома спорта до ул. Советская) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| В районе СКК «Прогресс» - повал основания проезжей части |
| **55** | Ул. Т.Барамзиной (от ул. Ленина до ул. Советская). Доп. участок: Т.Барамзиной (проезд к ПЧ) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| Жилой дом ул. Т.Барамзиной 57 – провал основания проезжей части |
| Жилой дом ул. Т.Барамзиной 57 – разрушение железобетонного футляра теплосети |
| **56** | Ул. Циолковского (от базы теплосетей до объездной) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **57** | Ул. Удмуртская (от ул. 70 лет Октября до ПТФ) | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **58** | Южная кольцевая развязка | Акт от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Весь участок – продольные и поперечные трещины | 31.05.2021 |  |
| **МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН** | | | | | | |
| **1** | С. Малая Пурга  Ул. Пионерская | Акт от 8.04.2021 | ООО ТК «Мерантий» | Многочисленные отдельные повреждения, выбоины | 5.05.2021 |  |
| Просадки, проломы краёв дороги, превышающие предельно допустимые размеры – 469 м2 |
| **ИЖЕВСК** | | | | | | |
| **1** | Ул. Спортивная | Акт№1 от 5.04.2021 | ООО «РДК» | У здания №1в по ул. Спортивная разрушение тротуара вследствие земляных работ | 25.05.2021 |  |
| Трещины на стыках тротуаров (поперечные) |
| Частичное отслоение бортовых камней от покрытия тротуара |
| Обследовать тротуар полностью не представляется возможным в связи с загрязнением покрытия тротуара |
| Частичное скопление талой воды на проезжей части (в связи с завышением обочин и остатками снежных масс - предположительно) |
| Поперечные трещины более 20 м.п./км |
| **2** | Ул. Советская от ул. Свердлова до Карлутской Набережной | Акт№2 от 5.04.2021 | ООО «РДК» | На протяжении всего участка поперечные трещины более 20 м.п./км | 25.05.2021 |  |
| Перед пересечением с ул. Пушкинская (по ходу движения в сторону центра) просадка колодца до 20 мм |
| Напротив здания №11 по ул. Советская разрушение покрытия вокруг колодца |
| Просадка колодца у парковки здания №73 по ул. М.Горького до 20 мм |
| **3** | Ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя» | Акт№3 от 5.04.2021 | ООО «РДК» | Поперечные трещины более 20 п.м./км на протяжении всего участка | 25.05.2021 |  |
| Трещины поперечных стыков на тротуарах |
| Полностью обследовать не представляется возможным в связи со скоплением снежных масс |  |
| **4** | Ул. Маркина | Акт№4 от 5.04.2021 | ООО «РДК» | На протяжении всего участка поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2021 |  |
| На протяжении всего участка частичное скопление талых вод на проезжей части |
| При въезде на площадку конечной остановки автобуса просадка покрытия и бортовых камней в районе водопропускной трубы; просадка покрытия на разворотной площадке до 10 см на участке 10мХ10м |
| Полноценно обследовать не  представляется возможным в связи со скоплением снежных масс вдоль обочин и загрязнений |
|  |  |
| **5** | Ул. Пастухова от ул. Свердлова до ул. Удмуртская | Акт№5 от 5.04.2021 | ООО «РДК» | На протяжении всего участка поперечные трещины более 20 п.м./км | 25.05.2021 |  |
| На протяжении всего участка присутствуют остатки смета вдоль бортовых камней, что не позволяет полноценно обследовать |
| У пересечения с ул. Революционная наблюдается застой воды |
| **6** | Дорога Ижевск – Оранжерейный комплекс | Акт№6 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Разрушение кромки |  | Разрушение кромки а/б произошло вследствие движения автотранспорта по обочине, срезая угол. Обочина разрушается, т.к. не предназначена для движения, а при разрушении обочины кромка а/б покрытия обламывается |
| Поперечные трещины |  |
| **7** | Ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова | Акт№8 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| **8** | Пер. Студенческий от ул. Студенческая до ул. 30 лет Победы | Акт№9 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины в двух местах | 25.05.2021 |  |
| Разрушен бордюрный камень механически |
| Раскрытие продольного шва в месте сопряжения проезжей части и стоянки |
| **9** | Ул. Красногеройская от ул. Удмуртская до ул. К.Маркса | Акт№10 от 6.04.2021 | ДП Ижевской | Механические повреждения бордюрного камня | 25.04.2021 |  |
| Местами поперечные трещины |
| **10** | Пер. Раздельный от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская | Акт№11 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины | 25.04.2021 |  |
| **11** | Ул. Сельская от ул. Восточная до границ города | Акт№12 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины | 25.04.2021 |  |
| Раскрытие продольного шва |
| Просадка |
| **12** | Пер. Профсоюзный | Акт№7 от 6.04.2021 | ДП Ижевское | Производились ремонтные работы сторонней организацией | 25.05.2021 |  |
| **13** | Ул. Азина от ул. Новоажимова до автодороги М-7 | Акт№26 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Выкрашивание дорожного полотна Азина, 81, Азина,99 | 25.05.2021 |  |
| Поперечные и продольные трещины на всем протяжении |
| колейность |
| Выкрашивание у автосалона «Олимп» |
| Выбоина у автомойки-18 с двух сторон |
| Разрушение дорожного полотна на межрельсовом пространстве трамвайных путей |
| Выкрашивание Азина 307, Азина 255а, Азина 143 |
| Выбоина Ангарная,18, Азина 89 |
| **14** | Воткинское шоссе от поворота на СХВ до развязки | Акт№24 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Сетка трещин у СК СпортПаркСемья | 25.05.2021 |  |
| Продольные и поперечные трещины на всем протяжении |
| Разрушение поперечного стыка у водонапорной башни (в сторону города) |
| **15** | Ул. К.Маркса от пер. Ястребовский до ул. Магистральная | Акт№28 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Раскрытие продольных стыков на всем протяжении | 25.05.2021 |  |
| Продольные и поперечные трещины на всем протяжении |
| Разрушение покрытия у люка на перекрестке с трамвайным ДЕПО |
| Разрушение дорожного полотна межрельсового пространства |
| Выбоины на подъезде и спуске на мост |
| Разрушение межрельсового пространства К.Марска,1 |
| **16** | Ул. Красноармейская от ул. К.Либкнехта до пер. Железнодорожный | Акт№29 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Выкрашивание шва Красноармейская,8 | 25.05.2021 |  |
| Раскрытие продольного шва |
| Выкрашивание стыка с ул. Чугуевского |
| **17** | Ул. Петрова от ул. Сабурова до ул. Рупасова | Акт№27 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Вырашивание дорожного полотна на перекрестке ул. Петрова и ул. Рупасова | 25.05.2021 |  |
| Продольные и поперечные трещины |
| Колейность у больницы |
| **18** | Ул. Удмуртская от ул. 10 лет Октября до ул. В.Шоссе | Акт№25 от 8.04.2021 | ДП Ижевское | Раскрытие продольного шва у Шинного центра | 25.05.2021 |  |
| Продольная и поперечные трещины |
| **19** | Ул. Телегина от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая | Акт№23 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины | 25.05.2021 |  |
| **20** | Шабердинский тракт | Акт№22 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные и продольные трещины | 25.05.2021 |  |
| **21** | Ул. Клубная от Новоажимова до ул. О.Кошевого | Акт№22 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Продольные трещины | 25.05.2021 |  |
| Многочисленные поперечные трещины |
| **22** | Ул. К.Герда | Акт№20 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Разрушение бордюрного камня механическое | 25.05.2021 |  |
| Поперечные трещины |
| **23** | Ул. Кирзаводская | Акт№19 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Просадка покрытия на переезде через водопропускную трубу | 25.04.2021 |  |
| Просадка колодца на ул. Кирзаводская, 19 на проезжей части и на тротуаре |
| **24** | Ул. Саранская | Акт№18 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Разрушение кромки покрытия тротуара, отслоение бортового камня от покрытия тротуара | 25.05.2021 |  |
| Продольная трещина от ул. Саранская,29 до ул. Саранская,33 |
| Отслоение бортового камня от покрытия проезжей части на ул. Саранская,33 |
| Продольная трещина на всем протяжении тротуара |
| **25** | Ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайская до ул. К.Герда | Акт№17 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Перекоп ул. О.Драгунова, 78т | 25.05.2021 |  |
| Многочисленные поперечные трещины на тротуаре, обрушение кромки тротуара |
| **26** | Ул. Загородная  от ул. Областная до ул. Нагорная | Акт№16  От 7.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины на ул. Загородная | 25.05.2021 |  |
| Поперечные трещины на ул. Западная |
| **27** | Ул. Степная от ул. Областная до ул. Московская | Акт№15 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Провал по ул. Степная,34 | 25.05.2021 |  |
| Раскрытие продольного шва по осевой линии ул. Степная,76 |
| Просадка на ул. Степная, 177 |
| Поперечные трещины |
| **28** | Ул. Парашютная от ул. Гагарина до ул. Степная | Акт№14 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Просадка по ул. Парашютная,9 | 25.05.2021 |  |
| Провален колодец по ул. Динамовская, 17 |
| Провален колодец по ул. Леваневского, 47 |
| Просадка на ул. Гагарина, 25а |
| **29** | Ул. Западная от ул. Нагорная до ул. Областная | Акт№13 от 7.04.2021 | ДП Ижевское | Поперечные трещины | 25.05.2021 |  |

**Региональные и межмуниципальные дороги, находящиеся в гарантийном периоде    02.06.2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Подрядчик | Реквизиты акта осмотра | Перечень выявленных дефектов | Срок устранения | Примечание |
| (Сарапул-Киясово)- Косолапово  км 0+000-км 7+200  в Киясовском районе  (2019) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 01.04.2021 | Повреждение сигнальных столбиков, частичная утрата, км 0+000 - км 7+000 | 27.04.2021 | устранено |
| Разрушение а/б покрытия тротуара, д. Яжбахтино (слева) | 09.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Следы коррозии металлический автопавильон, перильное ограждение тротуара, д. Яжбахтино, д. Косолапово | 09.05.2021 | устранено |
| Акт от 27.04.2021 | Сетка трещин на а.б. покрытии площадью до 1м2, км 0+20(справа), разрушение а.б. укрепления на подходе к тротуару мостового перехода- д. Яжбахтино, | 20.05.2021 | устранено |
| Деформирован дор. знак 1.11.2 - д. Яжбахтино (слева) | 20.05.2021 | устранено |
| Поперечные трещины аб участка и деформационных швов на мостовом переходе | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Поперечные трещины аб участка и деформационных швов на мостовом переходе | 31.05.2021 |  |
| Киясово – Лутоха км 0+014 –  км 11+362  в Киясовском районе  (2020) | ООО "Аспэк-ИНТЕРСТРОЙ" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные одиночные трещины на расстоянии 20-40 м между трещинами, км 0+014 - км 11+362 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Продольная центральная трещина, км 0+014 - км 11+362 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Шелушение а/б покрытия, км 0+014 - км 11+362 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Отсутствует бровка земляного полотна, км 0+014 - км 10+000 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Разуплотнение обочин, км 0+014 - км 10+000 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики км 0+014 - км 11+362 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Отсутствует дорожная разметка | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Не убраны информационные щиты км 0+014 | 01.05.2021 | замечания не устранены, учтены в акте от 27.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Шелушение а.б. локальными участками площадью до 300 м2 с шагом 60-150 м, ПК 0+00 - ПК 111+00, шелушение а.б. покрытия на разворотной площадке д. Лутоха | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Шелушение а.б. покрытия с образованием раковин, ПК 18+00; ПК 33+00; ПК 48+00; ПК 83+00; ПК 88+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Поперечные одиночные трещины на расстоянии 20-40 м между трещинами, ПК 0+00 - ПК 111+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Продольная центральная трещина, ПК 0+00 - ПК 111+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Просадка а.б. покрытия на всю ширину проезжей части, ПК  106+00; ПК 106+60, ПК 105+00 - ПК 107+00 (слева), в т.ч. Тротуара, совмещенного с проезжей частью | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Продольные трещины (разрыв а.б. покрытия),  ПК  105+00; ПК 106+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Размывы откосной части земляного полотна, ПК 105+ПК107, подмыв земляного полотна и подстилающего слоя дорожной одежды, ПК 0+00 - ПК 50+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Отсутствует бровка земляного полотна, занижение укрепительной части обочин, берма в нарушении РД | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Ржавчина сварного шва переходного элемента барьерного ограждения, ПК 106+60 ржавчина пешеходного ограждения, кривизна пешеходного ограждения (Киясово, Лутоха) | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| механические повреждения и частичное отсутствие сигнальных столбиков ПК 0+00 - ПК 11+00 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| отсутствуют дорожные знаки 5.19.1-5.19.2 , ПК 0+78, ПК 0+82, разрушение фундамента дор. знака 2.4 - разворотная площадка | 20.05.2021 | устранено |
| отсутствует дорожная разметка | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Не убраны информационные щиты км 0+014 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| коррозия металлических элементов автопавильона - д. Лутоха | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Шелушение а.б. локальными участками площадью до 300 м2 с шагом 60-150 м, ПК 0+00 - ПК 111+00, шелушение а.б. покрытия на разворотной площадке д. Лутоха | продлено до 15.06.2021 |  |
| Шелушение а.б. покрытия с образованием раковин, ПК 18+00; ПК 33+00; ПК 48+00; ПК 83+00; ПК 88+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| Поперечные одиночные трещины на расстоянии 20-40 м между трещинами, ПК 0+00 - ПК 111+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| Продольная центральная трещина, ПК 0+00 - ПК 111+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| Просадка а.б. покрытия на всю ширину проезжей части, ПК  106+00; ПК 106+60, ПК 105+00 - ПК 107+00 (слева), в т.ч. Тротуара, совмещенного с проезжей частью | продлено до 15.06.2021 |  |
| Продольные трещины (разрыв а.б. покрытия),  ПК  105+00; ПК 106+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| Размывы откосной части земляного полотна, ПК 105+ПК107, подмыв земляного полотна и подстилающего слоя дорожной одежды, ПК 0+00 - ПК 50+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| Отсутствует бровка земляного полотна, занижение укрепительной части обочин, берма в нарушении РД | продлено до 15.06.2021 |  |
| Ржавчина сварного шва переходного элемента барьерного ограждения, ПК 106+60 ржавчина пешеходного ограждения, кривизна пешеходного ограждения (Киясово, Лутоха) | продлено до 15.06.2021 |  |
| механические повреждения и частичное отсутствие сигнальных столбиков ПК 0+00 - ПК 11+00 | продлено до 15.06.2021 |  |
| отсутствует дорожная разметка | продлено до 15.06.2021 |  |
| Не убраны информационные щиты км 0+014 | продлено до 15.06.2021 |  |
| коррозия металлических элементов автопавильона - д. Лутоха | продлено до 15.06.2021 |  |
| Удмуртский Караул-Дёбы участок км 6+400 - с. Дебы  в Красногорском районе  (2018) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 02.04.2021 | Колейность на покрытии до 5 см, км 0+000 - км 1+600, км 1+800 - км 5+000 | 28.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Колейность до 15 см просадки, нарушение профиля а/д, км 1+600 - км 1+800 | 28.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики, км 0+000 - км 5+000 | 28.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Коррозия металлического автопавильона и пешех. Ограждения, д. Удм.Караул, д. Зотово, д. Дебы | 28.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | Колейность на покрытии до 5 см, км 0+000 - км 1+600, км 1+800 - км 5+000 | 28.05.2021 | учтено в акте от 30.05.2021 |
| Колейность до 15 см просадки, нарушение профиля а/д, км 1+600 - км 1+800 | 28.05.2021 | учтено в акте от 30.05.2021 |
| разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики, км 0+000 - км 5+000 | 28.05.2021 | учтено в акте от 30.05.2021 |
| Коррозия металлического автопавильона и пешех. Ограждения, д. Удм.Караул, д. Зотово, д. Дебы | 28.05.2021 | учтено в акте от 30.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | колейность, нарушение серповидного профиля проезжей части,км 1+900 - км 2+300 | 30.05.2021 |  |
| Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м, км 0+000 - км 1+900, км 2+300 - км 5+000 | 30.05.2021 |  |
| убрать из полосы отвода строительный мусор (звенья труб) | 30.05.2021 |  |
| повреждение барьерного ограждения, км 3+700 (слева) | 30.05.2021 |  |
| разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики, км 0+000 - км 5+000 | 30.05.2021 |  |
| Коррозия металлического автопавильона и пешех. Ограждения, д. Удм.Караул, д. Зотово, д. Дебы | 30.05.2021 |  |
| Красногорское - Елово км 0+000 –  км 8+500 участок км 6+400 - д. Елово  в Красногорском районе  (2018) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 02.04.2021 | Разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Коррозия металлического автопавильона | 28.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики | 28.05.2021 |
| Коррозия металлического автопавильона | 28.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| Красногорское-Убытьдур  км 0+000-км 10+800 участок км 2+450 - д.Убытьдур  в Красногорском районе  (2019) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 02.04.2021 | Колейность до 10 см, км 2+000 - км 9+000 | 28.04.2021 | устранено |
| Колейность более 10 см, нарушение серповидного профиля, км 9+000 - км 11+00 | 28.04.2021 | устранено |
| Разрушены или частично отсутствуют сигнальные столбики, км 2+000- км 11+000 | 28.04.2021 | устранено |
| Коррозия металлического автопавильона и пешех. Ограждения | 28.04.2021 | устранено |
| Акт от 29.04.2021 | Заиление и застой воды в трубах ПК 52+77, ПК  63+45 | 28.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | колейность, нарушение серповидного профиля проезжей части, км 2+900 - км 3+000, км 3+950 - км 4+050, км 10+500 - км 11+500 | 30.05.2021 |  |
| заиление трубы Пк 63+45, смещение оголовков трубы | 30.05.2021 |  |
| произвести переустройство трубы | 30.05.2021 |  |
| по согласованию с ГИПом изменить констр.укрепления входного оголовка трубы | 30.05.2021 |  |
| Размыв откоса зем.полотна, отсутствие всхожести семян, км 5+00 (у трубы), км 5+000 - км 5+600 (слева) | 30.05.2021 |  |
| повреждение стойки барьерного ограждения км 5+000 (справа), повреждение светоозвар. К-5 и профиля барьерного ограждения д. М.Игра | 30.05.2021 |  |
| повреждение пленки дор.знака 5.16 и 2.31 д. М.Игра | 30.05.2021 |  |
| (Якшур-Бодья-Шаркан)-Мувыр  км 0+000-км 4+300  в Шарканском районе  (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Не представляется возможным проверить, снег на проезжей части |  | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 27.04.2021 | По состоянию на 27.04.2021 дефектов не выявлено |
| Акт от 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Мишкино-Малый Казес км 0+000 –  км 7+000 участок км 1+000 - д. Малый Казес  в Шарканском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Размыв откосов земляного полотна на всем протяжении | 01.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Крепление дорожных знаков бандажной лентой на всем протяжении |  |
| Привести в нормативное состояние высоту ограждения ПК 21+51-ПК 21+79 право, ПК 55+28 - ПК56+16 право, ПК 55+68 - ПК 56+20 лево | 01.05.2021 |
| Коррозия на металлическом перильном ограждении ПК 54+54 - ПК 56+41 право | 01.05.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Размыв откосов земляного полотна на всем протяжении, размыв водоотводных канав км 5 право, км 7право | 01.05.2021 |
| Крепление дорожных знаков бандажной лентой на всем протяжении | 01.05.2021 |
| Привести в нормативное состояние высоту ограждения ПК 21+51-ПК 21+79 право, ПК 55+28 - ПК56+16 право, ПК 55+68 - ПК 56+20 лево | 01.05.2021 |
| коррозия на металлическом перильном ограждении ПК 54+54 - Пк 56+41 право | 01.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| (Якшур-Бодья-Шаркан)-Старые Быги км 0+000 –  км 8+000 участок км 0+000 - д.Нижний Казес  в Шарканском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Разуплотнение материала укрепления обочин на всем протяжении | 01.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Крепление дорожных знаков бандажной лентой | 01.05.2021 |
| Знаки 6.10.1 имеют следы коррозии | 20.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Крепление дорожных знаков бандажной лентой | 01.05.2021 |
| Знаки 6.10.1 имеют следы коррозии | 01.05.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| (Якшур –Бодья - Шаркан) – Старые Быги км 0+000–  км 8+000,  участок д. Нижний Казес – д. Старые Быги  в Шарканском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | устранено |
| разметка отсутствует | 01.05.2021 | устранено |
| Акт от 18.05.2021 | оползание откоса насыпи зем.полотна ПК 37+00 право | 28.05.2021 |  |
| Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, участок км 3+200 - д.Верхняя Талица  в Воткинском районе,  I этап  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 28.05.2021 |  |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 28.05.2021 |  |
| разметка отсутствует | 28.05.2021 |  |
| Воткинск-Черная  км 0+000 –  км 30+000,  участок км 3+200 - д.Верхняя Талица  в Воткинском районе,  2 этап  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные и осевые трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Коррозия и механические повреждения пешеходного ограждения в д. В.Талица | 01.05.2021 | учтено в акте от 27.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Поперечные и осевые трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| коррозия и механические повреждения пешеходного ограждения в д. В.Талица | 01.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| оползание насыпи земляного полотна на ПК 91-ПК 92 лево, размывы откосов выемки и водоотводных канав | 15.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Поперечные и осевые трещины на всем протяжении | 28.05.2021 |  |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 28.05.2021 |  |
| разметка отсутствует | 28.05.2021 |  |
| коррозия и механические повреждения пешеходного ограждения в д. В.Талица | 28.05.2021 |  |
| оползание насыпи земляного полотна на ПК 91-ПК 92 лево, размывы откосов выемки и водоотводных канав | 28.05.2021 |  |
| Костино-Камбарка  км 10+200 –  км 44+200  в Сарапульском районе  4 ПК (2018) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Занижение и деформация обочин на локальных участках | 01.05.2021 |
| Деформация отдельных секций барьерного ограждения | 01.05.2021 |
| Акт от 28.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 |
| Деформация отдельных секций барьерного ограждения | 01.05.2021 |
| Занижение и деформация обочин на локальных участках | 01.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| Сарапул-Воткинск км 49+663 –  км 65+635  в Воткинском районе, 1 этап  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Деформация обочин км 55+100 лево | 10.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Деформация обочин км 55+100 лево | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 28.05.2021 |  |
| Деформация обочин км 55+100 лево | 28.05.2021 |  |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 28.05.2021 |  |
| Сарапул-Воткинск  км 49+663 –  км 65+635,  участок км 54+690 –  км 61+590  в Воткинском районе, 2 этап  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Сколы на бортовых камнях | 01.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Сколы на бортовых камнях | 01.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 28.05.2021 |  |
| Занижение обочин на всем протяжении локально | 28.05.2021 |  |
| Разметка отсутствует | 28.05.2021 |  |
| Сколы на бортовых камнях | 28.05.2021 |  |
| Костино-Камбарка км 10+200 –  км 44+200  в Сарапульском районе 5 ПК  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 28.04.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики | 01.05.2021 | учтено в акте от 28.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 28.04.2021 |
| Акт от 28.04.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 01.05.2021 | учтено в акте от 19.05.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики | 01.05.2021 | учтено в акте от 19.05.2021 |
| Разметка отсутствует | 01.05.2021 | учтено в акте от 19.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на всем протяжении | 28.05.2021 |  |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики | 28.05.2021 |  |
| подмывы грунта под вход. Площадками труб ПК 254+89, ПК 262+00 | 28.05.2021 |  |
| Пудвай -  Сёва  км 0+000 –  км 20+450 участок км 13+000 - п.Сёва  в Глазовском районе  (2016) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | По состоянию на 01.04.21 дефектов не выявлено |  |  |
| Акт 27.04.2021 | наличие несанкционированных съездов км 18+400 лево, км 18+500 лево, км 19+200 лево | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| размыв откосов км 12+900 лево, км 9+200 право | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 12+900 | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| излом стойки дор.знака 6.11подходы к мосту ч/з р.Сева | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| сброс воды с проезжей части - размыв, смещение блока - подходы к мосту ч/з р.Сева | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | наличие несанкционированных съездов км 18+400 лево, км 18+500 лево, км 19+200 лево | 31.05.2021 |  |
| размыв откосов км 12+900 лево, км 9+200 право |
| механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 12+900 |
| излом стойки дор.знака 6.11 подходы к мосту ч/з р.Сева |
| сброс воды с проезжей части - размыв, смещение блока - подходы к мосту ч/з р.Сева |
| Пудвай -  Сёва  км 0+000 –  км 20+450 участок км 13+000 – д. Пудвай  в Глазовском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | По состоянию на 01.04.21 дефектов не выявлено |  | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт 27.04.2021 | Застой воды на проезжей части км 0+800, км 3+900, км 6+500 | 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| Верхняя Богатырка - Чажай  км 0+000 –  км 27+100 участок д.Верхняя Богатырка  - д.Дондыкар  в Глазовском районе  (2016) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Продольная центральная трещина км 3+267 - км 7+750 локально | 27.04.2021 | учетно в акте от 27.04.2021 |
| Поперечные трещины км 3+267 - км 7+750 локально | 27.04.2021 | учетно в акте от 27.04.2021 |
| Акт 27.04.2021 | Продольная центральная трещина км 3+267 - км 7+750 локально, Поперечные трещины км 3+267 - км 7+750 локально | 18.05.2021 | устранено |
| механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 3+267 - км 7+750 | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 3+267 - км 7+750 (локально) | 31.05.2021 |  |
| Верхняя Богатырка - Чажай  км 0+000 –  км 27+100 участок д. Дондыкар - д. Чажайский лесоучасток в Глазовском районе (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | По состоянию на 01.04.21 дефектов не выявлено |  |  |
| Акт от 27.04.2021 | застой воды на проезжей части км 8+500 | 18.05.2021 | устранено |
| размыв откосов Пк 50+79 | 18.05.2021 | устранено |
| механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 8+000-км 15+000 | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| отсутствуют сигнальные столбики км 8+000 - км 15+000 | 18.05.2021 | устранено |
| разрушение а.б. покрытия тротуара, посадочной площадки км 13+000 право | 18.05.2021 | устранено |
| трещины на стыках и оголовках труб ПК 1+13, ПК 42+65 | 18.05.2021 | устранено |
| Акт от 18.05.2021 | механическое повреждение балок, компенсаторов,стоек барьерного ограждения км 8+000-км 15+000 | 31.05.2021 |  |
| Бурино - Оросово - Эркешево  км 0+000 –  км 18+105 участок км 12+600 - д. Эркешево  в Балезинском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Колея км 1+000 - км 5+000 | 27.04.2021 | устранено |
| Ямы км 4+000 | 27.04.2021 | устранено |
| Застой воды км 4+000 | 27.04.2021 | устранено |
| Дорожный знак 2.4 - наклон стойки км 5+000 | 27.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Дорожный знак 2.4 - наклон стойки км 5+000 | 18.05.2021 | устранено |
| разрушение оголовков труб ПК 4+68, ПК 41+90, смещение элементов трубы ПК 4+68, Пк 14+21, ПК 24+69, ПК 36+53, ПК 46+98, застой воды  ПК 4+68, Пк 14+21, ПК27+85,5 | 18.05.2021 | учтено в акте от 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | размыв присыпной бермы-дорожный знак 5.19, км 5+000 | 31.05.2021 |  |
| разрушение оголовков труб  ПК 4+68, смещение элементов трубы ПК 4+68, ПК 14+21, ПК 24+69,ПК 36+53, ПК 46+98, застой воды в трубах ПК 4+68, ПК 14+21, ПК 27+85,5 | 31.05.2021 |  |
| Орловский-граница Кировской области  км 0+000-  км 23+000,  участок  км 0+000 - д.Усть-Лекма  в Ярском районе  (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Продольная центральная трещина км 0+000 - км 5+000 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Поперечные трещины км 0+000 - км 5+000 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Механическое повреждение балок, стоек и компенсаторов барьерного ограждения | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | Продольная центральная трещина км 0+000 - км 5+000 локально, Поперечные трещины км 0+000 - км 5+000 локально, сетка трещин км 4+000 - км 5+000, одиночные выбоины на покрытии км 2+000 - км 5+000 | 20.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| механическое повреждение балок , стоек и компенсаторов барьерного ограждения | 20.05.2021 |
| разрушение оголовков труб ПК0+09, ПК 2+27, трещины на стыках звеньев и оголовков ПК 0+09,ПК 2+27, ПК 4+41 влево, ПК 46+61, размыв русел и откосов у оголовков труб ПК 17+47 | 20.05.2021 |
| отсутствует дорожная разметка | 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | отсутствует дорожная разметка |  |
| Орловский - граница Кировской области  км 0+000 –  км 23+000 участок д. Усть-Лекма  - с. Елово  в Ярском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Продольная центральная трещина км 5+000 - км 10+690 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Поперечные трещины км 5+000 - км 10+690 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Механическое повреждение балок, стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 5+000 - км 10+690 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт от 29.04.2021 | Продольная центральная трещина  км 5+000 - км 10+690 локально, поперечные трещины км 5+000 - км 10+690 локально, одиночные выбоины на покрытии (шелушение) | 20.05.2021 | устранено |
| наличие несанкционированного съезда км10+600 право, размыв откосов км 8+000 - км 10+600 | 20.05.2021 | устранено |
| механическое повреждение балок , стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 5+000 - км 10+690 локально, отсутствуют светоотражающие катафоты (локально) | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| механическое повреждение блоков Б-5, разрушение монолитных участков, размыв основания под лотками Л-6 (водосброс по откосу), размыв основания под гасителем в кювете | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| разрушение оголовков труб ПК 28+11 влево, ПК 56+27 влево, трещины на стыках звеньев и оголовков ПК 26+45, ПК 30+56, ПК 33+82, ПК 36+76,ПК 38+29 | 20.05.2021 | устранено |
| разметка отсутствует | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | механическое повреждение балок , стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 5+000 - км 10+690 локально, отсутствуют светоотражающие катафоты (локально) | 30.05.2021 |  |
| механическое повреждение блоков Б-5, разрушение монолитных участков, размыв основания под лотками Л-6 (водосброс по откосу), размыв основания под гасителем в кювете | 30.05.2021 |  |
| разметка отсутствует | 30.05.2021 |  |
| Орловский-граница Кировской области  км 0+000-  км 23+000,  участок с.Елово-  км 23+000  в Ярском районе,  I этап  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Продольная центральная трещина км 10+955 - км 14+955 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Поперечные трещины км 10+955 - км 14+955 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Механическое повреждение балок, стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 10+955 - км 14+955 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики км 10+955 - км 14+955 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт 29.04.2021 | Продольная центральная трещина  км 10+955 - км 14+955 локально, поперечные трещины км 10+955 - км 14+955 локально | 20.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| размыв откосов км 12+550 лево, км 13+450 право, ПК 20+13 | 20.05.2021 |
| механическое повреждение балок , стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 10+955 - км 14+955 локально, отсутствуют светоотражающие катафоты (локально) | 20.05.2021 |
| частично отсутствуют стгнальные столбики км 10+955 - км 14+955 локально | 20.05.2021 |
| механическое повреждение блоков Б-5 км 11+500 - км 14+00 | 20.05.2021 |
| механическое повреждение, коррозия-лестничные сходы 3 шт лево, ПК 21+98, ПК 30+63, ПК 20+13 | 20.05.2021 |
| заделать места отборов кернов км 10+955 - км 14+955 | 20.05.2021 |
| занижение обочины км 13+000 - км 14+000 | 20.05.2021 |
| заиление трубы ПК  24+60 вправо 16м | 20.05.2021 |
| разметка отсутствует | 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | разметка отсутствует |  |
| Орловский-граница Кировской области км 0+000-  км 23+000,  участок с.Елово-  км 23+000  в Ярском районе,  2, 3 этапы  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Продольная центральная трещина км 14+955 - км 122+428 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Поперечные трещины км 14+955 - км 122+428 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Механическое повреждение балок, стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 14+955 - км 122+428 локально | 20.05.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики км 14+955 - км 122+428 локально | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Разметка отсутствует | 29.04.2021 | учтено в акте от 29.04.2021 |
| Акт 29.04.2021 | Продольная центральная трещина  км 14+955 - км 22+428 локально, поперечные трещины км 14+955 - км 22+428 локально, заполнить места отборов кернов | 20.05.2021 | устранено |
| размыв откосов Пк 71+00 - Пк 72+50 | 20.05.2021 | устранено |
| механическое повреждение балок , стоек и компенсаторов барьерного ограждения км 14+955 - км 22+428 локально, отсутствуют светоотражающие катафоты (локально) | 20.05.2021 | устранено |
| частично отсутствуют стгнальные столбики км 14+955 - км 22+428 локально | 20.05.2021 | устранено |
| просадка присыпных берм - км 16+000, излом стойки дорожного знака - км 22+000 | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| механическое повреждение блоков Б-5 (локально), разрушение монолитных участков (локально) - км 14+955 - км 22+428 | 20.05.2021 | устранено |
| занижение обочин км 15+000 - км 16+000 | 20.05.2021 | устранено |
| механическое повреждение, коррозия лестничного схода ПК 74+10 лево | 20.05.2021 | устранено |
| разрушение оголовков труб ПК 100+55, заиление трубы ПК 58+68 вправо, застой воды ПК 46+85, ПК 86+09, ПК 110+89 | 20.05.2021 | устранено |
| разметка отсутствует | 20.05.2021 | учтено в акте от 20.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | просадка присыпных берм - км 16+000, излом стойки дорожного знака - км 22+000 | 30.05.2021 |  |
| разметка отсутствует | 30.05.2021 |  |
| (Мари-Возжай-Верхняя Игра)-Гаранькино  км 0+000-км 4+100  в Граховском районе  (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Одиночные выбоины ПК 10+00, ПК 20+00 | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 27.04.2021 | заиление трубы ПК 3+00 | 18.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| (Алнаши - Варзи-Ятчи) - Ляли - Шадрасак Кибья  км 0+000 - км 6+600  в Алнашском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные трещины ПК 25 - ПК 30 | 17.05.2021 |
| Сетка трещин на съездах | 17.05.2021 |
| Размывы зем.полотна ПК 12+00 лево | 17.05.2021 |
| Акт от 26.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении | 17.05.2021 |
| Продольные трещины ПК 25 - ПК 30 | 17.05.2021 |
| Сетка трещин на съездах | 17.05.2021 |
| Размывы зем.полотна ПК 12+00 лево | 17.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | размыв откоса, ПК 36+00 - ПК 37+00 | 31.05.2021 |
| Дорожную разметку восстановить по содержанию |
| Занижение обочие ПК 30+00 |
| Акт от 26.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| Лолошур-Возжи-Нижние Юраши  км 0+000-км 4+300  в Граховском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Одиночные выбоины ПК 15+00, ПК 30+00, ПК 35+00, ПК 40+00 | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность ПК 20+00, ПК 30+00 | 30.04.2021 |
| Частичная замена сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Акт 27.04.2021 | заиление труб Пк 1+80, ПК 14+92, ПК 33+45, Пк 38+70 | 17.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| Кизнер-Муркозь Омга  км 0+000-  км 51+500 участок д.Новый Трык-д.Старая Бодья  в Кизнерском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Одиночные выбоины ПК 0+00, ПК 8+10, ПК 17+00, ПК 20+00, ПК 25+00, ПК 31+00, ПК 41+50, ПК 50+00 | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность ПК15+00, ПК 20+50 | 30.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Одиночные выбоины ПК 0+00, ПК 8+10, ПК 17+00, ПК 20+00, ПК 25+00, ПК 31+00, ПК 41+50, ПК 50+00 | 17.05.2021 |
| размывы земляного полотна ПК 60+00 - ПК 62+00, ПК 79+00-ПК 80+00 | 17.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 17.05.2021 |
| коррозия перильного ограждения, деформация | 17.05.2021 |
| застой воды в трубах ПК 36+44, ПК 42+48, размыв русел ПК 81+54 | 17.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Одиночные выбоины ПК 0+00, ПК 8+10, ПК 17+00, ПК 20+00, ПК 25+00, ПК 31+00, ПК 41+50, ПК 50+00 | 20.05.2021 |
| размывы земляного полотна ПК 60+00 - ПК 62+00, ПК 79+00-ПК 80+00 | 20.05.2021 |
| коррозия перильного ограждения, деформация | 20.05.2021 |
| Акт от 26.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| Водзимонье - Брызгалово  км 0+000 –  км 15+764 участок км 2+900 - д.Монья  в Вавожском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 01.04.2021 | Выбоины на всем протяжении | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность на всем протяжении | 30.04.2021 |
| Акт от 28.04.2021 | Выбоины на всем протяжении | 14.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |  |
| (Ижевск-Ува) - ст.Постол  км 0+000 - км 7+100 (1 этап: км 0+000 - км 3+150)  в Завьяловском районе  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Продольные трещины на всем протяжении | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Неровность покрытия ПК 20+00 | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении | 14.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Продольные трещины на всем протяжении | 14.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Неровность покрытия ПК 20+00 | 14.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 14.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| заиление трубы ПК 2+67,5, ПК 14+24, ПК 16+76, Пк 25+92 | 14.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении, выбоины, сегрегация ПК 0+00 - ПК 3+00, Продольные трещины на всем протяжении | 31.05.2021 |  |
| Оразмыв откоса ПК 25+00 |
| Неровность покрытия ПК 20+00 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| заиление трубы ПК 2+67,5, ПК 14+24, ПК 16+76, Пк 25+92, ПК 26+71 лево, ПК 31+20 лево |
| (Ижевск-Ува)-ст.Постол  км 0+000-км 7+100 (2 этап: км 3+150 - км 7+100)  в Завьяловском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 02.04.2021 | Продольные трещины ПК 20+00, ПК 30+00 | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Поперечные трещины на всем протяжении | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Растрескивание кромки ПК 25+00, ПК 30+00 | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 | учтено в акте от 23.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Продольные трещины ПК 20+00, ПК 30+00 | 17.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Поперечные трещины на всем протяжении | 17.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Растрескивание кромки ПК 25+00, ПК 30+00 | 17.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 17.05.2021 | учтено в акте от 17.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Продольные трещины ПК 20+00, ПК 30+00 | 31.05.2021 |  |
| Поперечные трещины на всем протяжении |
| Растрескивание кромки ПК 25+00, ПК 30+00 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Дорожную разметку восстановить по содержанию |
| Демонтировать съезд ПК 31+50 (право), восстановить обочины на всем протяжении локально |
| Алнаши-Удмуртский Тоймобаш  км 0+000 - км 8+700  в Алнашской районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Выбоины до 20 мм. Произвести планировку покрытия. | 26.04.2021 | устранено |
| Колейность км 0+500- км 0+700 до 30 мм. Произвести планировку покрытия | 26.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 26.04.2021 |
| Акт от 26.04.2021 | Выбоины до 20 мм. Произвести планировку покрытия. | 14.05.2021 |
| Колейность км 0+500- км 0+700 до 30 мм. Произвести планировку покрытия | 14.05.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 14.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Алнаши-Грахово  км 0+000 –  км 17+722,5 участок км 1+000 - км 5+960  в Алнашском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | На протяжении всей а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м | 17.05.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Продольная трещина км 1+000 - км 1+500 | 17.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 17.05.2021 |
| Частичное занижение обочины (провести планировку обочины) | 17.05.2021 |
| Акт от 26.04.2021 | На протяжении всей а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м | 14.05.2021 |
| Продольная трещина км 1+000 - км 1+500 | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 14.05.2021 |
| Частичное занижение обочины (провести планировку обочины) | 14.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 20.05.2021 |
| Верхняя Игра-Мишкино-граница Татарстана  км 0+000 –  км 5+480  В Граховском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Редкие выбоины до 20 мм (произвести планировку покрытия). | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность пк 10+00 пк 10+50 (произвести планировку покрытия). | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Алнаши-Грахово  км 17+722,5 –  км 41+716 участок км 23+800 - км 28+927  В Граховском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | На протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м. | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 26.04.2021 | На протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение обочин |
| Акт от 14.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Кизнер-Грахово км 35+145–  км 46+442 участок км 35+015 - км 39+235  В Граховском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20 м | 14.05.2021 |
| Акт от 14.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Гыбдан-Русская Коса  км 0+000-км 7+500  в Кизнерском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Одиночные выбоины до 20 мм (произвести планировку покрытия) | 30.04.2021 | замечания не устранены |
| Колейность на участке до 30 мм (произвести планировку) | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 27.04.2021 | Застой воды км 0+250 км 0+750 | 14.05.2021 | учтено в акте от 14.05.2021 |
| колейность глубиной более 20 см |
| отсутствие на данных участках обочин(корыто) |
| произвести на данном участке замену грунта с устройством дорожной одежды(щебень 20го расх. 100/2000кв.м.с последующей укаткой |
| частичное отсутствие сигнальных столбиков | устранено |
| Выбоины на всем протяжении а/д | учтено в акте от 14.05.2021 |
| произвести планировку |
| Акт от 14.05.2021 | Застой воды км 0+250 км 0+750 | 20.05.2021 |  |
| колейность глубиной более 20 см |
| отсутствие на данных участках обочин(корыто) |
| произвести на данном участке замену грунта с устройством дорожной одежды(щебень 20го расх. 100/2000кв.м.с последующей укаткой |
| Выбоины на всем протяжении а/д |
| произвести планировку |
| Акт от 26.05.2021 | на всем протяжении колейность глубиной до 15 см. | 01.06.2021 |
| трещины на ж\б трубе (4 по пк) укреп. Работы |
| произвести планировку с досыпкой ЩПГС |
| Кизнер-Грахово км 7+060 –  км 35+145 участок км 30+000 - км 35+015  В Кизнерском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20м | 30.04.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 24.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20м | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |  |
| Частичное занижение обочин |  |
| Акт от 14.05.2021 | На всем протяжении а/д поперечные трещины на расстоянии от 20м | 17.05.2021 |
| Частичное занижение обочин |
| Можга-Вавож  км 39+688 –  км 44+688  В Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные (осевые) трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Занижение и завышение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные (осевые) трещины | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Занижение и завышение обочин |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Вавож-Кильмезь)-Старое Жуё  км 0+015 –  км 31+111 участки км 11+450 - км 13+154, км 27+700 - км 31+096  В Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Размыв зем.полотна на участке пк 10+00, пк 24+00 | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Размыв дорожной одежды пк 10+00, пк 24+00 | 26.04.2021 |
| Застой воды пк 10+00, пк 24+00 | 26.04.2021 |
| Колейность на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 26.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 26.04.2021 |
| Акт от 28.04.2021 | произвести профилирование всего участка | 14.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Вавож - Кильмезь)-Старое Жуё  км 0+000 –  км 31+700 участки км 9+750 - км 11+450, км 20+100- км 22+700  в Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | устранено |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Учтено в акте от 23.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 26.04.2021 | Учтено в акте от 23.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 26.04.2021 | Учтено в акте от 23.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Выбоины на всем протяжении а/д | 14.05.2021 | Замечания НЕ устранены в полном объеме |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу |
| Частичное занижение обочин |
| Акт от 17.05.2021 | провалы, выбоины д.Волипельга | 20.05.2021 |  |
| произвести устройство покрытия с добавлением ЩПГС |
| (Ува-Вавож)-Лыстем  км 0+034 –  км 10+015 участки км 3+600- км 8+600 км, 0+034 - км 3+0662 (трубы км 3+455, км 4+060)  В Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Выбоины на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу |
| трубы заилены |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Ува-Вавож  км 18+100-  км 25+300 участок км 18+100 - км 22+010  В Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Трещины на покрытии а/д до 20 мм | 26.04.2021 |
| Сетка трещин км 20+000 влево до км 22+010 | 26.04.2021 |
| Сегрегация на участке км 20+000 до км 22+000 влево | 26.04.2021 |
| Продольные и поперечные боковые трещины | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | выбоины на расстоянии 10-20 метров км 20+200 - км 22+000 | 14.05.2021 |
| Сегрегация на участке км 20+200 до км 21+700 (лево) км 21+500- км 22+000 (право) |
| продольные центральные трещины км 20+200 - км 22+000 |
| произвести фрезирование данного участка с устройством а/б покрытия |
| Акт от 17.05.2021 | произвести фрезирование данного участка с устройством а/б покрытия | 30.05.2021 |
| Акт от 25.05.2021 | произвести фрезирование данного участка с устройством а/б покрытия | 10.06.2021 |
| Нылга-Вавож  км 9+997 –  км 25+421 участок  км 15+984 – км 21+000  в Вавожском районе  (2020) | ООО "ДСК Лидер" | Акт от 05.04.2021 | Продольные трещины на участках а/д покрытия | 26.04.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 26.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Продольные трещины на участках а/д покрытия | 14.05.2021 |
| Поперечные трещины на всем протяжении а/д |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение обочин |
| Акт от 17.05.2021 | Провал кромки пк 0+40 | 20.05.2021 |
| Нылга-Вавож  км 9+997-км 25+421 участок км 10+993-км 15+969  в Вавожском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | На всей протяженности а/д трещины поперечные и продольные | 30.04.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Частичное разрушение кромки | 30.04.2021 |
| Выбоины до 20 см на участке км 14+500 | 30.04.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение и завышение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | На всей протяженности а/д трещины поперечные и продольные | 14.05.2021 |
| Частичное разрушение кромки |
| Выбоины до 20 см на участке км 14+500 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение и завышение обочин |
| одиночные выбоиныина расстоянии более 50 м |
| Акт от 17.05.2021 | отсутствие сигнальных столбиков | 20.05.2021 |
| Горняк-Русский Пычас  км 0+000 –  км 28+000 участок км 18+950 - км 27+450  в Можгинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | "На участках:  км 19+500; км 20+300; км 22+000; км 23+500; 24+200; 25+500; км 25+900; км 26+700; 27+300, дефекты в виде просадок покрытия, колейности не более 10см, гребенка, участки различной протяженности " | 20.04.2021 | Произведена планировка участка, выполнен отвод воды |
| Акт от 21.04.2021 | Участки с застоем воды в водопропускных канавах, необходимо обеспечить отвод воды, выполнить очистку от ила водопропускных канав | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 13.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., устранены |  |
| Горняк - Русский Пычас  км 0+000 –  км 28+000 участок 2 км  в Можгинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 02.04.2021 | На участках км 12+300 - км 12+500 и км 13+400 - 14+000 колейность и просадки, требуется отвод воды с проезжей части | 20.04.2021 | Произведена планировка участка |
| Акт от 21.04.2021 | Участок км 14+000 - км 14+500 колейность менее 10см и просадки | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 13.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., устранены |  |
| Можга-Вавож  км 3+460 –  км 28+960 участок км 20+000 - км 23+822  В Можгинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные трещины с шагом 20-30м. На всем протяжении участка | 12.05.2021 | Продольные, поперечные и в примыкании асфальтобетонного покрытия и водопропускных лотков трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены, отремонтировано звено телескопического лотка на трубе км 20+500 |
| Отсутствуют или повреждены сигнальные столбики на съездах | 12.05.2021 |
| Акт от 21.04.2021 | Трещины в примыкании асфальтобетонного покрытия и водопропускных лотков, км 20+500 | 12.05.2021 |
| Разрушено звено телескопического лотка, км 20+500 | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 13.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., устранены |  |
| Можга-Вавож  км 23+800 –  км 28+960 участок км 23+800 - км 28+960  В Можгинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные трещины с шагом 20-30м. На всем протяжении участка | 12.05.2021 |  |
| Продольные трещины на протяжении всего участка | 12.05.2021 |
| Акт от 21.04.2021 | Дополнительных недостатков не выявлено | 12.05.2021 |
| Акт от 13.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., не устранены | 28.05.2021 |
| Ижевск-Ува  км 40+494 –  км 92+328 участок км 44+354 - км 54+354 ( 2019г.)  В Увинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 02.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные трещины | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение обочин |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Ижевск-Ува  км 81+480 –  км 85+480 участок км 81+480 - км 85+480  В Увинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 07.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Боковые трещины | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д |
| Боковые трещины |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Ува-Вавож  км 4+641 - км 8+641 участок км 4+641 - км 8+641  В Увинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Занижение обочины | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д |
| Занижение обочины |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Ува-Вавож-Старая Чунча)-Тимошур Чунча  км 0+000 - км 4+400  В Увинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Новых дефектов не выявлено |  |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Ижевск-Ува км 40+494-  км 92+328 участок км 54+354 - км 59+998  В Увинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены НЕ в полном объеме |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 30.04.2021 |
| Частичное занижение обочин | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные трещины | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение обочин |
| Акт от 17.05.2021 | На всем протяжении а/д поперечные и продольные трещины | 20.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| Частичное занижение обочин |
| Ува-Вавож  км 0+000-км 18+100 участок км 16+987 - км 18+100  В Увинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д | 26.04.2021 |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики | 26.04.2021 |
| Занижение обочины | 26.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д |
| Частично отсутствуют сигнальные столбики |
| Занижение обочины |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Игра-Красногорское  км 14+416 –  км 37+104 участки км 25+946 - км 29+081 и км 32+768 - км 35+391  В Красногорском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины на всем протяжении участка, повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах, поврежден бортовой камень на автобусной остановке на участке км 25+946 - км 29+081 | 12.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены, покрытие автобусной остановки и бортовой камень отремонтированы |
| Акт от 22.04.2021 | Повреждение покрытия автобусной остановки км 32-35, необходимо убрать остатки заменного бортового камня | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 11.05.21г.** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Игра-Красногорское км 0+055 –  км 14+416 участки км 0+055 - км 2+000 и км 4+650 - км 8+075  В Игринском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины на всем протяжении участка, повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах | 12.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены, покрытие площадки автобусной остановки отремонтировано |
| Акт от 22.04.2021 | Повреждение покрытия автобусной остановки км 4-8 | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 11.05.21г.** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Балезино-Сергино км 0+000 –  км 75+000 участки км 52+000 - км 54+200, км 42+910 - км 45+000, км 63+200 - км 73+000  В Балезинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 05.04.2021 | На всем протяжении участков локальные участки с колейностью до 10см, просадки, участки с нарушением поперечного и продольного профиля покрытия | 20.04.2021 |  |
| Балезино-Сергино км 45+000 - км 52+000 и км 54+000 - км 63+200  в Балезинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 05.04.2021 | На протяжении обоих участков колейность до и более 10см, многочисленные протяженные участки с нарушением поперечного и продольного профиля дороги, многочисленные просадки. | 19.04.2021 |  |
| Балезино-Сергино  км 0+000 –  км 75+000 участок км 38+832 - км 43+562  В Балезинском районе  (2020) | АО "Перминжстрой" | Акт от 05.04.2021 | км 40+680 гребенка на участке 100м, км 41+700 гребенка на участке 100м, км 42+500 гребенка на участке 50м, км 43+100 колейность на участке 30м, км 43+200 гребенка на участке 150м. | 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 26.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |
| Акт от 26.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 05.04 не устранены в полном объеме, имеются участки с гребенкой, дополнительных дефектов не выявлено | 12.05.2021 |
| Акт от 21.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 26.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| (Игра-Глазов)-Андрейшур  км 0+000 –  км 26+100 км 15+700 и км 22+600  В Балезинском районе  (2020) | АО "Перминжстрой" | Акт от 05.04.2021 | Локальные участки с колейностью до 10см. и гребенкой | 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 26.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |
| Акт от 26.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 05.04 не устранены в полном объеме, имеются участки с гребенкой, дополнительных дефектов не выявлено | 12.05.2021 |
| Акт от 21.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 05.04 и 26.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| (Игра - Глазов) - Андрейшур  км 0+000 - км 26+100 участки км 9+900 - км 15+700 и км 22+600 - км 24+800  В Балезинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Локальные участки с колейностью не более 10см, км 12+260 перелив воды через проезжую часть с размывом покрытия дороги и земляного полотна справа | 23.04.2021 |  |
| (Игра-Глазов-Андрейшурт-Воегурт)-Пибаньшур  км 0+000 –  км 13+282  В Балезинском районе  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 05.04.2021 | Локальные продольные и поперечные трещины на всем протяжении участка, просадка покрытия км 5+182 | 12.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 05.04, не устранены, дополнительных дефектов не выявлено |
| Акт от 26.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 05.04, не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 12.05.2021 |
| Акт от 21.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 05.04, не устранены, дополнительных дефектов не выявлено | 28.05.2021 |
| Глазов-Яр-Пудем  км 4+620 –  км 21+620 участок км 13+140 - км 16+740  В Глазовском, Ярском районах (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 11.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на проезжей части и площадке а/остановки  санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены, участки с шелушением покрытия санированы битумной эмульсией. |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Локальные участки с шелушением покрытия проезжей части и сеткой трещин | 11.05.2021 |
| Поперечная трещина покрытия автобусной остановки слева | 11.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 12.05.21г.** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Глазов-Яр-Пудем  км 4+620 –  км 21+620 участки км 9+250 - км 10+350 и км 19+667 - км 21+767  В Глазовском, Ярском районах (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 11.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены, участки с шелушением санированы битумной эмульсией |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Локальные участки с шелушением покрытия проезжей части | 11.05.2021 |
| Повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах | 11.05.2021 |
| Акт от 11.05.21г. | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., не устранены в полном объеме, не устранены недостатки на уч-ке км 19+667 - км 21+767 | 20.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 18.05.21г.** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Объездная г.Глазов км 0+000-км 3+300  В Глазовском, Ярском районах  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 11.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены. |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги, продольные трещины на полосе справа на участке  км 0+000 - км 1+000 | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Дополнительных недостатков не выявлено | 11.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 11.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Игра-Глазов  км 58+809 –  км 73+800 участок км 60+760 - км 64+000  В Глазовском, Ярском районах (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 20-30м. | 11.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены. |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 |
| Повреждены или отсутствует часть сигнальных столбиков на съездах | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Дополнительных недостатков не выявлено | 11.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 11.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Игра-Глазов  км 58+809-  км 73+800 участок км 72+800 - км 73+800  В Глазовском, Ярском районах (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 11.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики восстановлены |
| Акт от 22.04.2021 | Продольные единичные трещины по центру проезжей части | 11.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 11.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Глазов-Яр-Пудем км 21+650-  км 50+490, участки км 30+300 - км 33+215  В Глазовском, Ярском районах  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 20-30м., | 11.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04.и 22.04.21г. не устранены в полном объеме, санированы продольные трещины по центру проезжей части |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Локальные участки с шелушением покрытия проезжей части | 11.05.2021 |
| Единичные сетки трещин | 11.05.2021 |
| Акт от 11.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04.и 22.04.21г. не устранены в полном объеме, санированы продольные трещины по центру проезжей части | 28.05.2021 |
| Глазов-Яр-Пудем  км 21+650 –  км 50+490 участки км 34+075 - км 36+365 и км 37+708 - км 38+398  В Глазовском, Ярском районах  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м., | 11.05.2021 | Д ефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04. и 22.04.21г. не устранены в полном объеме, санированы продольные трещины по центру проезжей части |
| Локальные продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 |
| Акт от 22.04.2021 | Локальные участки с шелушением покрытия проезжей части | 11.05.2021 |
| Повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах, трещины на границе проезжей части и съездах | 11.05.2021 |
| Акт от 11.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04. и 22.04.21г. не устранены в полном объеме, санированы продольные трещины по центру проезжей части | 28.05.2021 |
| Глазов-Понино-Зотово  км 1+950 –  км 30+200 участок км 5+005 - км 29+285  В Глазовском, Ярском районах (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 20-30м. | 11.05.2021 | Трещины санированы битумной эмульсией, столбики восстановлены |
| Акт от 22.04.2021 | Продольные единичные трещины по центру проезжей части | 11.05.2021 |
| Акт от 11.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| **Акт и акт устранения недостатков от 18.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., устранены, дополнительных дефектов не выявлено. |  |
| Яр-Укан-Юр  км 0+000-км 19+600 участок км 4+805 - км 10+505  В Глазовском, Ярском районах  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 01.04.2021 | Поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 28.05.2021 | По состоянию на 11.05.2021г недостатки не устранены |
| км 4+805 - км 10+505 локальные участки с выкрашиванием материала покрытия, сетки трещин | 11.05.2021 | Участок исключен из акта, не является участком, на который распространяются гарантийные обязательства. |
| Продольные трещины по центру проезжей части дороги | 11.05.2021 | Недостатки устранены, продольные трещины санированы битумной эмульсией (акт от 11.05.21г.) |
| Акт от 22.04.2021 | Дополнительных недостатков не выявлено | 11.05.2021 |  |
| Акт от 11.05.21г. | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 01.04 и 22.04.21г., не устранены в полном объеме, дополнительных дефектов не выявлено |  |  |
| Дебесы-Кез  км 13+929-  км 30+076 участок км 17+743 - км 21+343  В Кезском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Поперечные трещины с шагом 20-30м. на всем протяжении участка, продольные трещины по центру проезжей части, км 18+200 сетка трещин с участками шелушения покрытия, км 21+030 сетка трещин с участками шелушения и выкрашивания покрытия площадью 10м² | 10.05.2021 | Выполнена санация трещин и участков с шелушением и выкрашиванием материала покрытия, восстановлен бортовой камень и покрытие а/остановки |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., не устранены в полном объеме, санация трещин и участков с шелушением материала покрытия выполнена по стороне дороги от Дебес к Кезу, дополнительно требуется восстановление сигнальных столбиков, бортового камня и покрытия а/остановки | 10.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбика | 28.05.2021 |
| Дебесы-Кез  км 13+929-  км 30+076 участки км 0+019 - км 3+104 и км 7+900 - км 11+602  В Кезском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины на всем протяжении участка, повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах, локальные участки с шелушением покрытия, на площадке автобусной остановки (с 8 по 11км) отслоение бортового камня от покрытия площадки | 10.05.2021 | Выполнена санация трещин и участков с шелушением и выкрашиванием материала покрытия, санирована трещина между бортовым камнем и покрытием а/остановки |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., не устранены в полном объеме, дополнительно требуется восстановление сигнальных столбиков, бортового камня и покрытия а/остановки | 10.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04.и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбика | 28.05.2021 |
| Кез-Пужмезь-Чепца км 0+000-км 26+800 на участке км 14+850 - км 18+310  В Кезском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины по всему участку, имеются локальные участки с шелушением покрытия, км 16+700 выбоина площадью 1м² и глубиной 5см. | 10.05.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, участки с шелушением укреплены битумной эмульсией, покрытие отремонтировано |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., не устранены, дополнительно  требуется восстановление сигнальных столбиков и санация трещин покрытия а/остановки | 10.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбикам | 28.05.2021 |
| Кез-Пужмезь-Чепца км 0+000-км 26+800 на участке км 7+900 - км 12+100  В Кезском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Локальные поперечные  трещины по всему участку, повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах, сетка трещин км 11+100 и км 12+000 | 10.05.2021 | Продольные, поперечные и сетки трещины санированы битумной эмульсией |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., не устранены, дополнительных недостатков не выявлено | 10.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04.и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбика | 28.05.2021 |
| Кез-Кулига-Карсовай  км 0+000 –  км 50+750 на участке км 18+950 - км 27+450  В Кезском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Локальные участки с колейностью, просадками, нарушением поперечного и продольного профиля на протяжении всего участка | 20.04.2021 | Недостатки устранены не в полном объеме |
| Акт от 23.04.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено | 11.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены не в полном объеме, имеются единичные участки с колейностью и просадками, с 19 по 20км справа множественные размывы откосов кювета | 28.05.2021 |
| Бурино-Чепца-Полом-Кез  км 18+400 –  км 60+800 на участке км 26+220 - км 37+520  В Кезском районе  (2018) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | Дефектов относящихся к гарантийному периоду не выявлено, состояние водопропускных труб не проверялось |  |  |
| Акт от 23.04.2021 | км 36+300 на водопропускной трубе эрозия откосов земляного полотна с выносом грунта из под воротников ее омоноличивания | 28.05.2021 |
| Бурино-Чепца-Полом-Кез  км 18+400 –  км 60+800 на участке км 18+400 - км 21+709  В Кезском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Поперечные трещины с шагом 30м по всему участку, локальные продольные трещины по всему участку, на автобусной остановке отслоение бортового камня от покрытия площадки | 10.05.2021 | Продольные, поперечные трещины и отслоение бортового камня от покрытия а/остановки санированы битумной эмульсией |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., не устранены, дополнительно требуется восстановление сигнальных столбиков | 10.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбикам | 28.05.2021 |  |
| Бурино-Чепца-Полом-Кез  км 18+400 –  км 60+800 на участке 5 км  В Кезском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | Локальные участки колейности глубиной не более 10см, локальные участки с мелкой гребенкой, локальные выбоины | 20.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены |
| Акт от 23.04.2021 | Локальные участки с гребенкой | 11.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены |  |
| Воткинск-Чайковский км 4+844-км 35+435  (км4+844-км7+746)  В Воткинском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные трещины шагом 40+50 м | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Отсутствуют-повреждены сигнальные столбики | 17.05.2021 |
| Продольные трещины | 17.05.2021 |
| Занижение обочины | 17.05.2021 |
| Завышение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | на км 5+000 - км 5+100 справа частично продавлена обочина у кромки а/б покрытия | 27.05.2021 |
| На всем протяжении имеются поперечные трещина на расстоянии 50- 150 м | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| (Ижевск-Воткинск)-Кудрино  км 0+000 - км 0+660,  км 5+210 - км 8+400  в Воткинском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Продольные и поперечные трещины шагом 40+50 м | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Завышение обочины | 17.05.2021 |
| Занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Поперечные трещины на расстоянии 50 - 100 м | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Кудрино-Светлое км 0+000 - км 2+320  В Воткинском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные трещины шагом 40-50 м | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Завышение обочины | 17.05.2021 |
| Занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | поперечные трещины с шагом 50-100 м | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Первомайский-Черепановка км 0+000 - км 7+400 (км3+800-км7+400) в Воткинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Нарушение профиля проезжей части | 17.05.2021 | Замечания не устранены к 27.05.2021 |
|  | Акт от 19.05.2021 | на 1 км, км3, км 7  на проезжей части имеются незначительные просадки . Км 6 слева местами размыв кювета. | 27.05.2021 |
| Акт от 27.05.2021 | Размыв кювета с права 400м, с лева 600 м | 03.06.2021 |
| Ижевск-Ува км 17+690 - км 22+690  В Завьяловский район  (2018) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 21.04.2021 | Продольные и поперечные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков 31.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Ижевск - Якшур-Бодья  км 4+760 - км 17+105 (км15+617-км17+085)  В Завьяловском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | произвести проливку трещин | 23.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| поперечные трещины | 23.04.2021 |
| выбоины | 23.04.2021 |
| шелушение | 23.04.2021 |
| раскрытие осевого шва | 23.04.2021 |
| сетка трещин | 23.04.2021 |
| отсутствие сигнального столбика 1 шт | 23.04.2021 |
| Акт от 30.04.2021 | занижение и разрушение обочины | 24.05.2021 |
| поперечные трещины  на стыках сопряжения старого и нового а/б покрытия |
| продольные трещины на осевом стыке |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | дефекты и  недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Окружная г. Ижевска - п.Сокол км 0+036 - км 2+947  В Завьяловском районе  (2018) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 21.04.2021 | Продольные и поперечные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков 31.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Завьялово-Гольяны км 16+083 - км 21+000  В Завьяловском районе  (2018) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 20.04.2021 | Поперечные и продольные полосы | 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины | 18.05.2021 |
| Завышение и занижение обочины | 18.05.2021 |
| Сетка трещин | 18.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 26.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверки устранены |  |
| Сарапул-Воткинск км 29+144 - км 34+144  В Завьяловском районе  (2018) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 20.04.2021 | Занижение обочины | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные и поперечные трещины | 17.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| (Ижевск-Люк)-Азино км 0+000-км 14+000 (км5+230-км14+000)  В Завьяловском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 13.04.2021 | Продольные и поперечные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Поперечные одиночные трещины на расстоянии 20+40 м между  трещинами | 30.04.2021 |
| Укрепление обочины | 30.04.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения замечаний от 27.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверки устранены |  |
| (Ижевск-Ува)-Лудорвай-Ильинка км 0+000-км 3+830  В Завьяловском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 13.04.2021 | Продольные центральные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Поперечные одиночные трещины расстояние 10+20 м | 30.04.2021 |
| Поперечные редки трещины 4+6м | 30.04.2021 |
| Укрепление обочины | 30.04.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 26.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| (Ижевск-Сарапул)-Сизево                                                                                   км 0+000 - км 2+750  В Завьяловском районе  (2020) | АО "ДП Ижевское" | Акт от 07.04.2021 | Произвести восстановление профиля покрытия с добавлением нового материала | 15.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| акт от 21.05.2021 | дефекты по нарушению профиля дорожной одежды из ЩПГС С1 устранены |  |
| Завьялово-Гольяны км 0+015-км 26+000 (21+072-26+000)  В Завьяловском районе  (2019) | ООО «РДК» | Акт от 20.04.2021 | Продольные и поперечные трещины | 18.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 26.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |
| Ижевск-Воткинск км 13+000-км 30+872 (26+735-30+559)  В Завьяловском районе  (2019) | ООО «РДК» | Акт от 02.04.2021 | поперечные трещины - шагом 40-50 м | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| поврежденные сигнальные столбики на съездах | 17.05.2021 |
| завышение обочины км16+700-км17+100 | 17.05.2021 |
| занижение обочины км13+000-км 30+872 | 17.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 26.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Ижевск-Сарапул км 10+900-км 42+800 (23+108-30+537)  Завьяловском районе  (2019) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 20.04.2021 | Занижение обочины | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные и поперечные трещины | 17.05.2021 |
| Отсутствуют сигнальные столбики  локальные | 17.05.2021 |
| Восстановить барьерное ограждение | 17.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Каменное-р.Иж-Можгинский тракт км 0+087-км 7+690 (0+087-3+007)  В Завьяловском районе  (2019) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 13.04.2021 | Продольные, центральные трещины | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Поперечные одиночные трещины на расстоянии 20+40 м между трещинами | 30.04.2021 |
| Одиночная выбоина | 30.04.2021 |
| Выкрашивание применяемого вяжущего материала | 30.04.2021 |
| Укрепленные обочины | 30.04.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 26.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Ижевск- Люк км 21+900-км31+840  В Завьяловском районе  (2017) | АО "Сарапульское ДП" | Акт от 20.04.2021 | продольные и поперечные полосы | 17.05.2021 | учтено в акте от 19.05.2021 |
| Занижение и возвышение обочины | 17.05.2021 | устранено |
| Акт от 19.05.2021 | продольные и поперечные трещины пролиты не в том объеме | 30.05.2021 |  |
| Завьялово-Каменное  км 0+000-км5+423  В Завьяловском районе  (2017) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 20.04.2021 | Продольные и поперечные полосы | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| выбоины | 17.05.2021 |
| колейность | 17.05.2021 |
| занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Дефекты не устранены не в полном объеме: выбоины, проливка продольных и поперечных трещин | 30.05.2021 |
| Акт устранения недостатков от 27.05.2021 | дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Завьялово-Гольяны  км 5+000-км 15+140  В Завьяловском районе  (2017) | АО "ДП"Ижевское" | Акт от 20.04.2021 | Поперечные и продольные полосы | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| выбоины | 17.05.2021 |
| Завышение и занижение обочины | 17.05.2021 |
| Сетка трещин | 17.05.2021 |
| колейность | 17.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Воткинск-Шаркан км 13+920 - км 18+000  В Шарканском районе  (2018) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | замечаний нет |  | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 20.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| Акт от 24.05.2021 | Продольные и поперечные трещины на протяжении всего участка. Шелушение и выкрашивание а/б покрытия на отдельных участках. Занижение обочины | 31.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 31.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| (Якшур-Бодья-Шаркан)-Сюрсовай                                                                                  км 0+000 - км 18+200 (км0+00-км5+000, км6+500-км6+700, км 7+300-км8+100)  В Шарканском районе  (2018) | СМУ5 г.Чайковский | Акт от 02.04.2021 | Многочисленые обводнения (застой воды) | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность на всем протяжении а/д | 17.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| (Якшур-Бодья - Шаркан) - Сюрсовай км 0+000 - км 18+200  В Шарканском районе  (2020) | ООО "Строй 18" | Акт от 02.04.2021 | многочисленные обводнения на проезжей части | 17.05.2021 | Замечания не устранены к 31.05.2021 |
| колейность  на всем протяжении 15-20 см глубиной | 17.05.2021 |
| застой воды повсеместно | 17.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | колейность 300 м от начала участка | 01.06.2021 |
| Акт от 31.05.2021 | Просадка на земном полотне над трубой длиной 3м, шириной на всю длину км 14+150 | 08.06.2021 |
| (Якшур-Бодья-Шаркан) -Петуньки  км 0+000 - км 9+300 (км0+000-км5+745)  В Шарканском районе  (2020) | ООО "Лидер" | Акт от 02.04.2021 | Сегрегация покрытия на проезжей части | 14.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| поперечные трещины | 14.05.2021 |
| застой воды на проезжей части | 14.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | в конце автомобильной площадочной площадки отошли бордюры в количестве 10 штук | 01.06.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 31.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки км 0+000-км 9+300 (6+100-9+300)  В Шарканском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Поперечные и продольные трещины | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Замена на некоторых участках сигнальных столбиков | 17.05.2021 |
| Акт от 20.05.2021 | восстановить сигнальные столбики в количестве 7 шт. | 01.06.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 31.05.2021** | дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены |  |
| Старые Зятцы - Узи км 3+000 - км 7+000  В Якшу-Бодьинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | На момент проверки особых замечаний нет | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | Дефекты и недостатки не выявлены при проверке |  |
| (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь)-Кионгоп км 4+200 - км 18+300 (км15+504-км18+300)  В Якшу-Бодьинском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Поперечные трещины | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные трещины | 28.04.2021 |
| Поврежденные сигнальные столбики на съездах | 28.04.2021 |
| Завышение обочины | 28.04.2021 |
| Занижение обочины | 28.04.2021 |
| Просадка на трубе км 17+25 (вся ширина) 6,0х5,0 | 28.04.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт от 26.05.2021 устранения недостатков** | замечаний нет. Дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены. |
| Якшур-Бодья-Шаркан  км 0+000-км 25+100 (км3+959-км6+879)  В Якшур-Бодьинском районе  (2019) | АО  "Удмуртавтодор" | Акт от 05.04.2021 | Пучина на проезжей части км 1+100 (слева) 3,0х26,0 | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Поперечные трещины | 17.05.2021 |
| Продольные трещины | 17.05.2021 |
| Повреждены сигнальные столбики на съездах | 17.05.2021 |
| Завышение обочины | 17.05.2021 |
| Занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт от 26.05.2021 устранения недостатков** | замечаний нет. Дефекты и недостатки выявленные при проверках устранены. |
| Якшур-Бодья-Шаркан  км 1+000 - км 3+920 (км1+000-км3+920)  В Якшур-Бодьинском районе  (2018) | АО  "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Одиночные продольные и поперечные трещины | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| На съездах км 2 отсутствует 2 сигнальных столбика | 17.05.2021 |
| Занижение обочины км 1 справа, км 2 справа и слева | 17.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Акт от 24.05.2021 | Имеются одиночные поперечные и продольные трещины. Занижение обочины на отдельных участках с права и с лева. Разрушение верхнего слоя а/б покрытия. Выполнить фрезеровку всего участка и уложить новое а/б покрытие, с заменой щебеночного основания. | 31.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 31.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Якшур-Бодья – Красногорское км 0+010 – км 48+355 (протяженность 2,2 км)  В Якшур-Бодьинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Деформированы 4 сигнальных столбика и 2 сигнальных столбика на съезде отсутствуют | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Поперечные трещины на проезжей части с шагом 40+50 м | 28.04.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Якшур-Бодья – Красногорское км 0+010 – км 48+355 (км 34+090-км36+690, км 36+690-км39+210)  В Якшур-Бодьинском районе  (2018) | АО "ДП Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | Одиночные продольные и поперечные трещины | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Отсутствуют 4 сигнальных столбика на водопропускной трубе, 3 сигнальных столбика наклонены. | 28.04.2021 |
| Имеется просадка на проезжей части км 36+500 | 28.04.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Якшур-Бодья-Красногорское км 0+010 - км 48+355 (протяженность 2,52 км)  В Якшур-Бодьинском районе  (2020) | АО "ДП Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | На участке км 36+690-км39+210 ремонт из ЩПГС на момент проверки особых замечаний нет | 28.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | Дефектов и недостатков на момент проверки нет |  |
| Дебесы-Шаркан км 0+056 - км 26+887, участок км 4+500 - д. Такагурт в Дебесском районе (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | Продольные, поперечные трещины ПК 0+00 - ПК 3+400 | 29.05.2021 |  |
| Акт от 20.05.2021 | поперечные одиночные трещины км 4+500 - км 8+000 | 31.05.2021 |
| некачественное устранение дефекта, связанного с центр.осевой трещиной |
| размыв откоса зем.полотна км 5+010, разрушение (размыв) зем.полотна тротуара км 7+600д.Такагурт |
| повреждение стойки барьерного ограждения км 5+050 |
| повреждение стойки барьерного ограждения км 5+050 |
| дор.знаки 5.19.1 (2) не имеют маркировки в соответствии с ГОСТ |
| коррозия элементов дор.знаков индивидуального проектирования |
| коррозия пешходного ограждения, перильного ограждения у ВПТ ПК 5+26 слева |
| коррозия металлического павильона д.Такагурт |
| разрушение водоотводного лотка тротуара д.Котегурт |
| разрушение кромки тротуара д.Такагурт слева |
| разрушение оголовков труб ПК 3+13 |
| Якшур-Бодья - Шаркан км 13+605-км17+815 в Якшур-Бодьинском районе (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | Размыв по откосу насыпи км 13+900 | 20.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Попереченые трещины через 30-50 м | 20.05.2021 |
| Продольные трещины км 14+000-14+300, км 15+200- км 15+900, км 16-900-км17+450 | 20.05.2021 |
| км 16+100 слева на съезде отсутствуют 2 сигнальных столбика | 20.05.2021 |
| На тротуарах км 16-км16+500 разрушение а/б покрытия площадью 1,2 кв.м. | 20.05.2021 |
| Акт от 17.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| **Акт устранения недостатков от 28.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Сарапул-Верхний Бугрыш  км 7+800-км 29+100 в Сарапульском районе (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | пикет 0+20 - 0+30 (слева) размыв водоотводной канавы, восстановить профиль водоотводной канавы | 15.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 13.05.2021 | Дополнительных замечаний нет |  |
| **Акт и акт устранения недостатков от 22.05.2021** | замечаний нет |  |
| Ижевск-Воткинск  км 36+090-км38+500 в Воткинском районе (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | особых замечаний нет |  | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 19.05.2021 | Поперечные трещины | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Воткинск-Кельчино-граница Пермской области км 11+500-км 18+000 в Воткинском районе  (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | Сетка трещин ~3 кв м 12+300 | 21.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Трещина поперечные через 30-40 м | 21.05.2021 |
| Продольные трещины км 12+км, 13, км 15+300-км16, км 17- км 18 | 21.05.2021 |
| Наклонен дорожный знак "Уступи дорогу" на съезде км 16 | 21.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Поперечные трещины | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Воткинск-Черная км 19+200-км22+476  В Воткинском районе (2017) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 29.04.2021 | Разрушение коромки а/б покрытия км 19+200-км21+000 общей площадью ~ 2,5 кв м | 21.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Продольные и поперечные трещины | 21.05.2021 |
| км 22+200 продольная трещина до 3 шириной до 4мм | 21.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Поперечные трещины | 27.05.2021 |
| **Акт устранения недостатков от 27.05.2021** | Дефекты и недостатки выявленные при проверке устранены |  |
| Сарапул-Воткинск км 18+500-28+100 в Сарапульском районе (2017) | АО "Сарапульское ДП" | Акт от 20.04.2021 | Продольные и поперечные полосы | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 13.05.2021 | Дополнительных замечаний нет |  |
| **Акт и акт устранения недостатков от 22.05.2021** | замечаний нет |  |
| Сарапул-Воткинск км 3+015-29+144 (13+981-16+039) в Сарапульском районе (2019) | ООО "РДК" | Акт от 20.04.2021 | Продольные и поперечные полосы | 17.05.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| занижение обочины | 17.05.2021 |
| Акт от 13.05.2021 | Дополнительных замечаний нет |  |
| **Акт и акт устранения недостатков от 22.05.2021** | замечаний нет |  |
| Малая Пурга-Нижнее Кечево км 0+000 – км 15+100  участок км 8+943 - км 13+313  В Малопургинском районе  (2019) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Одиночные поперечные трещины с шагом 10-20м. На протяжении всего участка | 20.04.2021 | Продольные и поперечные трещины, участки с выкрашиванием материала покрытия  санированы битумной эмульсией, выбоины устранены струйно-инъекционным методом |
| км 13+050 - разрушение кромки проезжей части слева длиной 50м. | 20.04.2021 |
| км 13+100 продольные боковые трещины слева 30м., справа 20м. | 20.04.2021 |
| на участке с 9 по 10км участки с шелушением и выкрашиванием материала покрытия S не более 2м² | 20.04.2021 |
| Акт от 21.04.2021 | Дополнительных недостатков не выявлено, требуется ремонт покрытия на участках с выкрашиванием материала покрытия и в местах образования выбоин на проезжей части | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 12.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., устранены |  |
| Малая Пурга-Нижнее Кечево км 0+000-км 15+100 участок км 1+760 - км 6+278  В Малопургинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 02.04.2021 | Одиночные поперечные трещины на всем протяжении участка с шагом 10-20м. | 20.04.2021 | Продольные и поперечные трещины санированы битумной эмульсией, сигнальные столбики и бортовой камень на автобусной остановке восстановлены |
| Продольные трещины на участке в н/п Малая Бодья | 20.04.2021 |
| Акт от 21.04.2021 | Разрушение бортового камня на автобусной остановке (2) | 12.05.2021 |
| Отсутствуют или повреждены сигнальные столбики на съездах | 12.05.2021 |
| **Акт и акт устранения недостатков от 12.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 02.04 и 21.04.21г., устранены |  |
| Кез-Кулига-Карсовай км 0+000 - км 50+750 на участках км 21+350 - км 29+350 и км 34+350 - км 38+350  В Кезском районе  (2019) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | На участке км 21+350 - км 29+350 локальные участки с колейностью, просадками и гребенкой, на участке км 34+350 - км 38+350 колейность на всем протяжении участка более 10см, локальные участки с нарушением поперечного и продольного профиля, многочисленные просадки покрытия | 20.04.2021 | Недостатки не устранены в полном объеме |
| Акт от 23.04.2021 | "км 26+000 - км 27+000  2 участка протяженностью по 100м справа с размывом покрытия и земляного полотна" | 11.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены не в полном объеме, на участке км 34+350 - км 38+350 имеются единичные участки с колейностью и просадками | 28.05.2021 |
| Кез - Кулига -Карсовай   км 0+000 - км 50+750 на участке 4+300 км  В Кезском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Локальные участки с колейностью, просадками, нарушением поперечного и продольного профиля на протяжении всего участка | 20.04.2021 | Недостатки не устранены в полном объеме |
| Акт от 23.04.2021 | Докальные участки с колейностью не более 10см и просадками | 11.05.2021 |
| Акт от 19.05.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены не в полном объеме, имеются единичные участки с колейностью и просадками, дополнительно на водопропускной трубе км 42+100 выявлены просадки входной и выходной площадок укрепления русла | 18.06.2021 |  |
| Дебесы-Уйвай км 0+000 - км 17+00 участок км 1+100 - км 4+100  В Кезском районе  (2020) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 06.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины на всем протяжении участка, повреждены или отсутствуют сигнальные столбики на съездах, повреждено покрытие площадки автобусной остановки площадью 1м² | 10.05.2021 | Выполнена санация трещин, ремонт бортового камня и покрытия а/остановки, обочина спланирована |
| Акт от 23.04.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |
| **Акт и акт устранения недостатков от 19.05.2021** | Дефекты и недостатки, выявленные при проверках 06.04. и 23.04.21, устранены, за исключением замечаний по сигнальным столбика |  |
| (Дебесы-Кез)-Чепык км 0+000 - км 7+000 участок 700 м  В Кезском районе  (2019) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 06.04.2021 | Локальные поперечные и продольные трещины на всем протяжении участка, состояние водопропускных труб не проверялось | 10.05.2021 | Поперечные и продольные трещины санированы битумной эмульсией |
| Акт от 23.04.2021 | Дефекты и недостатки, выявленные при проверке 06.04., устранены |  |
| (Ува-Сюмси)-Силино-Верх-Юс км 0+000 - км 13+000 участок км 3+400 - км 7+000, км 7+800- км 9+200  В Сюмсинском районе  (2020) | АО «Удмуртавтодор» | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Выбоины на всем протяжении а/д |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не вывлено |  |
| Бадзимлуд-Зон-Орловское  км 0+000 - км 13+300 участок км 6+450 - км 7+000, км 8+584 - км 12+034 в Сюмсинском районе  В Сюмсинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем протяжении а/д | 30.04.2021 |
| Застой воды км 9+300 | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Новых дефектов не выявлено |  |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Гура-Зятцы км 0+000 - км 33+700 участок км 16+300 - км 21+300  В Сюмсинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем участке | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Колейность на всем протяжении а/д | 14.05.2021 |
| Выбоины на всем участке |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области) -Гура-Зятцы  км 0+000-км 33+700 участок км 24+600 - км 29+600 (2018г.)  В Сюмсинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Акт от 23.04.2021 | колейность на всем протяжении | 14.05.2021 |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Гура-Зятцы км 0+000 - км 33+700  В Сюмсинском районе  (2020) | АО "ДП "Ижевское" | Акт от 06.04.2021 | Колейность на всем участке | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Выбоины на всем участке | 30.04.2021 |
| Застой воды км 12+500 | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Колейность на всем участке | 14.05.2021 |
| Выбоины на всем участке |
| Застой воды км 12+500 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных замечаний не выявлено |  |
| Объездная с. Селты км 0+000 - км 2+40 участок км 0+000 - км 2+385  в Селтинском районе  (2020) | ООО ДСК "Лидер" | Акт от 06.04.2021 | ПК 19+00 - ПК 23+00 выявлены поперечные продольные неровности глубиной до 300 мм | 14.05.2021 | **Замечания устранены НЕ в полном объеме** |
| Частичное занижение обочин | 14.05.2021 |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков | 14.05.2021 |
| Поперечные трещины | 14.05.2021 |
| Продольные трещины | 14.05.2021 |
| Движение большегрузного транспорта до 30 автомобилей в сутки (лесовозы) | 14.05.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | размыв земельного полотна км 0+500 | 14.05.2021 |
| сетка трещин на съездах |
| провалы покрытия до 10 см |
| Продольные трещины на всем протяжении а/д |
| Поперечные трещины на всем протяжении а/д |
| застой воды в провалах |
| Акт от 18.05.2021 | размыв земельного полотна | 28.05.2021 |
| сетка трещин на съездах |
| просадки с пк 18+00- пк 21+00 |
| наличие оперечных трещин 10% от общего количества |
| Частичное отсутствие сигнальных столбиков |
| (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Копки-Уть-Сюмси  км 0+000 - км 38+800  В Селтинском районе  (2020) | АО "Удмуртавтодор" | Акт от 06.04.2021 | Выбоины на всем протяжении а/д | 30.04.2021 | Замечания устранены в полном объеме |
| Колейность частично на всем протяжении а/д. | 30.04.2021 |
| Зем.полотно, откосы, кюветы в снегу | 30.04.2021 |
| Акт от 23.04.2021 | Новых дефектов не выявлено |  |
| Акт от 18.05.2021 | Дополнительных дефектов не выявлено |  |